Приложение 3

Информация

о реализуемых в рамках Государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов

В рамках Государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» проведены следующие работы:

ГБУЗ «Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер» планируется выполнение работ по устройству крыльца планируется в 4 квартале 2019 г. Из-за негабаритных размеров поручней, необходимых для установки отсутствуют поставщики данных услуг на Камчатке. В данный момент ведутся переговоры с поставщиком за пределами Камчатского края, работы на стадии обоснования НМЦК согласно 44 ФЗ.

ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» по двум договорам на общую сумму 150,00 тыс. руб. приобретены кресла-коляски.

ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2» заключено контрактов на сумму 3717,89 т.р.:

1) Заключен контракт № 0338300006618000025 от 25.05.2018г с ООО "Альфа-Строй" на сумму 116,71902 тыс.руб. Разработка ПСД на проведение капитального ремонта крыльца с установкой пандуса в поликлинике по адресу П. Ильичева, 58/1. Проектно-сметная документация разработана, оплата произведена.

2) Заключен контракт № 0338300006617000040_175672 от 10.10.2017г с ООО "СТРОЙЛИФМОНТАЖ"  на сумму 3 506,70586 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту лифта с установкой у двери световой и звуковой информирующих систем сигнализации, кабин лифта, оборудованных двухсторонней связью с дежурным, систем управления и противодымной защитой. и заключен контракт ООО ""КАМСИ" от 02.04.2018г. № 1 на сумму 94,46882 тыс.руб. - Строительный контроль(технический надзор) за капитальным ремонтом лифта (2,14%от сметных работ).

Работы ведутся по устройству лифтовых холлов и устройству системы подпора воздуха в лифтовые холлы и шахты лифта.

ГБУЗ КК «Елизовская районная стоматологическая поликлиника» заключен контракт на сумму 330,00 т.р.

1. Заключен контракт № 4 от 21.02.2019 г. с ООО "Сомон С" на сумму 249,892 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту туалетной комнаты для МГН. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме.

2. Заключен договор № 16 от 08.05.2019 с ООО «ЮНИВОКС» на сумму 38,9 тыс. руб. на поставку средств адаптации, необходимых для обеспечения доступности здания ГБУЗ КК ЕРСП для МГН. (тактильные вывески с дублированием шрифта Брайля; двухканальная системы вывоза помощи; антивандальная кнопка, тактильная пиктограмма для улицы; контрастная лента; круг для  контрастной маркировки дверных проемов; тактильная пиктограмма для помещения). Поставка осуществлена. Оплата произведена в полном объеме.

3) Заключен договор № 21 от 17.06.2019 с ООО «ЮНИВОКС» на сумму 61,9 тыс. руб. на поставку: кресло коляска 1 шт.; индукционная система альфа А1; бегущая строка "улица - помещение". Планируемый срок поставки в июле 2019 г., планируемый срок оплаты в августе 2019 г. Оплата в сумме 41,208 т.р. за счет субсидии на иные цели; в сумме 20,692 т.р. - за счет собственных средств учреждения. Оплата произведена в полном объеме.