|  | Приложение № 1 к Протоколу от 23.11.2016 |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров

мощностью 1800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка бизнес-плана, в части отражения заемных средств российских кредитных организаций и учета обязательных платежей за негативное воздействие на окружающую среду, в случае рассмотрения вопроса о присвоении статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края (срок разработки установлен по согласованию с инициатором). | Декабрь 2015 г.- Январь 2016 г. | ООО «Камчатпищепром» |
| 2. | Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «Камчатпищепром», Администрация Елизовского муниципального района |
| 3. | Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П). | Декабрь 2015 г.- Январь 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4. | Проработать вопрос о необходимом объеме охлажденного мяса птицы учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения. | Январь 2017 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5. | Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы». | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 6. | Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае. | Не реже 1 раза в полгода | ООО «Камчатпищепром», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 7. | Предоставление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта. | ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ООО «Камчатпищепром», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 8. | Направление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом. | по завершению реализации инвестиционного проекта | ООО «Камчатпищепром», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |