

Камчатский край

Усть-Камчатский район

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Козыревского сельского поселения**

23 апреля 2018 №45

п. Козыревск

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Формирование современной

городской среды в Козыревском сельском

поселении», утвержденную постановлением

администрации Козыревского сельского

поселения от 29.12.2017 года №97

В целях уточнения объемов финансирования и отдельных положений муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении», администрация Козыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29.12.2017 года №97 (далее-Программа), изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2018 года.

Глава администрации

Козыревского

сельского поселения И.Н. Байдуганова

Приложение

к постановлению администрации

Козыревского сельского поселения

от 23.04.2018 №45

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29.12.2017 года №97 (далее - Программа)

1.В паспорте Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2: раздел «Контроль за исполнением Программы», «Контроль за исполнением Подпрограммы 1», «Контроль за исполнением Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции «Общественная комиссия, состав и порядок работы утвержден постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 23 апреля 2018 №44».

2. В тексте Программы дополнить приложением 11 «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий».

3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | | Приложение 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении" | | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| № п/п | | Наименование Программы/Подпрограммы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий, всего тыс. рублей | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | 2022 |
| **1.** | | **«**Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении" | Всего | 419,696 | 419,696 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 396,72665 | 396,72665 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 20,88035 | 20,88035 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,089 | 2,089 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении"  Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых территорий», в том числе: | Всего | 279797,66 | 279797,66 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 264484,43 | 264484,43 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 13920,23 | 13920,23 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1393,0 | 1393,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 7,9,11,13,15  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-3 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 68302,16 | 68302,16 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 64562,93 | 64562,93 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3399,23 | 3399,23 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 340,0 | 340,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 62  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 46999,0 | 46999,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 44427,0 | 44427,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2338,0 | 2338,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 234,0 | 234,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 66  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 46999,0 | 46999,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 44427,0 | 44427,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2338,0 | 2338,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 234,0 | 234,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 63  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-1 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 23499,5 | 23499,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 22213,5 | 22213,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1169,0 | 1169,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 117,0 | 117,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | | Благоустройство дворовой территории переулок 2-й Рабочий 7  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 46999,0 | 46999,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 44427,0 | 44427,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2338,0 | 2338,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 234,0 | 234,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | | Благоустройство дворовой территории ул. Ленинская 80  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 46999,0 | 46999,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 44427,0 | 44427,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2338,0 | 2338,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 234,0 | 234,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 65  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 46999,0 | 46999,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 44427,0 | 44427,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2338,0 | 2338,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 234,0 | 234,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | | Благоустройство дворовой территории ул. Ленинская 60  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | Всего | 46999,0 | 46999,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 44427,0 | 44427,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2338,0 | 2338,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 234,0 | 234,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении"  Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», в том числе: | Всего | 139898,34 | 139898,34 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 132242,22 | 132242,22 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6960,12 | 6960,12 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 696,0 | 696,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | | Площадь возле Поселкового досугового центра «Ракета» по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 54 | Всего | 139898,34 | 139898,34 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 132242,22 | 132242,22 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6960,12 | 6960,12 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 696,0 | 696,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | | Сквер в п. Козыревск | Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |

4.Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды в Козыревском сельском поселении"

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  |
| начала реализации | окончания реализации | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении » | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  -увеличение доли благоустроенных территорий индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в введении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - обустройство мест массового отдыха населения; | повышение социальной напряженности | показатели 1,2,3 приложения 4 к Программе (Подпрограмма 1 "Современная городская среда Козыревском сельском поселении") |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых территорий», в том числе: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 7,9,11,13,15  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-3 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.2 | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 62  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.3 | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 66  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.4 | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 63  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-1 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.5 | Благоустройство дворовой территории переулок 2-й Рабочий 7  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.6 | Благоустройство дворовой территории ул. Ленинская 80  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.7 | Благоустройство дворовой территории ул. Советская 65  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.1.8 | Благоустройство дворовой территории ул. Ленинская 60  Минимальный перечень:  1.Установка скамеек-2 шт.  Дополнительный перечень: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Благоустройство общественных территорий», в том числе: | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.2.1 | Площадь возле Поселкового досугового центра «Ракета» по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 54 | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 1.2.2 | Сквер в п. Козыревск | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | **х** | **х** | **х** |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения» | 2018 | 2022 | администрация Козыревского сельского поселения | - увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов;  - увеличение общей протяженности отремонтированных и построенных линий наружного освещения;  - увеличение количества обустроенных и восстановленных детских площадок;  - улучшение внешнего облика Козыревского сельского поселения;  - создание комфортных условий для жизнедеятельности населения | повышение социальной напряженности | показатели 1,2,3,4 приложения 4 к Программе (Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Козыревского сельского поселения") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»

Целевые показатели (индикаторы) программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в Козыревском сельском поселении. | % | 50 | 50 |  | |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в Козыревском сельском поселении. | % | 0 | 50 |  | |  | 50 |
| 3 | Доля благоустроенных территорий индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в введении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | % | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 | Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в Козыревском сельском поселении; | км. | 6,06 | 6,06 | | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| 2 | Общая площадь отремонтированных придомовых проездов в Козыревском сельском поселении. | кв.м | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в Козыревском сельском поселении. | км. | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Общее количество восстановленных (реконструированных) объектов централизованной системы водоснабжения на территории Козыревского сельского поселения | шт. | 1 | 1 | | 1 | **1** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | 5.Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:  Приложение 5  к Программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» | |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| **Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству** | | | | | |
|  |  | |  | |  |
| № п/п | Адрес дворовой территории | | Общая площадь дворовой территории, кв. метров | | Год реализации |
| 1 | п. Козыревск, ул. Советская, 7,9,11,13,15 | | 4657 | | 2018-2019 |
| 2 | п. Козыревск, ул. Советская,62 | | 2625 | | 2018-2019 |
| 3 | п. Козыревск, ул. Советская, 66 | | 1556 | | 2018-2019 |
| 4 | п. Козыревск, ул. Советская, 63 | | 711 | | 2018-2019 |
| 5 | п. Козыревск, ул. Советская, 65 | | 567 | | 2018-2019 |
| 6 | п. Козыревск, пер.2-й Рабочий,7 | | 731 | | 2018-2019 |
| 7 | п. Козыревск, ул. Ленинская, 60 | | 545 | | 2018-2019 |
| 8 | п. Козыревск, ул. Ленинская, 80 | | 2859 | | 2018-2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 6.Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:  Приложение 6  к Программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» | | |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **Адресный перечень общественных территорий Козыревского сельского поселения, подлежащих благоустройству** | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| № п/п | Адрес общественной территории, наименование общественной территории | Общая площадь общественной территории, кв. метров | | Год реализации | |
| 1 | п. Козыревск, ул. Ленинская 54 (площадь возле Поселкового Досугового Центра «Ракета» по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 54) | 500 | | 2018-2019 | |
| 2 | п. Козыревск, ул. Ленинская 52 (Сквер в п. Козыревск) | 4000 | | 2020-2022 | |
|  |  |  | |  | |

Приложение 11

к Программе «Формирование современной городской

среды в Козыревском сельском поселении»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий (расчет произведен по Федеральным единичным расценкам ФЭР, в среднем):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | | Единица измерения | Единичные расценки работ, тыс. рублей | |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | | | |
| Освещение дворовых территорий (монтаж светильника на фасад здания) | | 1 светильник | | 8,0 |
| Установка скамеек | | 1 шт | | 23,5 |
| Установка урн для мусора | | 1 шт | | 7,0 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | | | |
| Оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 площадка | | | 900,0 |
| озеленение территорий, в том числе: посадка деревьев, кустарников, снос и деревьев и кустарников, корчевание пней и | 1 кв. метр | | | 20,0 |
| работы по демонтажу деревянных конструкций | 1 кв. метр | | | 0,985 |
| устройство ограждения деревянного | 1 кв.метр | | | 1,8 |