План мероприятий («дорожная карта») по созданию новых населенных пунктов и расширению границ существующих населенных пунктов, входящих в состав Елизовского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Поселение | Срок исполнения | Финансовые затраты по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральные планы (далее-ГП) поселений с учетом изменения границ населенных пунктов |
| 1.1 | Определение стоимости выполнения проекта корректировки ГП и направление в Минстрой Камчатского края заявки | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | Исполнено |  |
|  |  |  | Корякское СП | Исполнено |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 13.07.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | Исполнено |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 02.04.2017 |  |
| 1.2 | Подготовка муниципальной программы с учетом выполнения работ по корректировке ГП | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | Исполнено |  |
|  |  |  | Корякское СП | 12.04.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 30.08.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 09.02.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 06.04.2017 |  |
| 1.3 | Заключение соглашений с Министерством о перечислении субсидии на выполнение корректировки ГП | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 27.04.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 27.04.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 01.09.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 20.03.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 07.04.2017 |  |
| 1.4 | Подготовка технического задания на выполнение корректировки ГП | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | Исполнено |  |
|  |  |  | Корякское СП | Исполнено |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 31.07.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | Исполнено |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 10.04.2017 |  |
| 1.5 | Проведение закупки в соответствии с 44-ФЗ на заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке ГП | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | Исполнено |  |
|  |  |  | Корякское СП | 16.06.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 10.11.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 23.06.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 04.07.2017 |  |
| 1.6 | Выполнение работ по корректировке ГП | Исполнитель работ по муниципальному контракту (проектная организация) | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 31.08.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 31.08.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 29.12.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 31.08.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 31.08.2017 |  |
| 1.7 | Проведение публичных слушаний | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 31.10.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 31.10.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 15.03.2018 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 31.10.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 10.11.2017 |  |
| 1.8 | Согласование откорректированного проекта ГП (федеральный уровень – в 3-х месячный срок, региональный -1 месяц) | Администрация поселения, исполнитель работ по муниципальному контракту (проектная организация) | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 01.12.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 20.12.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 30.04.2018 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 20.12.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 01.12.2017 |  |
| 1.9 | Утверждение проекта корректировки ГП | Представительный орган поселения | Елизовское ГП | * | Бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 29.12.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 30.12.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 15.05.2018 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 30.12.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 30.12.2017 |  |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее-ПЗЗ поселений) с учетом изменения границ населенных пунктов |
| 2.1 | Определение стоимости выполнения проекта корректировки ПЗЗ и направление заявки в Минстрой | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 31.05.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 31.06.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 31.07.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 22.06.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 02.04.2017 |  |
| 2.2 | Подготовка муниципальной программы с учетом выполнения работ по корректировке ПЗЗ | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 01.06.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 12.04.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 30.08.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 09.02.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 06.04.2017 |  |
| 2.3 | Заключение соглашений с Министерством о перечислении субсидии на выполнение корректировки ПЗЗ | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 27.04.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 27.04.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 01.09.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 30.06..2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 07.04.2017 |  |
| 2.4 | Подготовка технического задания на выполнение корректировки ПЗЗ | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 16.06.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 31.07.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 01.09.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 31.07.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 31.07.2017 |  |
| 2.5 | Проведение закупки в соответствии с 44-ФЗ на заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке ПЗЗ | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 31.07.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 15.09.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 10.11.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 31.08.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 25.08.2017 |  |
| 2.6 | Выполнение работ по корректировке ПЗЗ | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 18.08.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 15.10.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 29.12.2017 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 05.10.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 11.09.2017 |  |
| 2.7 | Рассмотрение проекта корректировки ПЗЗ и направление главе МО для принятия решения о назначении публичных слушаний | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 12.09.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 15.10.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 15.01.2018 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 13.10.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 11.09.2017 |  |
| 2.8 | Проведение публичных слушаний | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 11.10.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 15.12.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 15.03.2018 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 17.12.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 11.11.2017 |  |
| 2.9 | Утверждение проекта корректировки ПЗЗ | Представительный орган поселения | Елизовское ГП | * | Бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 29.12.2017 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 30.12.2017 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 15.05.2018 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 29.12.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 29.12.2017 |  |
| 3 | Разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселения (МинЖКХ Камчатского края) | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 29.06.2018 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 30.06.2018 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 15.11.2018 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 30.06.2017 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 30.06.2018 |  |
| 4 | Разработка и утверждение программы комплексного развития инженерной инфраструктуры поселения ПКР (МинЖКХ Камчатского края) | Администрация поселения | Елизовское ГП | * | Краевой бюджет, бюджет МО |
|  |  |  | Вулканное ГП | 29.12.2018 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 30.12.2018 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 15.05.2019 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | ** |  |
|  |  |  | Новолесновское СП | 30.12.2018 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 30.12.2018 |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог местного значения поселений | Администрация поселения | Елизовское ГП | 30.12.2019 | Краевой бюджет – 133 871,504 тыс.руб. Бюджет МО- 1338,715 тыс.руб. |
|  |  |  | Вулканное ГП | 30.12.2019 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 30.12.2019 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 30.12.2019 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | 30.12.2019 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 30.12.2019 |  |
| 6 | Строительство автомобильных дорог местного значения поселений | Администрация поселения | Елизовское ГП | 2020-2028 | Краевой бюджет –2853,390 млн.руб. Бюджет МО- 28,533 млн.руб. |
|  |  |  | Вулканное ГП | 2020-2022 |  |
|  |  |  | Корякское СП | 2020-2023 |  |
|  |  |  | Начикинское СП | 2020-2022 |  |
|  |  |  | Николаевское СП | 2020-2021 |  |
|  |  |  | Раздольненское СП | 2020-2026 |  |

* - Администрация Елизовского городского поселения направила в Минстрой Камчатского края предварительную заявку на финансирование в 2018 году работ по корректировке ГП и ПЗЗ в объеме 6 млн. руб. Сроки выполнения мероприятий «дорожной карты» будут известны после принятия бюджета поселения на 2018 год.

** - Администрацией Николаевского сельского поселения заявка на финансирование мероприятий в рамках «дорожной карты» будет направлена в Минстрой Камчатского края после завершения процедуры корректировки Генерального плана Николаевского сельского поселения, начатой в 2016 году. Сроки выполнения мероприятий «дорожной карты» будут сообщены дополнительно.