Аналитическая записка

о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.

Ответственным исполнителем Программы является Агентство по информатизации и связи Камчатского края. Участниками Программы, реализующими отдельные мероприятия Программы в 2015 году, являлись:

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края;

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

В рамках Программы в 2015 году предусмотрена реализация 35 мероприятий, в том числе по 32 мероприятиям предусмотрено соответствующее финансирование.

Планом реализации Программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – План реализации Программы), утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 18.02.2015 № 84-РП (с учётом изм. от 21.09.2015 № 511-РП), предусмотрено наступление двенадцати контрольных событий.

Детальный план-график реализации Программы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждён приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 02.02.2015 № 14-п (далее – детальный план-график), в течении 2015 года в детальный план-график приказами Агентства по информатизации и связи Камчатского края было внесено 4 изменения в соответствии с изменениями Программы в отчётном году.

Полная информация о ходе реализации Программы, в том числе принятые нормативные и распорядительные акты, размещается на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Агентства по информатизации и связи Камчатского края.

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В течении 2015 года было обеспечено стабильное функционирование портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края. На портале представлена информация о 368 государственных и муниципальных услугах, по 101 услуге обеспечена возможность подачи заявления в электронном виде, мониторинг состояния рассмотрения заявления и, в ряде случаях, получение результата предоставления услуги в электронном виде.

Качественно новый уровень достигнут в использовании региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края (далее – РСМЭВ), интегрированной с единой системой межведомственного электронного взаимодействия Российской Федерации (далее – СМЭВ). Исполнительные органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направили 52 575 запросов сведений в электронном виде, находящихся в распоряжении федеральных органов государственной власти Российской Федерации в течение 2015 года. За аналогичный период 2014 года количество запросов составило 35 822, интенсивность использования РСМЭВ за год возросла в 1,5 раза. Федеральные органы государственной власти Российской Федерации через СМЭВ и РСМЭВ в электронном виде направили 8 940 запросов сведений, находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

В 2015 году, для получения универсальной электронной карты, жители Камчатского края имели возможность обратиться в один из 18-ти специализированных пунктов в различных муниципальных районах Камчатского края. По итогам 2015 года всего принято 5 412 заявлений от граждан на выпуск УЭК, выдано 4 349 карт. Обеспечено функционирование 17-ти инфоматов в административных центрах муниципальных районов и 11-ти инфоматов в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Комплектация устанавливаемых инфоматов обеспечивает в полном объеме весь комплекс действий необходимых для подачи заявления на предоставление государственной или муниципальной услуги с использованием УЭК.

Продолжена работа удостоверяющего центра на базе КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – удостоверяющий центр), обеспечивается возможность получения гражданами и организациями средств квалифицированной электронной подписи. По итогам 2015 года выпущено и выдано 2 282 электронных подписей, всего за время работы удостоверяющего центра выдано 9 136 ЭП.

С 2013 года, в целях повышения компьютерной грамотности отдельных категорий граждан (пенсионеров, работников бюджетных учреждений) Агентством по информатизации и связи Камчатского края организовано проведение обучения граждан Камчатского края по программе «Электронный гражданин». За 3 года проведения данного мероприятия обучено 5000 жителей Камчатского края, из них в 2015 году обучено 1000 человек.

Обеспечено функционирование в сети Интернет официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края. В среднем, в сутки официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края посещает более 3 000 пользователей, которые просматривают более 25 000 страниц информации.

В 2015 году Институт Развития Свободы Информации опубликовал ежегодные результаты мониторинга официальных сайтов высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В рейтинге «2015: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость» Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети интернет занял 17-е место среди 85 регионов России с показателем открытости 65,349% при среднем показателе открытости по России 49,543%.

В рейтинге «2015: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные» раздел «Открытые данные» Официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети интернет занял 12-е место среди 85 регионов России с показателем открытости 72,387% при среднем показателе открытости по России 34,452%.

Одним из ключевых результатов реализации Программы в 2015 год стал запуск обновлённого официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет. Официальный сайт разработан с учётом последних тенденций и трендов в области веб-технологий, повышена стабильность работы, обновлён дизайн и структура информации. Применяемые технологические решения на официальном сайте позволят качественно повысить уровень открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, обеспечить планомерное дальнейшее развитие электронных сервисов взаимодействия граждан и государственных органов.

При взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по Камчатском краю осуществляется проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Камчатском крае. В 2015 году обеспечена работа 64 комплексов автоматической регистрации (фиксации) нарушений правил дорожного движения. По итогам года обработано и направлено постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму 100 514 тыс. рублей. Общая сумма наложенных штрафов за весь период реализации данных мероприятий составила порядка 290 млн. рублей.

Введена в эксплуатацию государственная информационная система Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края». Переведена в тестовую эксплуатацию сеть высокоточного позиционирования Камчатского края, состоящая из 6-ти базовых геодезических навигационных станций, зона покрытия составляет 17% территории Камчатского края.

В течение года проводилась единая техническая политика обеспечения исполнительных органов государственной власти Камчатского края информационно-телекоммуникационными технологиями. Обеспечено функционирование и совершенствование базовых элементов инфраструктуры: центра обработка данных, единой корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края, продление неисключительных прав использования системного программного обеспечения, мониторинг работоспособности и текущее техническое обслуживание рабочих станций и серверов. Для обеспечения безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Камчатском крае продолжена реализация проектов по созданию системы безопасности краевых информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов.

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2014 № 198 «О порядке опубликования законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru» осуществляется официальное опубликование законов Камчатского края и иных нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Камчатского края в электронном виде. В течение 2015 года официально опубликовано 720 документов. Средний срок опубликования составляет четыре дня из регламентированных десяти.

  - Фактические результаты реализации основных мероприятий

Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы»:

    - Основное мероприятие 1.1. «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае».

Агентством по информатизации и связи Камчатского края организовано и проведено обучение 1 000 жителей Камчатского края основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин», проведено повышение квалификации специалистов Агентства в области сетевой инфраструктуры, телекоммуникации и защиты каналов связи от утечки информации.

    - Основное мероприятие 1.2. «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае»

Агентством по информатизации и связи Камчатского края для исполнительных органов государственной власти Камчатского края обеспечен доступ в сеть Интернет в течение 2015 года с шириной каналов в 10240 кбит/с, 5120 кбит/с, 2048 кбит/с, а также организованы каналы передачи данных (VPN-каналы связи) на скорости 100 мбит/с; приобретено лицензионное программное обеспечение для рабочих станций и серверов по единому корпоративному соглашению Enterprise Agreement, программное обеспечение антивирусной защиты для рабочих станций и почтовых серверов; обеспечена контент-фильтрации сети Интернет, осуществлена модернизация оборудования центра обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края, а также программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Агентством записи актов гражданского состояния Камчатского края обеспечено подключение отделов ЗАГС, расположенных на территории Камчатского края, доступом в сеть Интернет.

    - Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Агентством по информатизации и связи Камчатского края обеспечено техническое сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края в т.д. Региональная система электронного взаимодействия Камчатского края насчитывает 101 участника, в том числе исполнительные органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, государственные и муниципальные организации и учреждения. В общей сложности через РСМЭВ Камчатского края направлено и обработано более 60 тысяч запросов сведений и информации. Интенсивность использования РСМЭВ Камчатского края возросла в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом.

    - Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

Агентством по информатизации и связи Камчатского края организованы мероприятия, направленные на популяризацию среди населения использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (размещены видео и аудио материалы в телевизионном и радио эфирах, установлены наружные баннеры, распространена печатная и сувенирная продукция).

Агентством записи актов гражданского состояния Камчатского края проведена работа по переводу бумажного архива ЗАГС в электронный вид.

    - Основное мероприятие 1.5. «Внедрение универсальных электронных карт».

Агентством по информатизации и связи Камчатского края обеспечено функционирование 18 пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК на территории Камчатского края. Продолжена работа по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК на территории Камчатского края по заявлениям граждан. В 2015 году принято 1101 заявление граждан на выпуск УЭК, выдана 1381 карта.

    - Основное мероприятие 1.6. «Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем».

Агентством по информатизации и связи Камчатского края разработан и запущен в эксплуатацию обновленный официальный сайт исполнительных органов власти Камчатского края по адресу в сети Интернет: new.kamgov.ru.

Агентством предоставлена целевая субсидия администрациям МР и ГО на софинансирование расходов, направленных на развитие систем электронного документооборота. В рамках указанного софинансирования получателями субсидий были приобретены дополнительные лицензии на рабочие места системы электронного документооборота, а также приобретено лицензионное программное обеспечение и дополнительное необходимое оборудование.

Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечено сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края.

Агентством ЗАГС Камчатского края осуществлена модернизация и сопровождение МАИС ЗАГС, внедрение и сопровождение информационных систем и программных продуктов, обеспечивающих текущую деятельность Агентства ЗАГС.

Министерством строительства Камчатского края предоставлена целевая субсидия Пенжинскому и Мильковскому муниципальным районам на софинансирование расходов по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае. Данная система успешно внедрена в Мильковском МР, в Пенжинском МР система не внедрена по причине нарушения сроков исполнения контрактов Исполнителем.

Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы»:

    - Основное мероприятие 2.1. «Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края».

Проведено обучение специалистов из числа служащих ИОГВ Камчатского края работе с информационной системой геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края». Разработано и принято постановление Правительства Камчатского края от 24.09.2015 № 338-П «О государственной информационной системе Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края», определяющее правовой статус ГИС ИПД и регулирующее отношения, возникающие в момент эксплуатации системы.

    - Основное мероприятие 2.2. «Сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае».

Переведена в тестовую эксплуатацию сеть высокоточного позиционирования Камчатского края (приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 29.09.2015 № 87-п).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»:

    - Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края»

Мероприятие носит обеспечивающий характер и направлено на финансирование основной деятельности (центрального аппарата) Агентства по информатизации и связи Камчатского края.

    - Основное мероприятие 3.2 «Выполнение технологических функций в области информатизации»

В рамках реализации мероприятия обеспечено выполнение государственного задания краевым государственным автономным учреждением «Информационно-технический центр Камчатского края». Государственное задание выполнено в полном объёме согласно установленным требованиям.

Дополнительно в рамках реализации данного основного мероприятия обеспечено функционирование 64 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью, участие в четырёх «выездных бригадах» специалиста в области информационных технологий, проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории, информационное сопровождение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

  - Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

В течении 2015 года государственными органами исполнительной власти Камчатского края продолжено активное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение, модернизация и использование информационных систем и оборудования.

Следует отметить, что большинство задач, основных мероприятий Подпрограмм и Программы, носят продолжительный характер, требуют ежегодной реализации, поддержки и сопровождения.

В целом все задачи и основные мероприятий Программы в 2015 году выполнены, сформировано и активно используется единое пространство электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, продолжен перевод, повышение качества и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае.

  - Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).

В рамках реализации Программы осуществляется достижение и мониторинг 19 показателей (индикаторов). В 2015 году по 16 показателям (индикаторам) Программы достигнуты плановые значения в полном объеме без существенного отклонения. Значения 3 показателей (индикаторов) не достигнуты до планового объёма:

- 1. «Доля жителей в Камчатском крае, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Показатель включён в план ежегодного статистического наблюдения, сведения за 2015 год опубликованы Росстатом 29.03.2016 года на официальном сайте (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok21.xlsx). В 2014 году оценка показателя Росстатом составила на уровне 42.1%, план на 2015 год установлен на уровне 40%, фактическое достигнутое значение показателя по Камчатскому краю в 2015 году оценено в 27.9% (69,75% от плана). Несмотря на принимаемые меры по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проведение информационной кампании по популяризации использования механизмов обращения за государственными и муниципальными услугами в электронном виде, показатель снизился по сравнению с уровнем 2014 года в полтора раза. Возможно имеет место значительная статистическая погрешность при оценке показателя, расчёт произведён на основе слишком малого количества респондентов (0.12% от численности населения, методика расчёта утверждена приказом Росстата от 30.12.205 № 676).

- 1.6. «Количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае». Показатель выполнен на 72,5 % от планового значения в связи с тем, что Федеральным законом от 31.12.2014 № 514-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок начала обязательной выдачи УЭК перенесен с 1 января 2015 года на 1 января 2017 года. Таким образом, в течении 2015 года УЭК в Камчатском крае выпускалась по заявлениям граждан, количество выданных УЭК соответствует количеству поданных гражданами заявлений;

- 2.5. «Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования». Показатель выполнен на 56,7% от планового значения в связи с тем, что финансирование мероприятий по расширению сети СВТП в 2015 году не осуществлялось.

  - Запланированные, но не достигнутые результаты

Все основные мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2015 году, выполнены в полном объёме.

Планом реализации программы предусмотрено наступление 12 контрольных событий. Все контрольные события наступили своевременно.

Не достижение планируемого уровня по отдельным показателям (индикаторам) Программы связано с особенностями методики оценки, а также с изменением федерального законодательства.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Анализ рисков реализации Программы приведён в разделе 6 Программы. Отдельные факторы и риски не повлияли на ход реализации Программы в 2015 году.

  - Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Отсутствуют.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

В соответствии с частью 9 раздела V приложения № 2 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п, эффективность реализации Программы в 2015 году составляет 0,989. Программа реализована с высоким уровнем эффективности. Расчёт оценки эффективности реализации Программы представлен в разделе 7.

- Результаты реализации краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы

Все основные мероприятия и контрольные события Программы выполнены в полном объёме.

Информация о результатах реализации основных мероприятий, в том числе в разрезе подпрограмм, подробно представлена в части 2.2. «Фактические результаты реализации основных мероприятий» раздела 1 «Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год», в таблице 10 «Форма мониторинга реализации государственной программы» и таблице 12 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы».

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного регулирования Программой не предусмотрены.

В рамках реализации мер правового регулирования следует отметить ряд важных разработанных и принятых в 2015 году нормативных правовых актов Камчатского края:

- Закон Камчатского края от 12.10.2015 № 687 «О государственных информационных системах Камчатского края»;

- постановление Правительства Камчатского края от 14.12.2015 «Об утверждении Порядка ведения реестра государственных информационных систем Камчатского края»;

- постановление Правительства Камчатского края от 05.05.2015 № 162-П «Об утверждении требований к учёту и классификации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счёт средств бюджета Камчатского края» (с учётом изм. от 03.08.2015 № 278-П);

Принятые нормативные правовые акты направлены на регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного Правительства в Камчатском крае и в целом с внедрением и использованием информационных технологий в государственных органах исполнительной власти Камчатского края.

Также в рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» Подпрограммы 2 разработано и принято постановление Правительства Камчатского края от 24.09.2015 № 338-П «О государственной информационной системе Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края», определяющее правовой статус ГИС ИПД и регулирующее отношения, возникающие в момент эксплуатации системы.

- Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

По состоянию на 31.12.2015 года ресурсное обеспечение Программы на 2015 год составило 181 959,72396 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 180 809,51145 тыс. рублей, из средств местных бюджетов – 1 150,21251 тыс. рублей.

Освоено в отчетном периоде 181 419,98741 тыс. рублей (99,7 %), в том числе из краевого бюджета – 180 282,20865 тыс. рублей (99,7%), из местных бюджетов – 1 137,77876 тыс. рублей (98,9%).

Ресурсное обеспечение Программы в 2015 году из всех источников финансирования распределено по подпрограммам в следующем объёме (предусмотрено):

- подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы» - 88 856,49193 тыс. рублей, что составляет 48,8% от общего объёма;

- подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы» - 1 718,10936 тыс. рублей, что составляет 1% от общего объёма ресурсного обеспечения Программы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» - 91 385,12267, что составляет 50,2%.

В целях реализации Программы размещение закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (открытый конкурс, электронный аукцион) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты заключены своевременно по всем запланированным процедурам. Сроки исполнения контрактов соответствуют запланированным за исключением мероприятий 1.1.2 и 1.6.1 по причине просрочки исполнителями обязательств. Невзирая на указанные факты задержек сроков исполнения контрактов, все контракты исполнены в полном объеме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.

Подробная информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств представлена в таблицы 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В течение 2015 года в Программу вносились следующие изменения:

- постановление Правительства Камчатского края от 01.04.2015 № 127-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 23.07.2015 № 262-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 24.09.2015 № 339-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 30.12.2015 № 508-П.

Изменения, в большей степени, носили технический характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы будет продолжена в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.12.2015 № 734-РП.

- Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году

Методика оценки эффективности Программы представлена в разделе 8 Программы. Оценка эффективности Программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п.

  - Степень достижения целей и решения задач Программы на основании оценки достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году составляет 0,947.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы произведена по формуле:

, где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

В Программе представлено 19 показателей (индикаторов). 16 показателей достигнуты на уровне не ниже планового значения. Индикатор №№ 1, 1.6 и 2.6. выполнен на 0,6975, 0,725 и 0,567 соответственно. Информация о достижении показателей(индикаторов) Программы представлена в таблице 11 «Сведения о достижении показателей (индикаторов)».

  - Уровень освоение ресурсного обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета составляет 0,997.

Оценка произведена по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в 2015 году - 180 282,20865 тыс. рублей;

Плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году - 180 809,51145 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) = 180 282,20865 / 180 809,51145 = 0,997.

  - Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составляет 1.

Оценка произведена по формуле:

СРкс = КСв / КС, где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Планом реализации Программы, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 18.02.2015 № 84-РП (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 21.09.2015 № 511-РП), предусмотрено наступление 12 контрольных событий. Все предусмотренные контрольные событий наступили.

СРкс – 12

КСв – 12

СРкс = 12/12 = 1.

  - Оценка эффективности реализации государственной программы

ЭРгп=0,947+0,997+3*15= 4,9445=0,989