РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«**24» сентября 2020 г. № 134**

**О внесении изменений в постановление администрации Корякского сельского поселения № 16 от 07.02.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение санитарно - экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 г.»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 N 494-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы", Постановлением администрации Корякского сельского поселения от 12.02.2014 г. № 18 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Корякского сельского поселения, их формирования и реализации» в целях защиты окружающей среды Корякского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменений в муниципальную программу «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 г.», утвержденную постановлением № 16 от 07.02.2019 г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

**Врио главы администрации**

**Корякского сельского поселения Листраткин Д.В.**

Приложение 1

к постановлению администрации

Корякского сельского поселения

от 24.09.2020 г. № 134

**Муниципальная программа**

**Улучшение санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 годах**

2020 год

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Улучшение санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 годах »**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» |
| Заказчик Программы |  | Администрация Корякского сельского поселения |
| Разработчик программы |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения |
| Исполнители Программы |  | Отдел по управлению ЖКХ Администрация Корякского сельского поселения  |
| Цель Программы |  | Улучшение экологической ситуации в Корякском сельском поселении. Достижение [экологической безопасности](http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/) населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации несанкционированных свалок. |
| Задачи Программы |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Корякского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы |  | 2019-2021 год |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 г.составляет 4336986,77 рублей, в том числе: краевой бюджет – 4334563,00 рублей местный бюджет – 2423,77 рублей.Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет 1 132043,27 рублей, в том числе: краевой бюджет – 1130788,00 рублей местный бюджет – 1255,27 рублей.Общий объем финансирования Программы на 2020 год составляет 864 151,66 рублей, в том числе: краевой бюджет –862 179,00 рублей местный бюджет – 1972,66 рублей. Общий объем финансирования Программы на 2021 год составляет 2 341 831,00 рублей, в том числе: краевой бюджет – 2 341 596,00 рублей местный бюджет – 235,00 рублей. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы |  | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов в Корякском сельском поселении;Улучшение экологической ситуации в Корякском сельском поселении |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Корякского сельского поселения |

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. **Технико-экономическое обоснование программы**

1.1 Согласно П. 18 ч. 1 ст. 14, п. 9, 14 ч. 1 ст. 15, п. 11, 24 ч. 1 ст. 16 Закона N 131-ФЗ к вопросам местного значения относятся:

- по поселениям - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- по муниципальным районам - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- по городским округам - организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

1.2 К вопросам местного значения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а потому, если собственника данных бытовых отходов установить невозможно, именно органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования обязаны осуществлять ликвидацию несанкционированной свалки бытовых коммунальных отходов, расположенной на его территории.

1.3 Объем образующихся отходов в Корякском сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и численности населения, ежегодно составляет около 7 тыс. тонн.

1.4 На протяжении более десятка лет одной из острейших экологических проблем на территории Корякского сельского поселения является проблема утилизации твердых коммунальных отходов. Частично она была решена с введением в действие в конце 1998г. свалки ТКО в районе п. Пиначево, проектная мощность свалки рассчитана на размещение 82,0 тыс. тонн ТКО. Остается острой проблема сбора и утилизации отходов, образующихся на садово-огороднических участках.

1.5 В лесах, прилегающих к территориям СНТ, а также вдоль автомобильных дорог, ведущих к СНТ, образовываются многочисленные несанкционированные свалки мусора. Отходы производства и потребления представляют серьезную угрозу окружающей природной среде Корякского сельского поселения.

1.6 Приведенные ниже сведения, особенно по количеству отходов, не могут претендовать на абсолютную точность из-за недостатков в организации учета на местах. Однако и по этим данным и фактам можно сделать вывод о неудовлетворительном состоянии дел в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Таблица 1

**Перечень несанкционированных свалок в Корякском сельском поселении по состоянию на май 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Район, населенный пункт Расположение | Описание отходов | Объем ТБО м3 и количество т. автопокрышек |
| 1. | р-н п. Зеленый с/х поля | Твердые коммунальные отходыОтходы автошин | 100 куб.м.0,5 т. |
| 2. | р-н Карьер в районе автозаправки с. Коряки | Твердые коммунальные отходы | 200 |
| 3. | р-н с. Северные Коряки лесной массив за остановкой | Твердые коммунальные отходы | 0 |
| 4.  | р-н Северокорякское шоссе 6 км (вдоль поля) | Твердые коммунальные отходы | 0 |
| 5. | р-н территории «Кам-Агро» левый берег реки Протока | Твердые коммунальные отходы | 0 |
| 6. | р-н с. Северные Коряки пер. Северный в овраге лесополосы | Твердые коммунальные отходы | 0 |
| 7. | р-н 53 км автодороги г. Петропавловск-Камчатский- с. Мильково | использованные автопокрышки | 0 |
| 8. | р-н пер. Кооперативный с. Коряки | Твердые коммунальные отходы | 0 |
| 9. | р-н п. Зелёный ул. Солнечная | Твердые коммунальные отходы, использованные автопокрышки | 0 |
| 10. | р-н с. Северные Коряки очаг 1 | Твердые коммунальные отходы, использованные автопокрышки | 4000,5 т |
| 11. | р-н с. Северные Коряки заброшенный карьер очаг 2 | Твердые коммунальные отходы, использованные автопокрышки | 1000,5 т |
| 12. | р-н с. Северные Коряки заброшенный карьер очаг 3 | Твердые коммунальные отходы, использованные автопокрышки | 5032т |
| 13. | р-н 44 км в лесном массиве районе ул. Шоссейная и автозаправки с. Коряки | Твердые коммунальные отходы | 40 |
| 14 | ул. Геологов, координаты 53267947,58.216470 | Твердые коммунальные отходы | 820,68 т |
| 14 | ул. Геологов район кооперативных гаражей | Твердые коммунальные отходы | 93 |
| 15 | СНТ «New Васюки»  | Твердые коммунальные отходы | 100 |
| **Итого:**  | **1618 уб.м.** **4,18 т.**  |

1.7 Перечень и объем несанкционированных свалок в Корякском сельском поселении уточняется в результате комиссионного обследования территории Корякского сельского поселения, в весенний, летний и осенний период. Места складирования отходов производства и потребления оказывают значительное влияние на окружающую среду. Тепло, влага и неограниченные запасы пищи создают на поверхности и в верхнем слое почвы благоприятные условия для насекомых. При большом количестве птиц насекомые могут стать разносчиками инфекционных заболеваний.

1.8 В связи с вышеизложенным, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для решения поставленных проблем в рамках реализации программы «Улучшение санитарно - экологического состояния территории Корякского сельского поселения на 2019-2021 годы».

1. **Цель, задачи и мероприятия Программы, срок ее реализации, ресурсное обеспечение**

2.1 Целью программы является организация мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения.

2.2 Достижение цели программы возможно посредством решения задачи: ликвидация несанкционированных свалок на территории Корякского сельского поселения.

2.3 Программа разрабатывается на 2019-2021 годы, срок реализации Программы 2019-2021 годы.

2.4 Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого и местного бюджета.

2.5 Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 г.составляет 4338025,93 рублей, в том числе: краевой бюджет – 4334563,00 рублей, местный бюджет – 3462,93 рублей.

Таблица 2

Основные мероприятия программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Объем ТБО м3 | Стоимость, тыс. руб. | Период реализации |
| **2019 г.** |
| 1. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н п. Зеленый с/х поля | 30 | 34,200 | 2019 год |
| 2. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н Карьер в районе автозаправки с. Коряки | 245 | 280,1968 | 2019 год |
| 3. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н с. Северные Коряки лесной массив за остановкой | 100 | 113,848 | 2019 год |
| 4. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н Северокорякское шоссе 6 км (вдоль поля) | 100 | 113,848 | 2019 год |
| 5. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н р-н территории «Кам-Агро» левый берег реки Протока | 991 | 112709,521,14095 | 2019 год |
| 6. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н с. Северные Коряки пер. Северный в овраге лесополосы | 60 | 68,40 | 2019 год |
| 7. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н 53 км автодороги г. Петропавловск-Камчатский- с. Мильково | автопокрышки- 2,92 тонн | 175,200 | 2019 год |
| 8. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н пер. Кооперативный с. Коряки | 20 | 22,800 | 2019 год |
| 9. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н п. Зелёный ул. Солнечная | 15 куб. м. и автопокрышки- 3,21 т. | 17,100192,600 | 2019 год |
|  | **Итого в 2019 г.** | **671 м3****6,13 тн.** | **1132,04327** |  |
| **2020 г.** |
| 1. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н с. Северные Коряки заброшенный карьер очаг 1 | 400 куб.м. | 289,500 | 2020 год |
| 2 | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н с. Северные Коряки заброшенный карьер очаг 2 | 100 куб.м. ТКО500 кг автопокрышек | 163,30037,375 | 2020 год |
| 3 | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н ул. Геологов район кооперативных гаражей | 93 куб.м. ТКО500 кг автопокрышек | 151,86937, 37166 | 2020 год |
| 4 | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н ул. Геологов, координаты 53267947,58.216470  | 82 куб.м. ТКО680 кг | 133,90650,830 | 2020 год  |
|  | **Итого в 2020 г.** | **675 куб.м.** **1,680 т.** | **738,575****125,57666** |  |
| **2021 г.** |
| 1. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н п. Зеленый с/х поля | 100 куб. м.0,5 т. отходов шин | 251,70 | 2021 год |
| 2. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н Карьер в районе автозаправки с. Коряки | 200 куб.м. | 503,40 | 2021 год |
| 3. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н 44 км в лесном массиве районе ул. Шоссейная и автозаправки с. Коряки | 40,0 куб.  | 100,68 | 2021 год |
| 4.  | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н СНТ Васюки | 100 куб.м. | 251,700 | 2021 год  |
| 5. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н с. Северные Коряки заброшенный карьер очаг 3 | 503 куб.м.2 т. автопокрышек | 1266,051220,00 | 2021 год  |
| **Итого в 2021 г.** | **900 куб.м. 2,5т** | **2341,831** |  |

**3. Прогноз ожидаемых конечных результатов**

**реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации**

3.1 Выполнение мероприятий Программы позволит улучшить экологическую ситуацию в Корякском сельском поселении и снизить количество мест несанкционированного сброса мусора.

**4. Система организации выполнения Программы и контроль за исполнением программных мероприятий**

4.1 Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Корякского сельского поселения. Исполнителем программы является Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Корякского сельского поселения (далее – Отдел). Отдел несет ответственность за своевременное и целевое использование средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.