РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  09 » марта 2021 г.                                                                       	      № 31

«Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Корякского сельского поселения в 2021 году»

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья и паводков 2021 года и  принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба, а так же для  оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ, руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7 и 21 части 1 статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2020 № 59-РП, Уставом Корякского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативной группы по контролю (мониторинга) над паводковой обстановкой на территории Корякского сельского поселения в 2021 году   согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оперативный План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году  на территории Корякского сельского поселения  согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень противопаводковых мероприятий на территории Корякского сельского поселения в 2021 году согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

4. Уточнить расчёты по организации эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного подтопления, их временного размещения, а также по организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

5.   В случае возникновения критических ситуаций незамедлительно сообщать об этом в единую дежурно-диспечерскую службу Елизовского муниципального района (телефоны: 6-15-60)

6. Отделу по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения обеспечить информационное обеспечение населения о возможных зонах затопления, предупреждение об ожидаемой опасности и возможной эвакуации.

7. Бухгалтерско-учётной группе администрации Корякского сельского поселения обеспечивать своевременное финансирование выплат на реализацию настоящего Постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Корякского сельского поселения и осуществлять контроль над их целевым расходованием.

8. Ведущему докуметоведу администрации  обнародовать настоящее Постановление в местах обнародования и разместить  на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет» в разделе «Местное самоуправление» на страничке Корякского сельского поселения.

9. Постановление довести до сведения всех руководителей.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Корякского сельского поселения                                           М.Г.Зобова

.

Приложение №1

к постановлению администрации

Корякского сельского поселения

№ 31  от 09.03.2021 г.

Состав

Оперативной группы по контролю над паводковой обстановкой на территории Корякского сельского поселения в  2021 году

Руководитель группы:

Глава администрации

Корякского сельского поселения				        Зобова М.Г.

Заместитель руководителя группы:

Глава Корякского сельского поселения,		               Липатов А.Ю.

Председатель собрания депутатов КСП

Секретарь:

Специалист ВУС				                                 Полюхович С.Г.

Члены комиссии:

Ятский А.Ф. – директор  МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП»

Драчёв Ю.Л. - директор ООО СХП «Овощевод»;

Кваша В.Н. –  председатель СХПК «КАМ-АГРО» (по согласованию)

Ткачев С.Е. – директора МБОУ «Корякская  средняя школа» (по согласованию)

Листраткин Д.В.– начальник отдела по управлению ЖКХ администрации КСП

Трякина А.Е. – вед.инженер отдела по управлению ЖКХ администрации КСП

Приложение №2

к постановлению администрации

Корякского сельского поселения

№  31 от 09.03.2021г.

Оперативный План

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Корякского сельского поселения в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отделу по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения (по согласованию): 1.1.Осуществлять круглосуточный мониторинг за развитием паводковой ситуации на реках (Авача, Гаванка, протока Светлая) для прогнозирования возможных ЧС на территории Корякского сельского поселения. 1.2.Уточнить расчёты по организации эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного подтопления, их временного размещения, а также организации первоочередного жизнеобеспечения населения. 1.3.Определить порядок привлечения населения, работников коммерческих и некоммерческих организаций, а также имеющейся техники, транспортных и других средств указанных организаций для проведения аварийных и эвакуационных работ в условиях возможного подтопления территорий населённых пунктов. 1.4. Оценить обстановку в зонах возможного затопления (подтопления), подготовить предложения по возможной эвакуации населения и предприятий из районов затопления и организации жизнеобеспечения. | Листраткин Д.В. Полюхович С.Г. Листраткин Д.В. Листраткин Д.В. Полюхович С.Г. | В период половодья (паводок) Апрель Апрель Апрель-май |
| 2. | Администрации Корякского сельского поселения: 2.1.Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотреть вопрос о подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, утвердить план проведения превентивных мероприятий по предупреждению и снижению ущерба от наводнений и подтоплений, в том числе финансового обеспечения планируемых мероприятий; 2.2. Согласовать планы взаимодействия с руководителями предприятий на территории Корякского сельского поселения по привлечению сил и средств для выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий ЧС, связанных с возможными подтоплениями в 2021году; 2.3. Провести работы по расчистке водоотводных канав для предупреждения подтопления жилого сектора талыми водами; 2.4.Принять меры по предупреждению смыва в реки и водоемы ГСМ, удобрений и недопущению других загрязнений водных акваторий; 2.5. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий: -предусмотреть места размещения КРС на случай подтопления животноводческих ферм; - организовать обвалку мест складирования навоза; - усилить контроль за талыми водами, поступающими с полей на подтапливаемые территории поселения, в случае необходимости организовать их отвод от жилого сектора; | Зобова М.Г. Полюхович С.Г. Листраткин Д.В. Листраткин Д.В. Драчёв Ю.Л. Кваша Н.В. Драчёв Ю.Л. Листраткин Д.В. Драчёв Л.Ю. Кваша Н.В. | Март Апрель Май-июнь Апрель-май Постоянно май |
| 3. | Провести обследование участка реки Авача, в зоне возможного разрушения берега с.Северные Коряки, установить зону отчуждения. | Листраткин Д.В. Липатов А.Ю. | апрель-июнь 2021г. |
| 4. | С учётом прогноза паводковой обстановки уточнить наличие финансовых ресурсов, для использования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и при необходимости принять меры по их созданию. | Зобова М.Г. | Апрель |
| 5. | Обеспечить регулярное информирование населения о развитии паводковой обстановки, о мерах, предпринимаемых с целью предупреждения возможных ЧС, и своевременное оповещение при угрозе подтопления населённых пунктов. | Полюхович С.Г. | Период половодья (паводка) |
| 6. | Организовать работу с подростками и школьниками (занятия в школах) по правилам безопасного поведения на воде и вблизи водоемов | Ткачев С.Е. | Апрель-май, сентябрь |

Приложение №3

к постановлению администрации

Корякского сельского поселения

№  31 от   09.03. 2021г.

Перечень

противопаводковых мероприятий на территории Корякского сельского поселения в 2021 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Необходимые объемы финансирования тыс. руб. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Круглосуточный мониторинг Протоки «Светлая» реки Авача | Март-июнь | 20 | Листраткин Д.В. Полюхович С.Г. Трякина А.Е. |
| 2. | Мониторинг за состоянием русла реки Авача и уровнем воды в ней в с. Сев. Коряки | Май-июнь | 20 | Листраткин Д.В. Полюхович С.Г. |