**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЮЛАГОУСТРОЙСТВУ 2021**

1.Реализация Регионального проекта по формированию современной городской среды в 2021 году

**06 ноября 2020 г.** состоялось заседание МОК выбрана придомовая территория, подлежащая благоустройству (ремонту асфальтобетонного покрытия) в 2021 году – **п. Зелёный, ул. Юбилейная д. 10,** а также определены мероприятия по благоустройству общественной территории – Аллея – работы по **цветочному оформлению кашпо**.

По состоянию на 24.02.2021 г. по благоустройству общественной территории, заключен контракт № 16 от 27.01.2021 г. с МУП ПКГО «Спецдорремстрой» на приобретение цветочной рассады, плановая дата выполнения мероприятия -июнь 2021 года.

**13.02.2021** г. размещен аукцион по мероприятию – ремонт дворового проезда(асфальтированию придомовой территории) дома - п. Зелёный, ул. Юбилейная д. 10, прием заявок до 24.02.2021г, рассмотрение заявок до 25.02.2021 г., 26.02.2021 г. - **аукцион**.

09 марта 2021 года заключен муниципальный контракт №0838300001221000002 с ООО «Автодор-Камчатка» на выполнение работ по ремонту дорожного проезда в районе дома Юбилейная д. 10 п. Зелёный, цена контракта 3359074,00 руб., сроки выполнения работ с 20 мая 2021 по 15 июня 2021 года.

2. Реализация социально-значимых мероприятий, определенных жителями Корякского сельского поселения в форме дополнительной формы голосования в 2020 году

- Устройство детской площадки по ул. Геологов;

- Устройство спортивной площадки в с. Коряки;

- Устройство места для отдыха жителей в. П. Зелёный;

- Устройство места для сбора твердых коммунальных отходов в с. Северные Коряки.

1. Устройство спортивной площадки в с. Коряки;

Отделом по управлению ЖКХ проведена работа по разработке технического задания на устройство спортивной площадки в с. Коряки, разработке проектно-сметной документации, проведен электронный аукцион № 0838300001221000004, победитель аукциона ИП Кривицкий Владимир Николаевич, заключение контракта планируется в период с 05 по 09 апреля 2021 г.

В ходе работ планируется устройство спортивной площадки размером 4\*20 (80 кв.м.) в резиновым покрытием основания, навесом из поликарбоната, установкой 7-ми уличных спортивных тренажеров, лавки, урны, устройством освещения.

Визуализированные образы уличных тренажеров:

|  |  |
| --- | --- |
| 7506  [**Тренажер для пресса**](http://ksil.com/ksil-sport/trenazhery/007506/)  предназначен для развития и укрепления мышц пресса, увеличения эластичности соединительных тканей. | 007510_kartochka_tovara_400_400_5_100[**Тренажер**](http://ksil.com/ksil-sport/trenazhery/007510/)  предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов талии и бедер. |
| 007512_kartochka_tovara_400_400_5_100[**Тренажер**](http://ksil.com/ksil-sport/trenazhery/007512/)  предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов талии и ног. | 007520_kartochka_tovara_400_400_5_100[**Тренажер**](http://ksil.com/ksil-sport/trenazhery/007520/)  предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей, имитирует ходьбу на лыжах. |
| [**Тренажер**](http://ksil.com/ksil-sport/trenazhery/007526/)  предназначен для развития и укрепления мышц ног. | 7532_kartochka_tovara_400_400_5_100  [**Тренажер**](http://ksil.com/ksil-sport/trenazhery/007532/)  предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди. |
| 007545 - Тренажер  [**Тренажер**](http://ksil.com/ksil-sport/trenazhery/007545/)  предназначен для тренировки и укрепления мышц груди и трехглавой мышцы плеча (трицепс), а также для тренировки мышц верхней части спины. | 002212 - Скамья садово-парковая на металлических ножках  [**Скамья на металлических ножках**](http://ksil.com/ksil-park/divany_i_skami/002212/) |
| 001312 - Урна деревянная на ж/б основании[**Урна деревянная на железобетонном основании с металлической вставкой**](http://ksil.com/ksil-park/urny/001312/) |  |


Сроки проведения работ до 30.06.2021 г.

1. Устройство детской площадки по ул. Геологов

Отделом по управлению ЖКХ проведена работа по разработке технического задания на устройство детской площадки по ул. Геологов, разработке проектно-сметной документации, проведен электронный аукцион № 0838300001221000003, победитель аукциона ООО «РИО», заключение контракта планируется в период с 05 по 09 апреля 2021 г.

В ходе работ планируется устройство детской площадки размером 20\*14 (280 кв.м.) в резиновым покрытием основания, ограждением, установкой детского игрового комплекса, лавки, урны.

Визуализированный образ детского игрового комплекса:



Срок выполнения работ до 30.07.2021 г.

**- Устройство места для отдыха жителей в п. Зелёный.**

Разработан дизайн-проект, заключен договор с ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН по Камчатскому краю» на основании п.11.ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- на изготовление скамеек городских и урн для благоустройства места для отдыха жителей в п. Зелёный.

Дизайн-проект места для отдыха жителей в п. Зелёный.







Срок выполнения работ до 30.08.2021 г.

**- Устройство места для сбора твердых коммунальных отходов в с. Северные Коряки.**

Утверждена смета, заключен договор с ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН по Камчатскому краю» на основании п.11.ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на изготовление контейнерных площадок для сбора ТКО в с. Северные Коряки. Две площадки для сбора ТКО будут установлены на ул. Дачной. Срок выполнения работ до 30.06.2021 г.