РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«16» июля 2019 г. № 110**

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство подъездных дорог к социально-значимым объектам Корякского сельского поселения на 2019 год»**

В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063),  Уставом Корякского сельского поселения, Постановлением администрации Корякского сельского поселения от 12.02.2014 г. № 18 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Корякского сельского поселения, их формирования и реализации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство подъездных дорог к социально-значимым объектам Корякского сельского поселения на 2019 год» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением возложить на начальника отдела по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения.

**Глава администрации**

**Корякского сельского поселения М.Г. Зобова**

Приложение

 к Постановлению администрации

Корякского сельского поселения

№110 от 16.07.2019 г.

Муниципальная программа

«Благоустройство подъездных дорог к социально-значимым объектам Корякского сельского поселения на 2019 год»

Камчатский край

Елизовский район

с.Коряки

2019 год

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы(МП) |  | [Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063),  Устав Корякского сельского поселенияРешение собрания депутатов Корякского сельского поселения № 103 от 31.10.2017 г. «Об утверждении Правил благоустройства Корякского сельского поселения» |
| Заказчик МП |  | Администрация Корякского сельского поселения |
| Разработчик МП |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения |
| Исполнители МП |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения |
| Цель МП |  | Улучшение технического состояния и увеличение срока службы дорожных покрытий на подъездных путях к социально-значимым объектам на территории Корякского сельского поселения |
| Задачи программы |  | - приведение в нормативное состояние подъездных дорог к социально-значимым объектам Корякского сельского поселения (детским садам, школе, ФАП).- профилактика возникновения опасных участков на подъездной дороги к социально значимым объектам Корякского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования МП |  | Общая потребность в объеме финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования составляет – 7856947,6 рублей, в том числе:Из средств районного бюджета –7778378,11рублей;Из средств местного бюджета – 78569,49 рублей. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы |  | Ремонт подъездных дорог к социально значимым объектам: школе, детским садам и фельдшерско-акушерскому пункту позволит привести в нормативное состояние дорожное покрытие, тем самым повысить безопасность и комфортность следования детей и взрослых к месту обучения и получения услуг здравоохранения. |
| Срок реализации программы  |  | 2019 год |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Корякского сельского поселения |

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. **Технико-экономическое обоснование программы**

1.1 Муниципальная программа «Благоустройство подъездных дорог к социально-значимым объектам Корякского сельского поселения на 2019 год» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом № 131 "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2 Значительная часть подъездных дорог к социально значимым объектам Корякского сельского поселения, (детским садам, школе, ФАП) имеет высокую степень износа, так как службы дорожных покрытий истёк с момента строительства зданий, требуется проведение ремонта асфальтобетонного покрытия

1.3 От уровня транспортно-эксплуатационного состояния подъездных дорог к социально значимым объектам зависит качество жизни населения, а также безопасность следования.

1.4 Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние подъездных дорог к социально значимым объектам на 2019 год с учетом софинансирования мероприятий Программы из бюджета Елизовского муниципального района .

1. **Цель, задачи и мероприятия МП, срок ее реализации, ресурсное обеспечение**

2.1 Целью программы является улучшение технического состояния и увеличение срока службы дорожных покрытий на подъездных путях к социально-значимым объектам на территории Корякского сельского поселения.

 2.2 Задачи программы:

- приведение в нормативное состояние подъездных дорог к социально-значимым объектам Корякского сельского поселения (детским садам, школе, ФАП).

- профилактика возникновения опасных участков на подъездной дороги к социально значимым объектам Корякского сельского поселения.

2.3 Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета при софинансировании мероприятий местным бюджетом. Мероприятия указаны в таблице 1.

**Таблица.1 Основные мероприятия программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, кв.м. | Объем финансирования |
| Всего, руб. | Районный бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |
| ***2019 год*** |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия подъезда к детскому саду № 36 ул. Геологов, с. Коряки | 372 | 792747,6 | 784820,12 | 7927,48 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия подъезда к школе, почте, амбулатории | 730 | 1225636,8 | 1213380,43 | 12256,37 |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия подъезда к детскому саду «Ручеек» п. Зелёный | 114,05 | 247003,2 | 244533,17 | 2470,03 |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к ФАП п. Зелёный | 236,2 | 510915,6 | 505806,44 | 5109,16 |
| 5 | Ремонт тротуара Аллеи с. Коряки | 920 | 3100966 | 3069956,34 | 31009,66 |
| 6 | Ремонт тротуара до школы ул. Колхозная с. Коряки | 305 | 674763,6 | 668015,96 | 6747,64 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия подъезда к зданию детский сад «Солнышко» с. Коряки | 453,6 | 1304914,8 | 1291865,65 | 13049,15 |
| **Итого**  | **3130,85** | 7856947,6 | 7778378,11 | 78569,49 |

**3. Межбюджетные трансферты из бюджета Елизовского муниципального района**

3.1 В целях софинансирования мероприятий Программы и обеспечения их реализации органами местного самоуправления Корякского сельского поселения, предоставляются межбюджетные трансферты из бюджета Елизовского муниципального района.

3.2 Условиями предоставления субсидий являются:

1. обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования межбюджетных трансфертов;
2. обязательное софинансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета не менее 1% от общей стоимости мероприятий;
3. использование органами местного самоуправления Корякского сельского поселения средств межбюджетных трансфертов на цели, доведенные уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств;
4. предоставление органами местного самоуправления Корякского сельского поселения в отчетов об исполнении местного бюджета и др.

**4. Прогноз ожидаемых конечных результатов**

**реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации**

4.1 Совокупность мероприятий муниципальной программы «Благоустройство подъездных дорог к социально-значимым объектам Корякского сельского поселения на 2019 год» при ее полной реализации позволит привести в нормативное состояние дорожное покрытие подъездных дорог к социально значимым объектам: школе, детским садам, фельдшерско-акушерскому пункту, тем самым позволит повысить безопасность и комфортность следования детей и взрослых к месту обучения и получения услуг здравоохранения.

**5. Система организации выполнения Программы и контроль за исполнением программных мероприятий**

5.1 Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Корякского сельского поселения. Отдел по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения несет ответственность за своевременное и целевое использование средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также Отдел по финансовым, социальным и организационно-правовым вопросам администрации Корякского сельского поселения в установленном порядке представляет бюджетные заявки, обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.