**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.12.2021 г. № 103

пос. Лесной

**О внесении изменений в краткосрочный план проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Новолесновского сельского поселения на 2020-2022 г.г.**

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2014 № 371-П, администрация Новолесновского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в краткосрочный план проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Новолесновского сельского поселения на 2020-2022 годы, утвержденный Постановлением администрации Новолесновского сельского поселения от 28.03.2019 г. № 28 «О краткосрочном плане проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Новолесновского сельском поселения на 2020-2022 г.г.», согласно приложений №№ 1, 2 к настоящему постановлению;
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

Глава администрации

Новолесновского сельского поселения Н.А. Беляева

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новолесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 03.12.2021 г. № 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новолесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28.03.2019 г. №28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новолесновскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы** |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта  | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Стоимость работ | в том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета  | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. |   |   | руб. | руб. | руб. | руб. |   | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по Новолесновскому сельскому поселению за период 2020-2022 годов | Х | Х | Х | Х | Х | 2 130,90 | 1 987,50 | 1 269,60 | 95 | Х | 5 895 883,75 | 0,00 | 1 212 667,76 | 0,00 | 4 290 326,41 | 392 889,58 | Х | Х | Х |
| 2020 год |
| 1. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | Х | 733 054,00 | 0,00 | 111 073,82 | 0,00 | 621 980,18 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1. | *п. Лесной, ул. Почтовая, д. № 4* | РО | 1971 |   | 09.05 | 2 | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | *Ремонт ВДИС электроснабжения* | 733 054,00 | 0,00 | 111 073,82 | 0,00 | 621 980,18 | 0,00 | 1 012,37 | 1 321,45 | 31.12.2020 |
|   | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | Х | 733 054,00 | 0,00 | 111 073,82 | 0,00 | 621 980,18 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2021 год |
| 2. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | Х | 4 065 726,75 | 0,00 | 891 845,94 | 0,00 | 2 867 338,23 | 306 542,58 | Х | Х | Х |
| 2.1. | *п. Лесной, ул. Почтовая, д. № 4* | РО | 1971 |   | 09.05 | 2 | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | *Ремонт фасада* | 4 065 726,75 | 0,00 | 891 845,94 | 0,00 | 2 867 338,23 | 306 542,58 | 5 614,87 | 8 066,58 | 31.12.2021 |
|   | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | Х | 4 065 726,75 | 0,00 | 891 845,94 | 0,00 | 2 867 338,23 | 306 542,58 | Х | Х | Х |
| 2022 год |
| 3. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | Х | 1 097 103,00 | 0,00 | 209 748,00 | 0,00 | 801 008,00 | 86 347,00 | Х | Х | Х |
| 3.1. | *п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6* | РО | 1973 |   | 09.05 | 2 | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | *Ремонт ВДИС электроснабжения* | 1 097 103,00 | 0,00 | 209 748,00 | 0,00 | 801 008,00 | 86 347,00 | 1 607,01 | 1 321,45 | 31.12.2022 |
|   | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | Х | 1 097 103,00 | 0,00 | 209 748,00 | 0,00 | 801 008,00 | 86 347,00 | Х | Х | Х |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Новолесновского сельского поселения

от 03.12.2021 г. № 103

"Приложение №2

к постановлению Администрации

Новолесновского сельского поселения

от 28.03.2019 г. №28

форма 2

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новолесновскому сельскому поселению на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | Всего по Новолесновскому сельскому поселению | 2 130,90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 895 883,75 | 5 895 883,75 |
| 1 | 2020 год | 724,10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 054,00 | 733 054,00 |
| 2 | 2021 год | 724,10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 726,75 | 4 065 726,75 |
| 3 | 2022 год | 682,70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 103,00 | 1 097 103,00 |