КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВУЛКАННОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

14 ноября 2017 года 			                                                                        № 198

| О проведении мероприятий по совершенствованию противопожарной безопасности в садово-огороднических товариществах на территории Вулканного городского поселения в 2018 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в садово-огороднических товариществах на территории Вулканного городского поселения в 2018 году, Администрация Вулканного городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить План мероприятий по совершенствованию противопожарной безопасности в садово-огороднических товариществах на территории Вулканного городского  поселения  в 2018  году согласно Приложению.

2.	Создать оперативную группу по контролю за выполнением Плана мероприятий по совершенствованию противопожарной безопасности в садово-огороднических товариществах на территории Вулканного городского  поселения  в 2018  году в следующем составе:

Руководитель группы:

-Кулаков Андрей Александрович, заместитель главы администрации Вулканного городского поселения.

Члены группы:

-Руденко Владимир Викторович, начальник отдела экономических и имущественных отношений администрации Вулканного городского поселения;

-Бородина Наталья Владимировна, консультант по ЖКХ отдела экономических и имущественных отношений администрации Вулканного городского поселения;

-Храпов Александр Александрович, председатель Собрания депутатов Вулканного городского поселения (по согласованию).

3.	Ответственным за исполнением данного Постановления назначить заместителя главы администрации Вулканного городского поселения.

4.	Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию на информационном стенде администрации Вулканного городского поселения и в муниципальной библиотеке посёлка Вулканный.

5.	Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

6.	Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Вулканного  городского  поселения	 			            В.В. Смолин

Разослать: Прокуратура, Отдел экономических и имущественных отношений администрации Вулканного ГП, Собрание депутатов Вулканного городского поселения, ПЧ-7 г. Елизово, председателям СОТов на территории Вулканного ГП.

Приложение  к  Постановлению

Администрации Вулканного ГП

от 14.11.2017 г. № 198

ПЛАН

мероприятий по совершенствованию противопожарной безопасности

в садово-огороднических товариществах на территории Вулканного городского  поселения  в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать упрощенные схемы СОТов и предоставить их в администрацию Вулканного ГП и в ПЧ-7 г. Елизово | март 2018 года | Председатели СОТов |
| 2. | Провести ревизию неиспользуемых земельных участков на территории СОТов с составлением Акта и предоставлением его в администрацию Вулканного ГП. | февраль-ноябрь 2018 г. | Председатели СОТов |
| 3. | Провести опашку границ СОТов с пожароопасных сторон | май, октябрь 2018 года | Председатели СОТов |
| 4. | Обновить указатели с названиями СОТов на въездах в СОТы | апрель 2018 года | Председатели СОТов |
| 5. | Установить на территории СОТов резервуары вместимостью не менее 25 куб. м воды | май 2018 года | Председатели СОТов |
| 6. | Установить средства звукового оповещения на случай возникновения пожара | апрель 2018 года | Председатели СОТов |
| 7. | Провести проверку наличия первичных средств пожаротушения на участках (бочка с песком, или с водой, багор, лопата, лом, ведро) с выпиской предписания об устранении замечаний. | май 2018 года | Председатели СОТов |
| 8. | Установить на въезде на территории СОТов противопожарный информационный щит. | май 2018 года | Председатели СОТов |
| 9. | Проводить регулярную разъяснительную работу с членами СОТов по недопущению нарушений противопожарной безопасности. | апрель – октябрь 2018 года | Председатели СОТов |