|  |
| --- |
| герб%202 |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.11.2013 | № | 512-П |

г. Петропавловск-Камчатский

|  |
| --- |
| О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р, Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, а также в целях развития информационного общества в Камчатском крае и получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на руководителя Агентства по информатизации и связи Камчатского края.

3 . Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П |
|  |

Государственная программа Камчатского края

«Информационное общество в Камчатском крае»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;  Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;  Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»;  2) подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»;  3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» |
| Цель Программы | повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи Программы | 1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий;  2) развитие технической и технологической основы становления информационного общества;  3) построение базовой геоинформационной инфраструктуры в Камчатском крае с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности |
| Целевые показатели  (индикаторы) Программы | 1) доля жителей Камчатского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  2) доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);  3) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края;  4) количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края;  5) количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае  6) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности;  7) охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования;  8) количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края |
| Этапы и сроки реализации  Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2014 – 2020 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Программы | общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 437 437,72375 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) –  29 205,10000 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;  2015 год – 0,00000 тыс. рублей;  2016 год – 19 500,00000 тыс. рублей;  2017 год – 0,00000 тыс. рублей;  2018 год – 3 705,10000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  краевого бюджета – 1 403 263,52235 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 209 685,31989 тыс. рублей;  2015 год – 180 809,51145 тыс. рублей;  2016 год – 224 333,49376 тыс. рублей;  2017 год – 211 482,74725 тыс. рублей;  2018 год – 285 656,16000 тыс. рублей;  2019 год – 149 888,51000 тыс. рублей;  2020 год – 141 407,78000 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) – 4 969,10140 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;  2015 год – 1 150,21251 тыс. рублей;  2016 год – 618,88889 тыс. рублей;  2017 год – 100,00000 тыс. рублей;  2018 год – 300,00000 тыс. рублей;  2019 год – 300,00000 тыс. рублей;  2020 год – 300,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | 1) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  2) наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и телекоммуникационных технологий;  3) повышение эффективности государственного и муниципального управления за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий;  4) обеспечение различных сфер экономики Камчатского края качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;  5) обеспечение высокого качества предоставления государственных услуг в электронном виде;  6) обеспечение права каждого человека на информацию;  7) высокая степень интеграции Камчатского края в инфраструктуру электронного правительства Российской Федерации;  8) сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуникационных технологий за счет стандартизации и созданной эффективной инфраструктуры |

Паспорт  
подпрограммы 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 1 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 1 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;  Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;  Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 1 | эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) формирование единого пространства электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;  2) перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;  3) развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных технологий;  4) обеспечение непрерывной и бесперебойной работы инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);  2) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края;  3) количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края;  4) количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2014 – 2020 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 составляет 699 785,30007 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) –  29 205,10000 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;  2015 год – 0,00000 тыс. рублей;  2016 год – 19 500,00000 тыс. рублей;  2017 год – 0,00000 тыс. рублей;  2018 год – 3 705,10000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  краевого бюджета – 665 859,98756 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 92 839,65136 тыс. рублей;  2015 год – 87 706,27942 тыс. рублей;  2016 год – 118 643,29114 тыс. рублей;  2017 год – 93 124,65764 тыс. рублей;  2018 год – 171 638,40000 тыс. рублей;  2019 год – 52 103,85400 тыс. рублей;  2020 год – 49 803,85400 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) – 4 720,21251 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;  2015 год – 1 150,21251 тыс. рублей;  2016 год – 370,00000 тыс. рублей;  2017 год – 100,00000 тыс. рублей;  2018 год – 300,00000 тыс. рублей;  2019 год – 300,00000 тыс. рублей;  2020 год – 300,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 1 | 1) удовлетворенность населения качеством получаемых государственных и муниципальных услуг;  2) наличие единого пространства электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;  3) предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  4) наличие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных технологий;  5) повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;  6) непрерывная и бесперебойная работа инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае |

Паспорт  
подпрограммы 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий

с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической

деятельности в интересах социально-экономического и инновационного

развития Камчатского края» (далее – Подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 2 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | создание базовой геоинформационной инфраструктуры в Камчатском крае с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) создание в Камчатском крае геоинформационной системы и геопортала, включая инфраструктуру пространственных данных;  2) развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS, формирование инфраструктуры для оказания геодезических, координатно-временных и других услуг, внедрение и адаптация прикладных систем высокоточного позиционирования;  3) актуализация нормативной правовой базы для интеграции навигационных технологий и других результатов космической деятельности в различные сферы деятельности в Камчатском крае |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности;  2) охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2014 – 2020 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 63 969,87068тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 44 579,20000 тыс. рублей;  2015 год – 1 718,10936 тыс. рублей;  2016 год – 6 964,32132 тыс. рублей;  2017 год – 1 448,24000 тыс. рублей;  2018 год – 1 500,00000 тыс. рублей;  2019 год – 1 500,00000 тыс. рублей;  2020 год – 6 260,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 2 | построение базовой инфраструктуры для эффективного использования результатов космической деятельности и их интеграции с реальными процессами обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и населения для дальнейшего ускорения социально-экономического развития региона |

Паспорт  
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 3)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 3 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 3 | обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) обеспечение выполнения Агентством по информатизации и связи Камчатского края и подведомственным ему учреждением функций в рамках реализации Программы;  2) нормативное обеспечение реализации Программы |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 3 | количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в один этап в течение 2014 – 2020 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 673 682,55300 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  краевого бюджета – 673 433,66411 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 72 266,46853 тыс. рублей;  2015 год – 91 385,12267 тыс. рублей;  2016 год – 98 725,88130 тыс. рублей;  2017 год – 116 909,84961 тыс. рублей;  2018 год – 112 517,76000 тыс. рублей;  2019 год – 96 284,65600 тыс. рублей;  2020 год – 85 343,92600 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) – 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 0,00000 тыс. рублей;  2015 год – 0,00000 тыс. рублей;  2016 год – 248,88889 тыс. рублей;  2017 год – 0,00000 тыс. рублей;  2018 год – 0,00000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 3 | 1) достижение предусмотренных Программой и подпрограммами Программы показателей (индикаторов);  2) эффективное использование всех видов ресурсов;  3) реализация региональной политики в сфере информатизации и связи в Камчатском крае |

1. Приоритеты и цели региональной

политики в сфере реализации Программы

1.1. Программа разработана с учетом приоритетов и целей, определенных в государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313.

1.2. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;

2) повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационных технологий;

3) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;

4) повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти;

5) обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.

1.3. Формирование и развитие информационного общества в Камчатском крае позволит обеспечить конкурентоспособность, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, а также совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных технологий.

Одним из приоритетов Программы является максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий, обеспечивающих в том числе формирование электронного правительства и перевод в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению.

1.4. С учетом приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы сформулирована цель Программы – повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

1.5. Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач:

1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий;

2) развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

3) построение базовой геоинформационной инфраструктуры Камчатского края с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

1.6. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Основной показатель (индикатор) Программы и уровень его значения установлен пунктом «в» части 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов».

1.7. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.8. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы указаны в приложении 3 к Программе.

1.9. Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 4 к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. В целях повсеместного внедрения и использования информационных технологий при реализации Программы предполагается участие органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае при совместном использовании региональных информационных систем, сведений, технологий, инфраструктур.

2.2. Программой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам в рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае» Подпрограммы 1 на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае в соответствии с приложением 5 к Программе.

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

base_23848_147200_30, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

base_23848_147200_34

3.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

base_23848_147200_35, где

СРгп - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

base_23848_147200_38, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

base_23848_147200_42, где

СРкс - степень реализации контрольных событий;

КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СРгп - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс - степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | | | | | | |
| о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края  "Информационное общество в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  | Значение показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | | | | | | | | | |
| 1. | Доля жителей Камчатского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 42,1 | 27,9 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) | процент |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 1.2. | Количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключённых к единой государственной сети передачи данных Камчатского края | ед. |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1.3. | Количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | ед. |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 17 |
| 1.4. | Количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае | Тыс. штук | 4 | 4,349 | 8 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности | ед. |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2. | Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования | процент | 17 | 17 | 37 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество средств автоматической фиксации правонарушений, функцио-нирующих на территории Камчатского края | штук |  |  |  | 48 | 50 | 53 | 55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий | | | | | | | |
| государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | | | | | | |
| 1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Приведение законодательства Камчатского края в сфере связи и информационных технологий в соответствие с требованиями федерального законодательства; повышение компетенции жителей Камчатского края, государственных и муниципальных служащих в вопросах информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ); повышение уровня использования ИКТ | Низкий уровень компьютерной грамотности граждан, государственных и муниципальных служащих; низкая степень использования ИКТ, в том числе механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, невостребованность и недостаточный уровень использования ИКТ для развития информационного общества, неэффективные трудозатраты и низкий уровень управления развитием информационного общества | Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы инфраструктуры электронного правительства Камчатского края и всех её компонентов, объединение органов государственной власти Камчатского края в единую сеть передачи данных для совместного использования информационных систем и ресурсов, наличие качественных каналов связи для доступа в сеть Интернет и к специальным государственным информационно-телекоммуникационным сетям, обеспечение сохранности и безопасности информации | Отсутствие связи с сетью Интернет и другими телекоммуникационными сетями передачи данных, отсутствие возможности использования средств электронной почты, доступа к информации в сети Интернет, износ оборудования, потеря критически важной информации, повсеместные сбои в работе информационных систем и оборудования, невозможность реализации остальных задач в области развития информационного общества | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Повышение оперативности и качества оказания государственных и муниципальных услуг, стандартизация и снижение издержек на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Неисполнение требований федерального законодательства, нарушение требований законодательства в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг | Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, создание сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти (органами местного самоуправления), снижение коррупционных проявлений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, внедрение новых, качественных и более эффективных механизмов оказания государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций | Отсутствие механизма обращения и получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, низкая эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг, недостаточная степень открытости деятельности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, высокие коррупционные риски при предоставлении государственных и муниципальных услуг, низкое качество информационно-справочной поддержки и обслуживания населения, увеличение временных затрат для получения необходимой информации | Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2016 | Обеспечение жителей Камчатского края универсальными электронными картами, интеграция инфраструктуры универсальных электронных карт в сферы здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования | Приостановка выдачи универсальных электронных карт, неисполнение требований федерального законодательства | Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Повышение уровня использования ИКТ в государственном и муниципальном управлении, повышение эффективности государственного и муниципального управления, снижение издержек на внедрение информационных систем, автоматизация и обеспечение электронного взаимодействия, обеспечение открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Низкий уровень использования современных информационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, повышение издержек на обработку информации, неразвитость форм электронного взаимодействия | Показатель 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2017 | 2020 | Развитие инфраструктуры связи | Износ линий связи, отсутствие современных и доступных услуг связи для населения | Показатели 1 и 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | | | | | | |
| 2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Оказание электронных услуг конечным пользователям для их обеспечения информацией дистанционного зондирования Земли о состоянии, динамике изменения объектов инфраструктуры пространственных данных. Наличие актуальных электронных карт различного масштаба и различного назначения, в том числе регионального, муниципального, тематического комплектов. Использование в различных сферах социально-экономического развития Камчатского края картографической основы | Низкое использование результатов космической деятельности, неэффективное использование созданной инфраструктуры, нарушение требований законодательства в вопросах применения результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии региона | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Созданная эффективная инфраструктура использования результатов космических систем ГЛОНАСС/GPS в Камчатском крае, покрытие высокоточным позиционированием всей территории Камчатского края | Отсутствие инструментов проведения высокоточных геодезических измерений, высокая погрешность геодезических измерений при применении традиционных методов | Показатель 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Эффективное управление ресурсами Программы, достижение стратегических целей социально-экономического развития Камчатского края, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов), приостановление функционирования ключевых информационных систем в инфраструктуре электронного Правительства Камчатского края, технологическое отставание Камчатского края от остальных субъектов Российской Федерации | Взаимосвязь со всем показателями Программы |
| 3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Обеспечение реализации технологических функций сопровождения и развития электронного правительства в Камчатском крае, обеспечение реализации Программы | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов), приостановление функционирования ключевых информационных систем в инфраструктуре электронного Правительства Камчатского края | Взаимосвязь со всем показателями Программы |
| 3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение аварийности и смертности на дорогах, несоблюдение водителями правил дорожного движения, уменьшение поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в доходную часть краевого бюджета | Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3 к Программе | |
|  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | |
| об основных мерах правового регулирования в сфере | | | | |
| реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | | | |
| 1.1. | Постановление Правительства Камчатского края | Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае, в том числе в случае издания нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере реализации подпрограммы 1 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 - 2020 годы |
| 2. | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | | | |
| 2.1. | Постановление Правительства Камчатского края | Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, в том числе в случае издания нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере реализации подпрограммы 2 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 - 2020 годы |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | | | |
| 3.1. | Приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края | Утверждение государственного задания краевому государственному автономному учреждению "Информационно-технологический центр Камчатского края" на очередной год и на плановый период | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | ежегодно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к Программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края  "Информационное общество в Камчатском крае"** | | | | | | | | | | | |
| “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"** | **Всего, в том числе:** |  | **1 437 437,72375** | **217 885,31989** | **181 959,72396** | **244 452,38265** | **211 582,74725** | **289 661,26000** | **150 188,51000** | **141 707,78000** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  | **29 205,10000** | **6 000,00000** |  | **19 500,00000** |  | **3 705,10000** |  |  |
|  | 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 10 000,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  |
|  | 820 | 3 705,10000 |  |  |  |  | 3 705,10000 |  |  |
|  | 833 | 9 500,00000 |  |  | 9 500,00000 |  |  |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета, в т.ч.** |  | **1 403 263,52235** | **209 685,31989** | **180 809,51145** | **224 333,49376** | **211 482,74725** | **285 656,16000** | **149 888,51000** | **141 407,78000** |
|  | 804 | 15 734,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 |
|  | 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 600,00000 |  |  | 600,00000 |  |  |  |  |
|  | 815 | 69 783,66296 |  |  | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 700,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |
|  | 820 | 1 203 812,00478 | 185 420,50988 | 174 711,13085 | 168 378,90437 | 190 469,00968 | 234 616,16000 | 129 948,51000 | 120 267,78000 |
|  | 825 | 29 101,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 5 200,00000 |
|  | 826 | 5 749,50000 |  |  | 5 749,50000 |  |  |  |  |
|  | 829 | 9 764,35000 |  |  | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 |
|  | 833 | 53 000,00000 |  |  | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 34 000,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 |
|  | 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 |  |  | 1 000,00000 |  |  |  |
| **за счет средств местных бюджетов, в т.ч.** |  | **4 969,10140** | **2 200,00000** | **1 150,21251** | **618,88889** | **100,00000** | **300,00000** | **300,00000** | **300,00000** |
|  | 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 4 449,33689 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"** | **Всего, в том числе:** |  | **699 785,30007** | **101 039,65136** | **88 856,49193** | **138 513,29114** | **93 224,65764** | **175 643,50000** | **52 403,85400** | **50 103,85400** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  | **29 205,10000** | **6 000,00000** |  | **19 500,00000** |  | **3 705,10000** |  |  |
|  | 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 10 000,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  |
|  | 820 | 3 705,10000 |  |  |  |  | 3 705,10000 |  |  |
|  | 833 | 9 500,00000 |  |  | 9 500,00000 |  |  |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета** |  | **665 859,98756** | **92 839,65136** | **87 706,27942** | **118 643,29114** | **93 124,65764** | **171 638,40000** | **52 103,85400** | **49 803,85400** |
|  | 804 | 15 734,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 |
|  | 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 600,00000 |  |  | 600,00000 |  |  |  |  |
|  | 815 | 69 783,66296 |  |  | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 700,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |
|  | 820 | 466 408,46999 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 62 688,70175 | 72 110,92007 | 120 598,40000 | 32 163,85400 | 28 663,85400 |
|  | 825 | 29 101,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 5 200,00000 |
|  | 826 | 5 749,50000 |  |  | 5 749,50000 |  |  |  |  |
|  | 829 | 9 764,35000 |  |  | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 |
|  | 833 | 53 000,00000 |  |  | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 34 000,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 |
|  | 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 |  |  | 1 000,00000 |  |  |  |
| **за счет средств местных бюджетов** |  | **4 720,21251** | **2 200,00000** | **1 150,21251** | **370,00000** | **100,00000** | **300,00000** | **300,00000** | **300,00000** |
|  | 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 4 200,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 25 455,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 4 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 25 270,54250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 4 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | 820 | 25 270,54250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 70,80000 | 4 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | 815 |  |  |  |  | 184,80000 |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 290 090,37918 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 41 275,40464 | 45 656,12207 | 55 913,00000 | 24 063,85400 | 23 563,85400 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 288 720,37918 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 40 905,40464 | 45 556,12207 | 55 613,00000 | 23 763,85400 | 23 263,85400 |
|  | 804 | 3 275,26151 | 3 275,26151 |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 271 996,96941 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 39 205,40464 | 43 656,12207 | 53 413,00000 | 21 563,85400 | 21 563,85400 |
|  | 825 | 13 448,14826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 1 700,00000 | 1 900,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 1 700,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 820 | 1 370,00000 |  |  | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: |  | 45 822,64500 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 45 822,64500 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: |  | 29 032,77000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 7 205,10000 | 3 500,00000 | 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 820 | 3 705,10000 |  |  |  |  | 3 705,10000 |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 25 327,67000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 500,00000 |
|  | 820 | 23 636,00000 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 5 284,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |  |
|  | 825 | 1 691,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 |  |  |  | 500,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: |  | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: |  | 232 597,74994 | 35 692,82187 | 10 602,40311 | 77 953,58939 | 20 828,93557 | 50 840,00000 | 17 740,00000 | 18 940,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 25 500,00000 | 6 000,00000 |  | 19 500,00000 |  |  |  |  |
|  | 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 10 000,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  |
|  | 833 | 9 500,00000 |  |  | 9 500,00000 |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 203 747,53743 | 27 492,82187 | 9 452,19060 | 58 453,58939 | 20 828,93557 | 50 840,00000 | 17 740,00000 | 18 940,00000 |
|  | 804 | 12 459,00000 | 3 482,50000 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 |
|  | 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 600,00000 |  |  | 600,00000 |  |  |  |  |
|  | 815 | 69 598,86296 |  |  | 38 002,92539 | 9 895,93757 | 9 700,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |
|  | 820 | 22 895,89963 | 9 075,10963 | 5 321,79200 | 4 599,00000 | 1 899,99800 | 2 000,00000 |  |  |
|  | 825 | 13 961,77200 | 394,94000 | 2 965,01800 | 3 001,81400 | 1 000,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 3 000,00000 |
|  | 826 | 5 749,50000 |  |  | 5 749,50000 |  |  |  |  |
|  | 829 | 9 764,35000 |  |  | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 |
|  | 833 | 53 000,00000 |  |  | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 34 000,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 |
|  | 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 |  |  | 1 000,00000 |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 350,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 |  |  |  |  |  |
|  | 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 2 830,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 65 585,40000 |  |  |  | 15 000,00000 | 50 585,40000 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 65 585,40000 |  |  |  | 15 000,00000 | 50 585,40000 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"** | **Всего, в том числе:** |  | **63 969,87068** | **44 579,20000** | **1 718,10936** | **6 964,32132** | **1 448,24000** | **1 500,00000** | **1 500,00000** | **6 260,00000** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета** | **820** | **63 969,87068** | **44 579,20000** | **1 718,10936** | **6 964,32132** | **1 448,24000** | **1 500,00000** | **1 500,00000** | **6 260,00000** |
| **за счет средств местных бюджетов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 820 | 48 503,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 48 503,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: |  | 15 466,63068 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 5 260,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 15 466,63068 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 5 260,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"** | **Всего, в том числе:** |  | **673 682,55300** | **72 266,46853** | **91 385,12267** | **98 974,77019** | **116 909,84961** | **112 517,76000** | **96 284,65600** | **85 343,92600** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета** | **820** | **673 433,66411** | **72 266,46853** | **91 385,12267** | **98 725,88130** | **116 909,84961** | **112 517,76000** | **96 284,65600** | **85 343,92600** |
| **за счет средств местных бюджетов** | **820** | **248,88889** |  |  | **248,88889** |  |  |  |  |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 165 848,69685 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 561,78889 | 22 678,08896 | 25 338,76000 | 25 341,31000 | 25 340,58000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 165 599,80796 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 312,90000 | 22 678,08896 | 25 338,76000 | 25 341,31000 | 25 340,58000 |
| за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 |  |  | 248,88889 |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: |  | 397 178,56415 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 50 192,00000 | 50 307,20000 | 50 427,20000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 397 178,56415 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 50 192,00000 | 50 307,20000 | 50 427,20000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 110 655,29200 |  |  |  | 43 456,00000 | 36 987,00000 | 20 636,14600 | 9 576,14600 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 110 655,29200 |  |  |  | 43 456,00000 | 36 987,00000 | 20 636,14600 | 9 576,14600 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к Программе

Порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае

на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 1

«Электронное правительство в Камчатском крае»

# 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае из краевого бюджета на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае в рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае» Подпрограммы 1 (далее соответственно – субсидии, мероприятие).

# 2. Основной целью предоставления субсидий является подключение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к единой государственной сети передачи данных Камчатского края.

3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по развитию информационного общества и (или) внедрение информационных технологий;

2) наличие в администрации муниципального образования в Камчатском крае локальной вычислительной сети и доступа в сеть Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с;

3) наличие в администрации муниципального образования в Камчатском крае должностного лица, ответственного за защиту информации.

# 4. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении следующих условий:

# 1) заключение между Агентством по информатизации и связи Камчатского края (далее – Агентство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

# 2) обеспечение софинансирования мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования в Камчатском крае в объеме не менее 10 % от общего размера предоставленной субсидии;

# 3) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидии по целевому назначению;

# 4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отчетов об использовании субсидии;

# 5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

# 6) согласование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с Агентством условий (технические задания, описание объектов закупки) при расходовании средств субсидии на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия.

# 5. Размер субсидии определяется по формуле:

где:

# Si – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;

# So – общий объем субсидий, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае на реализацию мероприятия;

# Ri – потребность i-го муниципального образования в Камчатском крае в средствах на реализацию мероприятия.

# 6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Агентству на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятия.

# 7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

71. Показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам устанавливается в следующих значениях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателя | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| Количество муниципальных районов и городских округов, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края (нарастающим итогом) | 1 | 4 | 7 | 10 |

# 8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной Агентством, и в сроки, установленные соглашениями.

# 9. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

10. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

# 11. Контроль за исполнением условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае и использованием по целевому назначению органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий осуществляется Агентством.