Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 525-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Камчатского краяот 30.04.2014 N 204-П, от 21.01.2015 N 19-П,от 21.10.2015 N 374-П, от 18.02.2016 N 45-П,от 15.08.2016 N 324-П, от 31.10.2016 N 422-П,от 29.12.2016 N 534-П, от 10.03.2017 N 100-П,от 10.08.2017 N 337-П, от 20.09.2017 N 380-П,от 05.10.2017 N 409-П, от 15.12.2017 N 538-П,от 02.03.2018 N 98-П, от 04.09.2018 N 363-П) |

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 18.02.2016 N 45-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Государственную программу](#P40) Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" (далее - Программа) согласно приложению.

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 02.03.2018 N 98-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.10.2017 N 409-П)

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 525-П

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Камчатского краяот 02.03.2018 N 98-П, от 04.09.2018 N 363-П) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;Министерство строительства Камчатского края;Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;Министерство здравоохранения Камчатского края;Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;Министерство культуры Камчатского края;Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;Министерство социального развития и труда Камчатского края;Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края;Министерство спорта Камчатского края;Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края;Агентство по делам архивов Камчатского края;Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;Агентство по ветеринарии Камчатского края;Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края;Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения";некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" (далее - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края);органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1) [подпрограмма 1](#P127) "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в Камчатском крае";2) [подпрограмма 2](#P196) "Чистая вода в Камчатском крае";3) [подпрограмма 3](#P244) "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае";4) [подпрограмма 4](#P276) "Обеспечение реализации Программы" |
| Цели Программы | 1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;2) повышение качества предоставления коммунальных ресурсов;3) создание комфортных условий для жизнедеятельности в муниципальных образованиях в Камчатском крае |
| Задачи Программы | 1) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края;2) развитие систем водоснабжения и водоотведения;3) создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;4) поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края |
| Целевые показатели(индикаторы) Программы | 1) доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене;2) увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды;3) увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды;4) увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод |
| Этапы и сроки реализацииПрограммы | в один этап с 2018 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 24 833 525,57010 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 265 911,90000 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 265 911,90000 тыс. рублей;2019 год - 0,00000 тыс. рублей;2020 год - 0,00000 тыс. рублей;краевого бюджета - 23 352 883,40976 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 9 153 170,25076 тыс. рублей;2019 год - 7 074 188,03900 тыс. рублей;2020 год - 7 125 525,12000 тыс. рублей;местных бюджетов (по согласованию) - 14 730,26034 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 9 116,38634 тыс. рублей;2019 год - 3 644,44535 тыс. рублей;2020 год - 1 969,42865 тыс. рублей;внебюджетных источников (по согласованию) - 1 200 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей;2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей;2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке;2) увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды, в сфере сбора, очистки, распределения воды, удаления и обработки сточных вод |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 1 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;Министерство строительства Камчатского края;Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;Министерство здравоохранения Камчатского края;Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;Министерство культуры Камчатского края;Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;Министерство социального развития и труда Камчатского края;Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края;Министерство спорта Камчатского края;Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края;Агентство по делам архивов Камчатского края;Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;Агентство по ветеринарии Камчатского края;Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края;Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения";органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цели Подпрограммы 1 | 1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности припроизводстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;2) оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) проведение комплекса мероприятий по управлению энергосбережением в краевых государственных учреждениях, органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае;2) расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;3) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;4) создание правового, информационного обеспечения энергосбережения и системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения;5) реализация Программы газификации Камчатского края;6) обеспечение устойчивой платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги;7) реализация государственной политики в сфере государственно-частного партнерства;8) поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (далее - МКД) Камчатского края;2) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края;3) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края;4) удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади);5) удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека);6) удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека);7) удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека);8) объем потребления природного газа;9) доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2018 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 18 725 555,57168 тыс. рублей, в том числе за счет средств:краевого бюджета - 18 715 149,84736 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 7 191014,23836 тыс. рублей;2019 год - 5 645 181,60900 тыс. рублей;2020 год - 5 878 954,00000 тыс. рублей;местных бюджетов (по согласованию) - 10 405,72432 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 7 746,94718 тыс. рублей;2019 год - 1329,38857 тыс. рублей;2020 год - 1329,38857 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;2) снижение расхода всех видов энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края;3) увеличение объема потребления природного газа;4) увеличение доли получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"ЧИСТАЯ ВОДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительПодпрограммы 2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | Министерство строительства Камчатского края;Министерство имущественных и земельных отношений;Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цели Подпрограммы 2 | 1) обеспечение населения Камчатского края питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства;2) рациональное использование водных объектов;3) охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности;4) обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) развитие систем водоснабжения и водоотведения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения и водоотведения;2) снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации;3) создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1) доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;2) доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;3) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;4) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2018 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 2 780 113,53633 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 265 911,90000 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 265 911,90000 тыс. рублей;2019 год - 0,00000 тыс. рублей;2020 год - 0,00000 тыс. рублей;краевого бюджета - 2 509 877,10032 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 1 264 031,55032 тыс. рублей;2019 год - 724 523,43000 тыс. рублей;2020 год - 521 322,12000 тыс. рублей;местных бюджетов (по согласованию) - 4 324,53601 тыс. рублей,из них по годам: 2018 год - 1 369,43916 тыс. рублей;2019 год - 2 315,05677 тыс. рублей;2020 год - 640,04008 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) уменьшение доли уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;2) увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в общем объеме сточных вод;3) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 3 | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цели Подпрограммы 3 | 1) уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задача Подпрограммы 3 | создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с целью повышения его комфортности и энергоэффективности |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1) доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;2) количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 N 74-П |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2018 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | - общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 3 005 574,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:краевого бюджета - 1 805 574,00000 тыс. рублей,из них по годам:2018 год - 585 052,00000 тыс. рублей:2019 год - 599 878,00000 тыс. рублей;2020 год - 620 644,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 200 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 400 000,00000 тыс. рублей2019 год - 400 000,00000 тыс. рублей2020 год - 400 000,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Камчатском крае;2) повышение удовлетворенности населения Камчатского края уровнем жилищно-коммунального обслуживания |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 4 | краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения" |
| Цель Подпрограммы 4 | формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение эффективного управления финансовыми средствами в сфере реализации Программы;2) обеспечение деятельности подведомственных организаций |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2018 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 322 282,46208 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 113 072,46208 тыс. рублей;2019 год - 104 605,00000 тыс. рублей;2020 год - 104 605,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | создание условий для достижения целей, задач и показателей Программы и входящих в ее состав подпрограмм;повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере реализации Программы |

1. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации программы

1.1. В целях реализации Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

2) повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов;

3) бесперебойное электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение организациями жилищно-коммунального хозяйства;

4) улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

5) создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

1.2. Исходя из указанных основных приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы целями реализации Программы являются:

1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2) повышение качества предоставления коммунальных ресурсов;

3) создание комфортных условий для жизнедеятельности в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

1.3. Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

1) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края;

2) развитие систем водоснабжения и водоотведения;

3) создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4) поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края.

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в [приложении 1](#P429) к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в [приложении 2](#P619) к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в [приложении 3](#P1048) к Программе.

1.7. В рамках реализации Подпрограммы 1 предоставляются субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения):

1) недополученных доходов или затрат предприятиям коммунального комплекса в связи с:

а) оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам;

б) ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня;

в) выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения;

2) юридическим лицам недополученных доходов, связанных с:

а) фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период;

б) фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды;

3) затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".

1.8. В рамках реализации Подпрограммы 2 предоставляются субсидии на финансовое обеспечение (возмещение):

1) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения:

а) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг;

б) затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению.

2) юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

1.9. В рамках реализации Подпрограммы 3 предоставляется государственная поддержка на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества.

1.10. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в [частях 1.7](#P322) - [1.9](#P336) настоящего раздела, утверждаются постановлениями Правительства Камчатского края.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных [приложением 2](#P619) к Программе:

1) по Подпрограмме 1:

а) основного мероприятия 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае";

б) основного мероприятия 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей";

в) основного мероприятия 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов";

г) основного мероприятия 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края";

д) основного мероприятия 1.7 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения";

е) основного мероприятия 1.8 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения";

ж) основного мероприятия 1.10 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

з) основного мероприятия 1.11 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений";

и) основного мероприятия 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

к) основного мероприятия 1.23 "Оснащение муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае в межотопительный период";

(пп. "к" в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

л) основного мероприятия 1.25 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения";

(пп. "л" введен Постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2) по Подпрограмме 2:

а) основного мероприятия 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения";

б) основного мероприятия 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения";

в) основного мероприятия 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения";

г) основного мероприятия 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения";

д) основного мероприятия 2.9 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения".

(пп. "д" введен Постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в [части 2.1](#P343) настоящего раздела, предоставляются в соответствии с [приложениями 4](#P3736) и [5](#P3836) к Программе.

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

 - степень реализации Программы;

 - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

 - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где

 - степень реализации контрольных событий;

 - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

 - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

 - эффективность реализации Программы;

 - степень реализации Программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.

3.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. |  |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" |
| 1. | Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене | % | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды | Разы к 2018 году | 1,35 | 1,46 | 1,57 | 1,6 | 1,64 |
| 3. | Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды | % за год к пред. | 104,3 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 102,8 |
| 4. | Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод | % за год к пред. | 104,3 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | 101,8 |
| [Подпрограмма 1](#P127) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края | % | - | 89,14 | 90,23 | 91,76 | 93,64 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объем с тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края | % | - | 36,91 | 39,55 | 42,69 | 48,59 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края | % | - | 37,92 | 40,12 | 44,26 | 47,15 |
| 1.4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/кв.м | - | 51,24 | 50,24 | 48,96 | 46,84 |
| 1.5. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края, государственных и муниципальных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Г кал/кв.м | - | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| 1.6. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | - | 16,11 | 15,12 | 14,24 | 13,56 |
| 1.7. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | - | 5,65 | 5,24 | 4,98 | 4,75 |
| 1.8. | Объем потребления природного газа | млн. м3 | - | 420,00 | 380,00 | 350,00 | 350,00 |
| (п. 1.8 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |
| 1.9. | Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | % | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
| [Подпрограмма 2](#P196) "Чистая вода в Камчатском крае" |
| 2.1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 58,5 | 50,0 | 55,7 | 54,6 | 50,0 |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 54,8 | 50,0 | 54,0 | 54,5 | 50,0 |
| 2.3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 41,1 | 42,0 | 44,2 | 46,5 | 50,0 |
| 2.4. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 86,00 | 90,00 | 92,50 | 94,50 | 95,00 |
| [Подпрограмма 3](#P244) "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
| 3.1. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | % | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | тыс. человек | 5,5 | 10 | 10 | 15 | 10 |

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.Текст в таблице дан в соответствии с официальным текстом документа. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная Программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" |
| 1. [Подпрограмма 1](#P127) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
| 1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).2. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 1.4](#P512), [1.5](#P520), [1.6](#P528) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).2. Недостижение значений целевых показателей | [Показатель 1.5](#P520) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке) | 1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.2. Недостижение значений целевых показателей | [Показатель 1](#P455) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Снижение количества бесхозяйных объектов.2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке) | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | [Показатель 1](#P455) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Обеспечение реконструкции и строительства объектов систем энерго-, тепле снабжения в муниципальных образованиях в Камчатском крае.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами3. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 2](#P463) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | [Показатель 1](#P455) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения | Повышение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения | [Показатели 1.4](#P512). [1.5](#P520). [1.6](#P528) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.8. | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической н тепловой энергии, холодной и горячей воды).2. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 1.1](#P488), [1.2](#P496), [1.3](#P504) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.9. | Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.2. Улучшение системы и достоверности отчетности.3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности4. Обучение специалистов | Недостаточная информированность специалистов, ответственных за внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Не предусмотрено |
| 1.10. | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами3. Недостижение значений целевых показателей | [Показатель 1.8](#P544) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.11. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами3. Недостижение значений целевых показателей | [Показатель 1.8](#P544) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.12. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Показатель 1.8 таблицы приложения 2 к Программе |
| 1.13. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.14. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.15. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.16. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Увеличение социальной напряженности | Не предусмотрено |
| 1.17. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Обеспечение доступности энергетических и коммунальных ресурсов для потребителей | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | [Показатели 2](#P463), [3](#P471), [4](#P479) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.18. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Увеличение социальной напряженности | Не предусмотрено |
| 1.19. | Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края | 2018 | 2020 | Реализация мероприятий по созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | 1. Неисполнение СоглашенияN 01-13/2015 о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".2. Неисполнение Плана-графика реализации мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Не предусмотрено |
| 1.20. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.3. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 2](#P463), таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.21. | Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов.3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | [Показатель 1](#P455) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.22. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов | Снижение качества предоставления коммунальных услуг | Не предусмотрено |
| 1.23. | Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период | Министерство образования и науки Камчатского края | 2018 | 2020 | Снижение потребления тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае. | 1. Избыточное потреблений тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в отопительный период.2. Отсутствие возможности поддержания нормативной температы воздуха внутри помещений в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в межотопительный период | [Показатель 1.5](#P520) таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.24. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам организациям теплоснабжения | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2018 | 2020 | Эффективное функционирование организаций теплоснабжения | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услуг теплоснабжения | Не предусмотрено |
| 1.25. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения | Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2018 | Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 1 таблицы приложения 1 к Программе |
| (п. 1.25 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |
| 2. [Подпрограмма 2](#P196) "Чистая вода в Камчатском крае" |
| 2.1. | Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества | 1. Нерациональное использование водных ресурсов.2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.3. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 3](#P471), [4](#P479), [2.1](#P562), [2.2](#P570) таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края,2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества | 1. Нерациональное использование водных ресурсов.2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.3. Ухудшение качества питьевой воды.4. Недостиженне значений целевых показателей | [Показатели 3](#P471), [2.1](#P562) таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки | 1. Нерациональное использование водных ресурсов.2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой.3. Ухудшение качества питьевой воды.4. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 4](#P479), [2.2](#P570), [2.3](#P578), [2.4](#P586) таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | [Показатели 3](#P471), [4](#P479), [2.1](#P562), [2.2](#P570), [2.3](#P578) таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.5. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.3. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 3](#P471), [4](#P479), [2.1](#P562), [2.2](#P570) таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.6. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов.2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами.3. Недостижение значений целевых показателей | [Показатели 3](#P471), [4](#P479), [2.3](#P578), [2.4](#P586) таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.7. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства | Ухудшение экологической обстановки | Показатели [2.1](#P562), [2.2](#P570) таблицы приложения к Программе |
| 2.8. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам организациям водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2018 | 2018 | Эффективное функционирование организаций водоснабжения и водоотведения | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения | Не предусмотрено |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

 |
| 1.25. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2018 | Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопро- водно- канализационного хозяйства | Ухудшение экологической обстановки | Показатели 2.1 и 2.2 таблицы приложения к Программе |
| (п. 1.25 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |
| 3. [Подпрограмма 3](#P244) "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
| 3.1. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2018 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | [Показатели 3.1](#P595), [3.2](#P603) таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | 2018 | 2020 | Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях | Увеличение социальной напряженности | Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае | Увеличение социальной напряженности | Не предусмотрено |
| 3.4. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | [Показатели 3.1](#P595), [3.2](#P603) таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.5. | Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | [Показатели 3.1](#P595), [3.2](#P603) таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.6. | Организация расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2018 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | Показатели [3.1](#P595), [3.2](#P603) таблицы приложения 1 к Программе |
| 4. [Подпрограмма 4](#P276) "Обеспечение реализации Программы" |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | 1. Достижение показателей Программы.2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы | Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов | Не предусмотрено |
| 4.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2020 | Реализация организационно-правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности | 1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Не предусмотрено |

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления ПравительстваКамчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы |
| ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | Всего |  | 24 833 525,57010 | 9 828 198,53710 | 7 477 832,48435 | 7 527 494,54865 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 24 833 525,57010 | 9 828 198,53710 | 7 477 832,48435 | 7 527 494,54865 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 265 911,90000 | 265 911,90000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета |  | 23 352 883,40976 | 9 153 170,25076 | 7 074 188,03900 | 7 125 525,12000 |
|  | 804 | - | - | - | - |
|  | 808 | - | - |  | - |
|  | 810 | 21 978 433,22868 | 7 792 120,06968 | 7 067 438,03900 | 7 118 875,12000 |
|  | 812 | 79 976,44000 | 79 976,44000 | - | - |
|  | 822 | - | - | - | - |
|  | 813 | 5 780,00000 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 |
|  | 814 | - |  |  |  |
|  | 815 | 13 600,00000 | 10 000,00000 | 1 700,00000 | 1 900,00000 |
|  | 816 | 3 910,00000 | 1 610,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 |
|  | 819 | - | - | - | - |
|  | 826 | - | - | - | - |
|  | 829 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | - |
|  | 843 | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - |
|  | 847 | 12 900,00000 | 10 000,00000 | 1 400,00000 | 1 500,00000 |
|  | 848 | 1 360,00000 | 560,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
|  | 857 | 1 048 523,39108 | 1 048 523,39108 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  | 14 730,26034 | 9 116,38634 | 3 644,44535 | 1 969,42865 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 1 200 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | Всего |  | 18 725 555,57168 | 7 198 761,18554 | 5 646 510,99757 | 5 880 283,38857 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 18 725 555,57168 | 7 198 761,18554 | 5 646 510,99757 | 5 880 283,38857 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |  | 18 715 149,84736 | 7 191 014,23836 | 5 645 181,60900 | 5 878 954,00000 |
|  | 804 | - | - | - | - |
|  | 808 | - | - | - | - |
|  | 810 | 17 614 199,45628 | 6 103 463,84728 | 5 638 431,60900 | 5 872 304,00000 |
|  | 813 | 5 780,00000 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 |
|  | 814 | - | - | - | - |
|  | 815 | 13 600,00000 | 10 000,00000 | 1 700,00000 | 1 900,00000 |
|  | 816 | 3 910,00000 | 1 610,00000 | 1 150700000 | 1 150,00000 |
|  | 819 | - | - | - | - |
|  | 826 | - | - | - | - |
|  | 829 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | - |
|  | 832 | - | - | - | - |
|  | 843 | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - |
|  | 847 | 12 900,00000 | 10 000,00000 | 1 400,00000 | 1 500,00000 |
|  | 848 | 1 360,00000 | 560,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
|  | 857 | 1 048 523,39108 | 1 048 523,39108 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 10 405,72432 | 7 746,94718 | 1 329,38857 | 1 329,38857 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Всего |  | 38 350,00000 | 24 950,00000 | 6 750,00000 | 6 650,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 38 350,00000 | 24 950,00000 | 6 750,00000 | 6 650,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |  | 38 350,00000 | 24 950,00000 | 6 750,00000 | 6 650,00000 |
|  | 804 | - | - | - | - |
|  | 808 | - | - | - | - |
|  | 813 | 5 780,00000 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 |
|  | 814 | - | - | - | - |
|  | 815 | 13 600,00000 | 10 000,00000 | 1 700,00000 | 1 900,00000 |
|  | 816 | 3 910,00000 | 1 610,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 |
|  | 819 | - | - | - | - |
|  | 826 | - | - | - | - |
|  | 829 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 |  |
|  | 832 | - | - | - | - |
|  | 847 | 12 900,00000 | 10 000,00000 | 1 400,00000 | 1 500,00000 |
|  | 848 | 1 360,00000 | 560,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | \_ | \_ | \_ |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | \_ |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Всего |  | 220 948,98000 | 105 153,06000 | 57 897,96000 | 57 897,96000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 220 948,98000 | 105 153,06000 | 57 897,96000 | 57 897,96000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 216 530,00000 | 103 050,00000 | 56 740,00000 | 56 740,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 4 418,98000 | 2 103,06000 | 1 157,96000 | 1 157,96000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | ' - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.5. | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Всего |  | 51 775,28947 | 51775,28947 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 51775,28947 | 51 775,28947 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 50 957,15168 | 50 957,15168 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 818,13779 | 818,13779 | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Всего |  | 115 631,32560 | 115 631,32560 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 115 631,32560 | 115 631,32560 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 115 631,32560 | 115 631,32560 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 30 816,32653 | 13 673,46939 | 8 571,42857 | 8 571,42857 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 30 816,32653 | 13 673,46939 | 8 571,42857 | 8 571,42857 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 30 200,00000 | 13 400,00000 | 8 400,00000 | 8 400,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 616,32653 | 273,46939 | 171,42857 | 171,42857 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.8. | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в; собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения | Всего |  | 81632,65306 | 81 632,65306 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 81 632,65306 | 81 632,65306 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 1 632,65306 | 1 632,65306 | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.9. | Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения: энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности | Всего |  | 2 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 2 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.10. | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.11. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | Всего |  | 156 781,34694 | 156 781,34694 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 156 781,34694 | 156 781,34694 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 153 861,72000 | 153 861,72000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 2 919,62694 | 2 919,62694 | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.12. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего |  | 2 481492,00000 | 827 164,00000 | 827 164,00000 | 827 164,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 481492,00000 | 827 164,00000 | 827 164,00000 | 827 164,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 2 481492,00000 | 827 164,00000 | 827 164,00000 | 827 164,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.13. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам | Всего |  | 13 643 527,25900 | 4 478 399,65000 | 4 465 127,60900 | 4 700 000,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 13 643 527,25900 | 4 478 399,65000 | 4 465 127,60900 | 4 700 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 13 643 527,25900 | 4 478 399,65000 | 4 465 127,60900 | 4 700 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.14. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой: гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня | Всего |  | 240 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 240 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.15. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.16. | Возмещение юридическим лицам: недополученных доходов, связанных с фактическим: превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.17. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - |  | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.18. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды | Всего |  | 600 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 600 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 600 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.19. | Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Всего |  | 1 048 523,39108 | 1048 523,39108 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 1048 523,39108 | 1 048 523,39108 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 857 | 1048 523,39108 | 1 048 523,39108 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.20. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | , |
| за счет средств краевого бюджета | 810 |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.21. | Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.22. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае | Всего |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.23. | Оснащение муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае в межотопительный период | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 1.24. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения | Всего |  | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 843 | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - |  |  |
| 1.25. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | Всего |  | 2 780 113,53633 | 1531 312,88948 | 726 838,48677 | 521962,16008 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 780 113,53633 | 1531312,88948 | 726 838,48677 | 521962,16008 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 265 911,90000 | 265 911,90000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |  | 2 509 877,10032 | 1264 031,55032 | 724 523,43000 | 521 322,12000 |
|  | 810 | 2 236 377,31032 | 990 531,76032 | 724 523,43000 | 521 322,12000 |
|  | 812 | 79 976,44000 | 79 976,44000 | - | - |
|  | 843 | 193 523,35000 | 193 523,35000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 4 324,53601 | 1369,43916 | 2 315,05677 | 640,04008 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | , | - | \_\_ | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.1. | Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 20 408,16000 | 20 408,16000 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 20 408,16000 | 20 408,16000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 408,16000 | 408,16000 | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | Всего |  | 892 936,66166 | 263 452,48381 | 265 202,75677 | 41 020,04008 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 892 936,66166 | 586 713,86481 | 265 202,75677 | 41 020,04008 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 265 911,90000 | 265 911,90000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета в том числе: |  | 623 158,95032 | 319 891,25032 | 262 887,70000 | 40 380,00000 |
|  | 810 | 565 809,46932 | 262 541,76932 | 262 887,70000 | 40 380,00000 |
|  | 812 | 57 349,48100 | 57 349,48100 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 865,81134 | 910,71449 | 2 315,05677 | 640,04008 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения | Всего |  | 135 397,96467 | 135 397,96467 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 135 397,96467 | 135 397,96467 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | , |
| за счет средств краевого бюджета |  | 135 347,40000 | 135 347,40000 | - | - |
|  | 810 | 134 347,40000 | 134 347,40000 |  |  |
|  | 812 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  | 50,56467 | 50,56467 | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 3 500,00000 | 3 500,00000 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 500,00000 | 3 500,00000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.5. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | \_\_, | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.6. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным; унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг; | Всего |  | 1 364 055,40000 | 535 005,55000 | 404 871,73000 | 424 178,12000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 364 055,40000 | 535 005,55000 | 404 871,73000 | 424 178,12000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | - 810 | 1 364 055,40000 | 535 005,55000 | 404 871,73000 | 424 178,12000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.7. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению | Всего |  | 170 292,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 170 292,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 170 292,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.8. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 193 523,35000 | 193 523,35000 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 193 523,35000 | 193 523,35000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 843 | 193 523,35000 | 193 523,35000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 2.9. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - |  | - | ' |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | Всего |  | 3 005 574,00000 | 985 052,00000 | 999 878,00000 | 1 020 644,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 005 574,00000 | 985 052,00000 | 999 878,00000 | 1 020 644,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - |  |  | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 805 574,00000 | 585 052,00000 | 599 878,00000 | 620 644,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 1 200 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 |
| 3.1. | Предоставление государственной 1 поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Всего |  | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | \_ | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 3.2. | Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  | 9 780,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 9 780,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 9 780,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 3.3. | Обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | Всего |  | 270 510,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 270 510,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 270 510,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 3.4. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Всего |  | - | - | - | , |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 3.5. | Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае: | Всего |  | 2 720 284,00000 | 886 622,00000 | 906 448,00000 | 927 214,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 720 284,00000 | 886 622,00000 | 906 448,00000 | 927 214,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 520 284,00000 | 486 622,00000 | 506 448,00000 | 527 214,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 1 200 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 |
| 3.6. | Организация расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации | Всего |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего |  | 322 282,46208 | 113 072,46208 | 104 605,00000 | 104 605,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 322 282,46208 | 113 072,46208 | 104 605,00000 | 104 605,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 322 282,46208 | 113 072,46208 | 104 605,00000 | 104 605,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы | Всего |  | 203 226,46208 | 66 534,46208 | 68 346,00000 | 68 346,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 203 226,46208 | 66 534,46208 | 68 346,00000 | 68 346,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 203 226,46208 | 66 534,46208 | 68 346,00000 | 68 346,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |
| 4.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Всего |  | 119 056,00000 | 46 538,00000 | 36 259,00000 | 36 259,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 119 056,00000 | 46 538,00000 | 36 259,00000 | 36 259,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 119 056,00000 | 46 538,00000 | 36 259,00000 | 36 259,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |

Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления ПравительстваКамчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 1 (далее в настоящем Порядке - мероприятия):

1) основного мероприятия 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае";

2) основного мероприятия 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей";

3) основного мероприятия 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов";

4) основного мероприятия 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края";

5) основного мероприятия 1.7 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения";

6) основного мероприятия 1.8 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения";

7) основного мероприятия 1.10 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

8) основного мероприятия 1.11 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений";

9) основного мероприятия 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

10) основного мероприятия 1.23 "Оснащение муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае в межотопительный период".

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

11) основного мероприятия 1.25 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения";

(п. 11 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) на реализацию мероприятия, указанного в [пункте 1 части 1](#P3746) настоящего Порядка, - наличие энергетических паспортов, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве энергетики Российской Федерации;

2) на реализацию мероприятия, указанного в [пункте 2 части 1](#P3747) настоящего Порядка, - наличие утвержденного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в Камчатском крае к осенне-зимнему периоду;

3) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 3](#P3748), [5](#P3750), [6](#P3751), [10](#P3755), [11 части 1](#P3757) настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятий;

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

4) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 4](#P3749), [7 части 1](#P3752) настоящего Порядка, - наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в Камчатском крае, разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

5) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 8](#P3753) и [9 части 1](#P3754) настоящего Порядка, - наличие заключенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае концессионных соглашений.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, направленных на достижение целей настоящей Подпрограммы;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере, определенном в соответствии с [частью 5](#P3805) настоящего Порядка;

3) использование средств субсидий по целевому назначению;

4) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

5) представление в Министерство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденными Министерством;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий определяется по следующим формулам:

1) для мероприятий, указанных в [пунктах 1](#P3746), [3](#P3748) - [11 части 1](#P3757) настоящего Порядка:

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

, где

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;

 - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

 - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P3759) и [3](#P3766) настоящего Порядка;

 - потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии;

2) для мероприятия, указанного в [пункте 2 части 1](#P3747) настоящего Порядка:

, где

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;

 - общий объем средств краевого бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

 - расчетный объем субсидии бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае, определяемый по формуле:

, где

 - протяженность тепловых сетей -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности N 1-ЖКХ (зима срочная) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях" (далее - N 1-ЖКХ);

 - средний норматив стоимости замены 1 п.м тепловых сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;

 - протяженность водопроводных сетей -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности N 1-ЖКХ;

 - средний норматив стоимости замены 1 п.м водопроводных сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;

 - протяженность канализационных сетей -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности N 1-ЖКХ;

 - средний норматив стоимости замены 1 п.м канализационных сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом, индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;

 - протяженность электрических сетей -го муниципального образования в Камчатском крае (без учета сетей уличного освещения), принимаемая по данным топливно-энергетического паспорта (электроэнергетика) муниципального образования в Камчатском крае и представленной информации муниципальных образований в Камчатском крае;

 - средний норматив стоимости замены 1 п.м электрических сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;

 - коэффициент нормативной замены ветхих сетей, принятый в размере, рекомендованном в Протоколе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 29.08.2012 N ЮО-5;

 - муниципальный коэффициент -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемый в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края, утвержденным на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год;

 - средний показатель муниципального коэффициента по муниципальным образованиям в Камчатском крае;

 - доля софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по замене ветхих сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, принимаемая равной 98 %.

5. Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий, устанавливается в следующих объемах:

1) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае более 2,0 тыс. человек;

2) не менее 0,2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятий выше 10 000,00 тыс. рублей.

3) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятия менее 10 000,00 тыс. рублей.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

7. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются приказом Министерства.

(часть 7 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

9. По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P3759) и [3](#P3766) настоящего Порядка.

11. В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе принять решение о перераспределении объема субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае.

12. В случае, если органами местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 июля текущего финансового года не проведены закупки товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Программы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае.

13. В случае, если органы местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 октября текущего финансового года не проведут закупку товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение либо о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Программы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, либо о возврате средства краевого бюджета в бюджет Камчатского края.

14. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий на основании показателей Программы и Подпрограммы 1, приведенных в [приложении 1](#P429) к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

15. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P3766) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P3766) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

17. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Приложение 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ЧИСТАЯ

ВОДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления ПравительстваКамчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 2 (далее в настоящем Порядке - мероприятия):

1) основного мероприятия 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения";

2) основного мероприятия 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения";

3) основного мероприятия 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения";

4) основного мероприятия 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения".

5) основного мероприятия 2.9 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения";

(п. 5 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий являются:

1) на реализацию мероприятия, указанного в [пунктах 1](#P3845) и [5 части 1](#P3849) настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятия;

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 2](#P3846) - [3 части 1](#P3847) настоящего Порядка, - наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в Камчатском крае, разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

3) на реализацию мероприятия, указанного в [пункте 4 части 1](#P3848) настоящего Порядка - наличие заключенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае концессионных соглашений.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, направленных на достижение целей настоящей Программы;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере, определенном в соответствии с [частью 5](#P3881) настоящего Порядка;

3) использование средств субсидий по целевому назначению;

4) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

5) представление в Министерство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденными Министерством;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий определяется по следующим формулам:

1) для мероприятия, указанного в [пункте 1 части 1](#P3845) настоящего Порядка:

, где

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;

 - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

 - индекс бюджетных расходов -го муниципального образования в Камчатском крае;

 - общее количество жителей в -м муниципальном образовании в Камчатском крае;

2) для мероприятий, указанных в [пунктах 2](#P3846) - [5 части 1](#P3849) настоящего Порядка:

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

, где

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;

 - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

 - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P3851) и [3](#P3856) настоящего Порядка;

 - потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии.

5. Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий устанавливается в следующих объемах:

1) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае более 2,0 тыс. человек;

2) не менее 0,2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятий выше 10 000,00 тыс. рублей.

3) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятия менее 10 000,00 тыс. рублей.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

7. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются приказом Министерства.

(часть 7 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

9. По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P3851) и [3](#P3856) настоящего Порядка.

11. В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе принять решение о перераспределении объема субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае.

12. В случае, если органами местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 июля текущего финансового года не проведены закупки товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Подпрограммы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае.

13. В случае, если органы местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 октября текущего финансового года не проведут закупку товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение либо о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Подпрограммы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, либо о возврате средства краевого бюджета в бюджет Камчатского края.

14. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий на основании показателей Программы и Подпрограммы 1, приведенных в [приложении 1](#P429) к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

15. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P3856) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P3856) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

17. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.