СТРОИМ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА ТЕРРИТОРИИ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА - КАМЧАТСКОГО

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Не более 3-х этажей/не более 4 блок-секций |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |
| Стадия предварительной подготовки проектной документации |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 10 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2* | Получение технических условий и техническое присоединение от ресурсоснабжающих организаций |
| 2.1 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к электрическим сетям | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» | 20 календарных дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 2.2 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к сетям теплоснабжения | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» | 20 календарных дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 2.3 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованной системе горячего водоснабжения | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» | 20 календарных дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 2.4 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованной системе холодного водоснабжения | КГУП «Камчатский водоканал» | 20 рабочих дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 2.5 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованным бытовым системам водоотведения | КГУП «Камчатский водоканал» | 20 рабочих дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 3* | Получение технических условий (при необходимости) |
| 3.1 | Получение технических условий к централизованной ливневой системе водоотведения | «Служба автомобильных дорог» | 30 календарных дней | Договор с техническими условиями на подключение к централизованной ливневой системе водоотведения |
| 3.2 | Получение технических условий на заезд-выезд | «Служба автомобильных дорог» | 30 календарных дней | Договор на заезд-выезд |
| * | Заявление на оформление документов подаются в ресурсоснабжающие организации параллельно |
| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ |
| Стадия подготовки к строительству |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова (при необходимости) | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) | 13 календарных дней | Разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова |
| 2 | Получение разрешения на строительство | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 5 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 3 | Получение разрешения на осуществление земляных работ (при необходимости, возможно получить при параллельном направлении заявления о получении разрешения на строительство) | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 10 рабочих дней | Ордер на производство земляных работ |
| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |
| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение технических планов на объект капитального строительства здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | договорной | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 5 рабочих дней (при предоставлении полного пакета необходимых документов) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 10 рабочих дней | Приказ Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | 7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |