**План актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «село Карага»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| 1 | Размещение уведомления о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации муниципального образования сельское поселение «село Карага» на официальном сайте администрации  | в течение 3 (трех) календарных днейс даты принятия постановления  | Ответственный за размешение информации на сайте администрации |
| 2 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 12 Требований | не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения  | Заместитель главы администрации  |
| 3 | Утверждение постановлением главы муниципального образования сельское поселение «село Карага» даты проведения публичных слушаний | до 15.02.2017 | Глава сельского поселения |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения  | не менее чем за 5 календарных дней до проведения публичных слушаний | Ответственный за разрешения информации на сайте администрации |
| 6. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения Ответственный за разрешения информации на сайте администрации в соответствии с п 13 Требований  | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему  | Заместитель главы администрации  |
| 7 | Размещение на официальном сайте администрации заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протокол публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний  | Заместитель главы администрации |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний:в соответствии с п 17 Требований  | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | Глава сельского поселения |
| 9 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «село Карага» в соответствии с п 24 Требований  | в течении 3 календарных дней с даты принятия решения | Заместитель главы администрации |
| 10 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме,в соответствии с п 19 Требований  | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Ответственный за разрешения информации на сайте администрации |