

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»** |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (далее – Программа), изложив ее в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра строительства и жилищной политики Камчатского края.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Камчатского края согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Государственная программа Камчатского края

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

(далее – Программа)

I. Стратегические приоритеты и цели Программы

1. Оценка текущего состояния сферы реализации Программы

1. Благоустройство территорий населенных пунктов представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий.

2. Низкий уровень благоустройства характерен практически для всех населенных пунктов Камчатского края. Существующие элементы благоустройства территорий населенных пунктов Камчатского края зачастую не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, на значительной их части такие элементы благоустройства, как архитектурно-планировочная организация территории, вообще отсутствуют.

3. Повсеместно имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, не производится подсыпка и профилирование дорог с гравийным покрытием в необходимом объеме, что сказывается на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период.

4. Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных пунктов Камчатского края, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

5. В большинстве населенных пунктов Камчатского края детские игровые и спортивные площадки отсутствуют или имеют большой физический и моральный износ. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими и другими придомовыми площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

6. В последние годы снизились темпы работ по озеленению территорий. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в замене, своевременной подрезке и дополнительном уходе.

7. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Камчатского края, таких как парки, скверы, бульвары, заборы, ограждения, газоны, клумбы, пешеходные зоны, зоны отдыха, нуждаются в реконструкции и ремонте.

8. Зон отдыха, созданных на территориях населенных пунктов Камчатского края, явно недостаточно или их нет совсем, в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха.

9. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления населенных пунктов Камчатского края, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

10. До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы.

11. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территориях населенных пунктов Камчатского края, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

12. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Камчатского края.

13. Возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов Камчатского края, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей Камчатского края.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы

14. Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

15. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации к 2030 году необходимо обеспечить: кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

16. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» (протокол 24 сентября 2018 года № 12). Срок реализации национального проекта продлен до 2030 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Для обеспечения повышения комфортности городской среды, улучшения условий проживания и отдыха населения, экологической обстановки и социального благополучия общества в Камчатском крае реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который направлен на достижение целей и показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, данный документ определил основные принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству на территориях субъектов Российской Федерации, в частности обязательное привлечение заинтересованных лиц в процесс реализации проектных мероприятий и последующее содержание благоустроенных территорий. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» определены обязательства субъекта Российской Федерации в области формирования комфортной городской среды.

18. Основным приоритетом региональной политики Камчатского края в сфере формирования комфортной городской среды на период до 2025 года является изменение внешнего облика муниципальных образований в Камчатском крае за счет реализации мероприятий по благоустройству.

19. Благоустройство территорий муниципальных образований является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни, как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, микрорайона, улицы.

20. Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

21. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство населенного пункта не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

22. Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Камчатского края, и направлена на повышение уровня благоустройства муниципальных образований в Камчатском крае и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Камчатского края регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

23. Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Камчатского края.

3. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы.

24. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач, направленных:

1) на повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в муниципальных, городских округах и поселениях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в Камчатском крае путем:

а) оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

б) повышения уровня благоустройства всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

в) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

г) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;

д) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

е) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

2) на обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий муниципальных образований в Камчатском крае (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, парковки, дворовые проезды, прилегающие территории, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта, и прочие мероприятия).

4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями.

25. Программой предусмотрено достижение следующих национальных целей к 2030 году:

1) кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

2) создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

26. Основной задачей, требующей решения для достижения поставленных национальных целей является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

II. Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Камчатского края местным бюджетам в рамках Программы

Приложение 1

к Программе

Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий муниципальных образований в Камчатском крае

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566-П (далее в настоящем Порядке - Правила), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

2. Субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам в целях со финансирования реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке соответственно - субсидии, муниципальные программы) в части софинансирования работ по благоустройству общественных территорий (в том числе софинансирования работ по цифровизации городского хозяйства в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в:

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, ремонт и устройство тротуаров, пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, велопарковок, установку малых архитектурных форм, установку и (или) ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), ремонт и устройство подпорных стен, устройство и укрепление откосов, ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников, озеленение территорий, ремонт и (или) устройство ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников, ремонт лестниц, расположенных в границах дворовых территорий.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при выполнении следующих условий:

а) принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

б) софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения работ (данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»),

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края как получателя средств краевого бюджета (далее в настоящем Порядке - Министерство) на цели, указанные в части 2 настоящего Порядка.

4. Субсидии местным бюджетам муниципальных округов, городских округов, поселений в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке также - муниципальные образования) предоставляются:

1) муниципальному образованию - административному центру Камчатского края;

2) муниципальным образованиям - финалистам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в году, предшествующем году предоставления субсидии, на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды;

3) муниципальным образованиям, соответствующим следующим критериям:

а) в состав муниципального образования входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек;

б) уровень бюджетной обеспеченности не более 1,7 - для городских округов, не более 1,3 - для поселений, муниципальных округов;

в) наличие в муниципальных программах комплексных проектов благоустройства общественных территорий.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидий между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края и органом местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении из краевого бюджета субсидии местному бюджету (далее - Соглашение).

В случае предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.

В случае предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет из федерального бюджета Соглашение о софинансировании расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий, указанных в части 2 настоящего Порядка. Муниципальная программа должна предусматривать:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приложением 3 к Программе;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 N 290-П «Об утверждении порядка инвентаризации общественной территории в муниципальных образованиях в Камчатском крае»;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории. Физическое состояние таких территорий и необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации территорий;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если муниципальным образованием принято решение об определении условий такого участия);

ж) информацию о форме финансового участия и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с условиями, установленными частью 2 настоящего Порядка;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, в порядке, установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

м) муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

6. Обязательными условиями, включаемыми в Соглашение, являются:

1) рекомендации главам местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству территорий студенческих строительных отрядов;

2) условия об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий с участием средств субсидии;

3) условия о предельной дате заключения соглашений (муниципальных контрактов, договоров, соглашений о возмещении затрат) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

а) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

б) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

в) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

7. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в форме финансового и (или) трудового участия.

Форма участия заинтересованных лиц определяется в муниципальной программе. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории:

1) в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов;

2) в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли участия.

8. При использовании субсидии возникают следующие обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению:

1) проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе при внесении изменений, в части определения перечня общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), а также с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;

2) учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

3) осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

4) размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, результатов обсуждения, документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии, а также возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме;

5) синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальных программ с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

6) синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

7) проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

8) ежегодного проведения органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек (для муниципальных образований с численностью населения менее 20 тыс. человек в случае принятия решения о необходимости проведения) голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном Постановлением Правительства Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»:

а) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

б) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

10) проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых предоставляется субсидия;

11) осуществления расходования субсидии из краевого бюджета путем:

а) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

б) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

в) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

12) благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

13) представления не позднее 1 декабря текущего финансового года в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее одного реализованного в таком году проекта по благоустройству общественных территорий;

14) размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации проека «Формирование комфортной городской среды» края с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

15) реализации мероприятий по созданию на территории муниципальных образований условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

16) выполнения иных обязательств, связанных с обеспечением реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

9. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, устанавливается Соглашением.

В Соглашении исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Соглашением. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие муниципального образования требованиям, установленным частью 4 настоящего Порядка и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 5 настоящего Порядка.

11. Размер субсидии местному бюджету определяется по формуле:

, где:

Cj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в очередном финансовом году;

C - объем средств краевого бюджета направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом поступивших в краевой бюджет средств федерального бюджета на соответствующие цели в очередном финансовом году;

РБОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муниципального образования, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов), утвержденной Законом Камчатского края от 11.09.2008 № 110 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае», по данным Министерства финансов Камчатского края;

Bj - численность населения j-го муниципального образования.

12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

13. Оценка эффективности использования субсидии из краевого бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных Соглашением значений следующих результатов использования субсидии:

1) количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий;

2) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

3) показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства;

4) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды.

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. В случае невыполнения условий Соглашения к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение 1

к Приложению 1

Адресный перечень

объектов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Камчатского края | Дворовые территории | Общественные территории | Период реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | г. Петропавловск-Камчатский,  пр. Победы, 8/3 | г. Петропавловск-Камчатский, спортивная площадка пр. Таранца А.И., 9 | 2019 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Штурмана Елагина, 21 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Первомайская, 15 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Кутузова, 12 А |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Кутузова, 12 Б | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по ул. Кирдищева |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Виталия кручины, 3/1 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Академика Курчатова, 47 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Академика Королева, 19 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  пр. Циолковского, 33 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Фролова, 2/2 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  пр. Таранца А.И., 9 |
| ул. Академика Королева, 29 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Дальняя, 24/1 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Виталия Кручины, 5 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Чубарова, 5/2 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Чубарова, 5/3 |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 5 | Сквер по ул. Звездной (цифровизация) | 2020 |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 2/2 | ул. Озерновская коса (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 14 | ул. Ломоносова (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 3 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр. Победы, 1 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 35 | г. Петропавловск-Камчатский, парк по ул. Индустриальная (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, 10 |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 9 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, 4/1 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 8/2 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 7 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, 2 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 57 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 36 | г. Петропавловск-Камчатский, Стела–въездной знак «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел»  на 11 км | 2021 |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 3 | г. Петропавловск-Камчатский, территория зеленой зоны пр. Циолковского, д. 30 |
| г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Рыбацкой Славы, 3 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника В.И. Ленину по ул. Сахалинская (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 2/2 | г. Петропавловск-Камчатский, уличный спортивный комплекс по ул. Горького, 2-6 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 8 к. 4 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле монумента «Скорбящей матери» на 10 км (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 6 к. 7 | г. Петропавловск-Камчатский, спортивная площадка по ул. Батарейная |
| г. Петропавловск-Камчатский, Космический пр., 18 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по ул. Кирдищева |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Академика Курчатова, 1 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Кроноцкая, 12/2 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. ул. Ларина, 16/2 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. ул. Тушканова, 13 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. пр. Рыбаков, 13/3 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Дальняя, 38 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. пр. Циолковского, 30 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. ул. Академика Королева, 21 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Вольского, 24 «б» | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского | 2022 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Автомобилистов, 47 | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Батарейная, 7 (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 7/3 | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по улице Горького, 2-6 (цифровизация). |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Ларина, 21 | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Войцешека, 9 |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 7 |
| г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Маршала Блюхера, 46 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, территория домов 16, 16/1, 16/2, 16/3 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 39 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинской (1 этап) | 2023 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 15 | г. Петропавловск-Камчатский, смотровая площадка по ул. Высотной |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 17 |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 16 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр. Победы 1 (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 32 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 51 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 12 | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского, 22 (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, 13 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 33 | г. Петропавловск-Камчатский, территория зеленой зоны  пр. Циолковского, 30 (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 43 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 10 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 6 | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской (цифровизация) |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 41/1 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 55 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 13 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер вблизи дома быта «Камчатка», ул. Ленинградская, 100 | 2024 |
| г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд,14 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер «Строителей», пр.Победы |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, 110 | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Тушканова,29 |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул.Лермонтова, 10а | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинской (2 этап) |
| г. Петропавловск-Камчатский, ул.Дальная,32 | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр.Победы,61 |
|  | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка в сквере по ул. Кирдищева |
| – | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул.Савченко,19 |
| 2. | Елизовское городское поселение | г. Елизово, ул. Ленина, 41 | г. Елизово, парк культуры и отдыха «Сказка» | 2019 |
| г. Елизово, ул. Ленина, 41а |
| г. Елизово, ул. Ленина, 41б |
| г. Елизово, ул. Ленина, 41в |
| г. Елизово, ул. Ленина, 41/1 |
| г. Елизово, ул. Ленина, 53 | г. Елизово сквер ул. Ленина 26, 28 (частичное выполнение работ) | 2020 |
| г. Елизово, тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26, 28 (район ЗАГСа) |
| г. Елизово, ул. Завойко, 111 |
| г. Елизово, благоустройство сквера у памятника В.И. Ленину (1 этап) |
| г. Елизово, ул. Завойко, 31 | г. Елизово, благоустройство сквера у памятника В.И. Ленину (2 этап) | 2021 |
| г. Елизово, ул. Завойко, 65 | г. Елизово, территория (площадь) прилегающая к памятнику В.И. Ленину |
| г. Елизово, сквер «Отдыхайка»,  по ул. Ленина, 32 |
| г. Елизово, сквер мкр. «Пограничный» по ул. Завойко. |
| г. Елизово, площадка для отдыха и занятий спортом (стадион «Строитель») |
| г. Елизово, ул. Завойко, 63 | г. Елизово, сквер в районе дома  № 112 по ул. Завойко | 2022 |
| г. Елизово, сквер Дружбы между г. Елизово и г. Сяри |
| г. Елизово, сквер мкр. «34 км» мкр. «Северный» |
| г. Елизово, ул. Завойко, 19 | г. Елизово, сквер ул. Ленина 33, 37 | 2023 |
| г. Елизово, межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6 |
| г. Елизово, сквер «Тимирязевский» |
| г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 |
| г.Елизово, ул. Октябрьская, 6 | г. Елизово, сквер ул. Ленина 33, 37 (2-й этап) | 2024 |
| г. Елизово, межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6  (2-й этап) |
| г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 (2-й этап) |
| г. Елизово, Межквартальный проезд от ул. В.Кручины д.20 до ул. В.Кручины д.28 |
| г. Елизово, межквартальный проезд от ул. Ленина  до ул. 40 лет Октября д.7 |
| 3. | Вилючинский городской округ | г. Вилючинск,  ул. Крашенинникова, 32 | г. Вилючинск, детская игровая зона возле центральной площади в жилом районе Приморский | 2019 |
| г. Вилючинск,  ул. Крашенинникова, 32а |
| г. Вилючинск,  ул. Кронштадтская, 12 | г. Вилючинск, смотровая площадка «7 ветров» в жилом районе Рыбачий (1 этап) |
| г. Вилючинск,  ул. Крашенинникова, 32а | г. Вилючинск, ул. Победы, з/у 30 | 2020 |
| г. Вилючинск, ул. Вилкова, 43 | г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ |
| г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, Нахимова, 50 | г. Вилючинск, жилой район Приморский, район школы № 9 | 2021 |
| г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 |
| г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 |
| г. Вилючинск, смотровая площадка «7 ветров» (2 этап) в жилом районе Рыбачий |
| – | г. Вилючинск, площадь героев-подводников в жилом районе «Рыбачий» (1 этап) | 2022 |
| г. Вилючинск, благоустройство территории возле центральной площади в жилом районе «Приморский» (1 этап) |
| г. Вилючинск, ул. Победы, 18 |
| – | г. Вилючинск, площадь героев-подводников в жилом районе «Рыбачий» (2 этап) | 2023 |
| г. Вилючинск, благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе «Приморский» (2 этап) |
| г. Вилючинск, детская площадка в жилом районе «Рыбачий» по ул. Крашенинникова, д. 32 |
| г. Вилючинск, детская площадка по ул. Мира д. 9 |
| Благоустройство Вилючинского проспекта  (2 этап) |
| – | г. Вилючинск, благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе «Приморский» (3 этап) | 2024 |
| г. Вилючинск, благоустройство «Березовой рощи» по ул. Крашенинникова в жилом районе «Рыбачий» |
| Благоустройство Вилючинского проспекта  (2 этап) |
| Устройство доступа малобильной категории граждан на детскую площадку по ул. Крашенинникова, д. 32 |
| 4. | Корякское сельское поселение | с. Коряки, ул. Колхозная, 16 | с. Коряки, аллея (1 этап) | 2019 |
| с. Коряки, ул. Геологов, 12 | с. Коряки, аллея (2 этап) | 2020 |
| п. Зеленый, ул. Юбилейная, 10 | с. Коряки, аллея по ул. Дорожная (озеленение) | 2021 |
| с. Коряки, ул. Геологов, 3 | с. Коряки, аллея по ул. Дорожная (озеленение) | 2022 |
| п. Зеленый, озеленение парка |
| п. Зеленый, ул. Юбилейная, 13 | с. Коряки, аллея ул. Дорожная (озеленение) | 2023 |
| п. Коряки, парк по ул. Геологов |
| с. Коряки, ул. Геологов,10 | п. Зеленый, парк по ул. Юбилейная | 2024 |
| с. Коряки, аллея ул. Дорожная (озеленение) |
| с. Коряки, парк по ул. Геологов (озеленение) |
| 5. | Пионерское сельское поселение | п. Пионерский,  ул. Николая Коляды, 24 | п. Пионерский, сквер ул. Виталия Бонивура (1 этап) | 2019 |
| п. Светлый, ул. Мира, 3 |
| – | п. Пионерский, ул. Николая Коляды | 2020 |
| п. Светлый, ул. Луговая |
| п. Пионерский, ул. Бонивура, 1 | п. Пионерский, ул. Бонивура 14, аллея (2 этап) | 2021 |
| – | п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, 2/1 (3 этап) | 2022 |
| – | п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура (4 этап) | 2023 |
| п. Пионерский, пешеходная дорожка по ул. Виталия Бонивура |
| - | п.Пионерский, ул. Виталия Бонивура 2/1 (5 этап) | 2024 |
| п.Светлый,ул. Красноармейца Ковязина |
| 6. | Мильковское сельское поселение | с. Мильково, ул. Чубарова, 5 | с. Мильково, сквер участников боевых действии в ходе локальных воин и военных конфликтов, ул. Ленинская, 15 | 2019 |
| с. Мильково, ул. Чубарова, 7 |
| с. Мильково, ул. Чубарова, 9 |
| с. Мильково, ул. Чубарова, 11 |
| с. Мильково,  ул. Мелиораторов, 6 |
| с. Мильково,  ул. Мелиораторов, 8 |
| с. Мильково, ул. Победы, 9 |
| с. Мильково, ул. Победы, 10 |
| с. Мильково, ул. Победы, 11 |
| с. Мильково, ул. Победы, 11а |
| с. Мильково, ул. Победы, 12 |
| с. Мильково, ул. Победы, 14 |
| с. Мильково, ул. Советская, 47 |
| с. Мильково, ул. Советская, 49 |
| с. Мильково, ул. Советская, 56 |
| с. Мильково,  ул. Партизанская, 44 |
| с. Мильково, ул. Полевая, 3а |
| с. Мильково, ул. Полевая, 5 |
| с. Шармы, ул. Октябрьская, 9 |
| с. Шаромы, ул. Октябрьская, 11 |
| с. Мильково,  ул. Партизанская, 46 | с. Мильково, ул. Ленинская, сооружение «Стелла памяти погибшим мильковчанам на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | 2020 |
| с. Мильково,  ул. Партизанская, 48 |
| с. Мильково,  ул. Партизанская, 50 |
| с. Мильково, ул. Победы, 7 |
| с. Мильково, ул. Победы, 4 |
| с. Мильково, ул. Победы, 6 |
| с. Мильково, пр. Космонавтов, 5 | с. Мильково, благоустройство детского парка по ул. Советская  (1 этап) |
| с. Мильково, пр. Космонавтов,7 |
| с. Мильково, пр. Космонавтов, 9 |
| с. Мильково, пр. Космонавтов, 11 |
| с. Мильково, пр. Космонавтов, 3 |
| с. Мильково, пр. Космонавтов, 1 |
| с. Мильково, ул. Школьная, 1 |
| с. Мильково, ул. Школьная, 3 |
| с. Мильково, ул. Школьная, 5 |
| с. Мильково, ул. Школьная, 15 |
| с. Мильково, ул. Школьная, 17 |
| с. Мильково, ул. Пушкина, 4 |
| с. Мильково, ул. Пушкина, 14 |
| с. Мильково, ул. Победы, 9, 10, 12, 14 |
| с. Мильково, ул. Томская, 6, 8 | с. Мильково, благоустройство сооружения Площадь имени Ленина по ул. Победы | 2021 |
| с. Мильково, ул. Томская, 7 |
| с. Мильково, ул. Томская, 10 |
| с. Мильково, ул. Томская, 16 |
| с. Мильково, ул. Томская, 18 |
| с. Мильково,  ул. Кооперативная, 11 |
| с. Мильково, ул. Дорожная, 14 |
| с. Мильково, ул. Советская, 73 |
| с. Мильково, ул. Советская, 73 а |
| с. Мильково, ул. Советская, 77 |
| с. Мильково, ул. Советская, 77 а |
| с. Мильково, пер. Портовской, 19 |
| с. Мильково,  пер. Геологический, 1 |
| с. Мильково,  пер. Геологический, 6 |
| с. Мильково,  ул. Комсомольская, 9 |
| с. Мильково, ул. Советская, 75 |
| с. Мильково, ул. Советская, 75 а |
| с. Долиновка, ул. Центральная, 1 |
| с. Долиновка, ул. Центральная, 3 |
| с. Шаромы, ул. Октябрьская, 2 |
| с. Шаромы, ул. Октябрьская, 3 |
| с. Шаромы, ул. Октябрьская, 5 |
| с. Шаромы, ул. Гагарина, 8 |
| с. Пущино, ул. Солнечная, 5 |
| с. Шаромы, ул. Октябрьская, 1 | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная  (1 этап) | 2022 |
| с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо  (1 этап) |
| – | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная  (2 этап) | 2023 |
| с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо  (2 этап) |
| с. Мильково, площадь им. Ленина |
| – | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная  (3 этап) | 2024 |
| с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (3 этап) |
| с. Мильково, благоустройство центральной Стеллы |
| 7. | Усть-Большерецкое сельское поселение | с. Усть-Большерецк,  ул. Садовая, 5 | с. Усть-Большерецк, центральная площадь (1 этап) | 2019 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Бочкарева, 14 а |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Юбилейная, 13 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Юбилейная, 12 а |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Юбилейная, 20 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Ленинская, 4 | с. Усть-Большерецк, центральная площадь (2 этап) | 2020 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Ленинская, 6 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Октябрьская, 2 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Октябрьская, 3 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Октябрьская, 4 | с. Усть-Большерецк,  архитектурная форма  «Основанию Усть-Большерецка» |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Октябрьская, 5 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Юбилейная, 2 |
| с. Усть-Большерецк,  ул. Юбилейная, 4 а |
| с. Усть-Большерецк, ул. Садовая |
| – | с. Усть-Большерецк, архитектурная форма «Основанию  Усть-Большерецка» (2 этап) | 2021 |
| 8. | Усть-Камчатское сельское поселение | с. Усть-Камчатск,  ул.60 лет Октября, 27 | с. Усть-Камчатск, сквер ул. 60 лет Октября (рядом с домом 24) | 2019 |
| с. Усть-Камчатск,  ул.60 лет Октября, 28 |
| с. Усть-Камчатск,  ул. 60 лет Октября, 9 | с. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 (аллея почетных граждан) | 2020 |
| с. Усть-Камчатск,  ул. 60 лет Октября, 10 | с. Усть-Камчатск, ул. 60 лет октября, 25 |
| с. Усть-Камчатск,  ул. Советская, 2 | с. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, входная зона парка отдыха за храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы | 2021 |
| с. Усть-Камчатск, парк отдыха «Юбилейный» (1 этап) |
| с. Усть-Камчатск,  ул. Советская, 2б | с. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 |
| – | с. Усть-Камчатск, парк отдыха «Юбилейный» (2 этап) | 2022 |
| с. Усть-Камчатск, аллея «Молодежная» ул. 60 лет Октября (1 этап) |
| – | с. Усть-Камчатск, аллея «Молодежи», ул. 60 лет Октября (2 этап) | 2023 |
| с. Усть-Камчатск, парк отдыха «Юбилейный» (3 этап) |
| с. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 1 | с. Усть-Камчатск, мкр.Погодный, устройство наружного освещения | 2024 |
| с. Усть-Камчатск, обустройство детской площадки 60 лет Октября д.14-19 |
| 9. | Сельское поселение  с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Толстихина, 14 | с. Тигиль, набережная ул. Ленинская | 2019 |
| с. Тигиль, ул. Толстихина, 20 | с. Тигиль, парк пер. Школьный |
| с. Тигиль, ул. Толстихина, 25 |
| с. Тигиль, ул. Гагарина, 34 | с. Тигиль, центральная площадь | 2020 |
| с. Тигиль, ул. Партизанская, 42 |
| с. Тигиль, пер. Строительный, 28 |
| с.Тигиль, место массового отдыха населения арт-объект на въезде в с.Тигиль |
| с. Тигиль, пер. Строительный, 24 | с. Тигиль, ул. Советская | 2021 |
| с. Тигиль, ул. Калининская, Ленинская |
| с. Тигиль, детские игровые площадки |
| с. Тигиль, пер. Строительный, 29 | с. Тигиль, ул. Нагорная | 2022 |
| с. Тигиль, ул. Соболева |
| с. Тигиль, пер. Строительный, 30 | с. Тигиль, ул. Соболева | 2023 |
| – | с. Тигиль, площадка для отдыха на берегу р.Тигиль | 2024 |
| 10. | Николаевское сельское поселение | – | с. Николаевка, ул. Советская многофункциональная площадка (1 этап) | 2019 |
| – | с. Николаевка,  ул. Советская, 24, 26, 28 | 2020 |
| с. Сосновка, ул. Центральная,  14-15 (1 этап) |
| – | с. Николаевка, детская площадка, ул. Центральная, 7 | 2021 |
| – | с. Сосновка, ул. Центральная, 7 | 2022 |
| с. Сосновка, ул. Центральная,  14-15 (2 этап) |
| – | с. Сосновка, ул. Центральная,  14-15 (3 этап) | 2023 |
| с. Сосновка, ул. Центральная 7,  (цифровизация) |
| с.Николаевка ул. Елизовская,10 | с. Николаевка, ул. Советская многофункциональная площадка (2 этап) | 2024 |
| с. Сосновка, ул. Центральная,  14-15 (4 этап) |
| 11. | Вулканное городское поселение | – | п. Вулканный, центральный сквер (1 этап) | 2019 |
| п. Вулканный, спортивная игровая площадка в районе жилого дома  ул. Центральная, 22 |
| – | п. Вулканный, Центральный сквер (2 этап) | 2020 |
| – | п. Вулканный, Центральный сквер (3 этап) | 2021 |
| – | п. Вулканный, сквер Победы  (1 этап) | 2022 |
| – | п. Вулканный, сквер Победы  (2 этап) | 2023 |
| – | п. Вулканный, спортивная площадка по ул. Центральная | 2024 |
| 12. | Новоавачинское сельское поселение | – | п. Новый, сквер, расположенный между жилыми домами  ул. Молодежная, 15 и  ул. Молодежная, 20 | 2019 |
| – | п. Нагорный, пешеходная зона  от ул. Совхозная до ул. Горная | 2020 |
| п. Новый, сквер в районе жилого дома 19 по ул. Молодежная |
| – | п. Нагорный, пешеходная зона  от ул. Совхозная до ул. Горная  в пос. Нагорный | 2021 |
| – | п. Нагорный, пешеходная зона  от ул. Совхозная до ул. Горная | 2022 |
| – | п. Новый, площадка по  ул. Молодежная |
| – | п. Новый, сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная | 2023 |
| п. Новый, площадка по  ул. Молодежная (2 этап) |
| – | п. Нагорный, спортивная площадка по ул. Первомайская | 2024 |
| п. Новый, площадка по  ул. Молодежная (3 этап) |
| 13. | Новолесновское сельское поселение | – | п. Лесной, детская площадка  ул. Чапаева (1 этап) | 2022 |
| – | п. Лесной, детская площадка  ул. Чапаева (2 этап) | 2023 |
| – | п. Березняки, детская площадка по ул. Строительная | 2024 |
| 14. | Паратунское сельское поселение | – | п. Термальный, сквер (1 этап) | 2019 |
| – | п. Термальный, сквер (2 этап) | 2020 |
| п. Термальный, ул. Ленина, 1а  (зона отдыха ДК «РИМ») |
| – | п. Термальный, ул. Ленина | 2021 |
| п. Термальный, ул. Промысловая  (1 этап) |
| – | п. Термальный, ул. Промысловая  (2 этап) | 2022 |
| п. Термальный, ул. Ленина, 11 |
| – | с. Паратунка, ул. Нагорная | 2023 |
| – | с. Паратунка, Стелла по ул. Санаторная | 2024 |
| с. Паратунка, ул. Нагорная  (2 этап) |
| 15. | Раздольненское сельское поселение | – | п. Раздольный, детская площадка, ул. Лесная | 2019 |
| п. Раздольный, ул. Кольцевая, 8 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, 17 (территория сельского дома культуры) | 2020 |
| п. Раздольный, ул. 60 лет Октября |
| – | п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (1 этап) | 2021 |
| – | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | 2022 |
| п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (2 этап) |
| – | п. Раздольный, детская площадка по ул. Советская, 8 | 2023 |
| – | п. Раздольный, детская площадка по ул. Кольцевая, 8 |
| п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | п. Раздольный, детская площадка по ул. Кольцевая, 4 | 2024 |
| 16. | Соболевское сельское поселение | – | с. Соболево, детская площадка  ул. Набережная | 2019 |
| с. Соболево, ул. Набережная, 22 | с. Соболево, ул. Советская | 2020 |
| – | с. Соболево, у л. Комсомольская | 2021 |
| 17. | Озерновское сельское поселение | – | п. Озерновский, ул. Октябрьская, 17 | 2019 |
| – | п. Озерновский, центральная площадь напротив ул. Рабочая, 19 | 2020 |
| п. Озерновский,  ул. Октябрьская, 30 | – | 2021 |
| 18. | Октябрьское городское поселение | – | п. Октябрьский, детская площадка ул. Комсомольская, 28 | 2019 |
| п. Октябрьский, центральная площадь ул. Комсомольская |
| 19. | Ключевское сельское поселение | – | п. Ключи, ул. Кирова «У фонтана» | 2019 |
| п. Ключи, ул. Кирова сквер «Мария» (1 этап) |
| п. Ключи, территория в районе протоки «Заводская» (1 этап) |
| п. Ключи, ул. Партизанская, 2 | п. Ключи, ул. Кирова сквер «Мария» (2 этап) | 2020 |
| п. Ключи, территория в районе протоки «Заводская» (2 этап) |
| п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | п. Ключи, ул. Кирова  парк «У фонтана» | 2021 |
| п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха «Ключи»  (1 этап) |
| п. Ключи, ул. Кирова  парк «Ключевской» |
| п. Ключи, ул. Кабакова, 22 | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха «Ключи» 2(этап) | 2022 |
| п. Ключи, ул. Колхозная, 3, 5 | п. Ключи, территория в районе протока «Заводская» |
| п. Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок |
| – | п. Ключи, ул. Кирова, 124 (автостанция) | 2023 |
| п. Ключи, площадь ЦДиК |
| – | п. Ключи, территория КМНС «Поляна Молодежная» | 2024 |
| п. Ключи, территории КМНС «Поляна Рыбаков» |
| п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха «Ключи» (3 этап) |
| п.Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок (2 этап) |
| 20. | Козыревское сельское поселение | – | п. Козыревск, уличная площадь  ул. Ленинская, 54 | 2019 |
| п. Козыревск, территория возле памятника погибшим в годы ВОВ козыревчанам |
| п. Козыревск, ул. Советская, 63 | п. Козыревск, берег р. Камчатка | 2020 |
| п. Козыревск, ул. Советская, 65 | п. Козыревск, ул. Белинского |
| п. Козыревск, ул. Ленинская, 60 |
| – | п. Козыревск, ул. Советская  (в районе жилого дома  ул. Советская, 63) (1 этап) | 2022 |
| 21. | Городской округ «поселок Палана» | – | п. Палана, сквер Победы и пер. Школьный (1 этап) | 2019 |
| п. Палана, этнопарк ул. Поротова  (1 этап) |
| п. Палана, ул. Обухова, 11 | п. Палана, парковая зона площади имени Владимира Ильича Ленина | 2020 |
| п. Палана, ул. Обухова, 21 |
| п. Палана, ул. Космонавтов, 3 |
| п. Палана, пер. Пролетарский, 12 | п. Палана, сквер Победы и пер. Школьный (2 этап) |
| п. Палана, этнопарк ул. Поротова  (2 этап) |
| – | п. Палана, площадь имени Владимира Ильича Ленина | 2021 |
| п. Палана, сквер Победы |
| п. Палана, парковая зона |
| п. Палана, ул. Поротова |
| – | п. Палана, ул. Поротова,  ул. Набережная | 2022 |
| п. Палана, пер. Школьный |
| – | п. Палана, парковая зона  (2 этап) | 2023 |
| п. Палана, площадь имени  Владимира Ильича Ленина |
| – | п. Палана, площадь имени  Владимира Ильича Ленина (2 этап) | 2024 |
| п. Палана, парковая зона  (3 этап) |
| 22. | Эссовское сельское поселение | – | с. Эссо «Пруд охладитель»  ул. Набережная, 5 | 2019 |
| – | с. Эссо, ул. 50 лет октября, около памятника «30-летие Великой Победы» | 2020 |
| с. Эссо, детская площадка между многоквартирными домами 11 а  и 11 б по ул. Нагорной (1 этап) |
| – | с. Эссо, сквер у межпоселенческой центральной библиотеки  имени К.С. Черканова | 2021 |
| с. Эссо, детская площадка между домами 11 а и 11 б по ул. Нагорной (2 этап) |
| – | с. Эссо, благоустройство территории горячий ключик «Макеевский» | 2022 |
| – | с. Эссо, сквер по ул. Ленина 12А (1 этап) | 2023 |
| – | с.Эссо, сквер по ул. Ленина  12А (2 этап) | 2024 |
| с.Эссо, парк по ул. Советская, 14а |
| с.Эссо, Благоустройство территории горячий ключик «Макеевский» (2 этап) |
| 23. | Сельское поселение «село Тиличики» | – | с. Тиличики, центральная площадь памятник Ленину | 2019 |
| с. Тиличики, ул. Солнечная, 3 | с. Тиличики, центральная площадь (1 этап) | 2020 |
| с. Тиличики, ул. Советская, 8 |
| с. Тиличики, ул. Солнечная, 2 | с. Тиличики, центральная площадь (2 этап) | 2021 |
| с. Тиличики, ул. Солнечная, 4 | с. Тиличики, центральная площадь (3 этап) | 2022 |
| с. Тиличики, ул. Солнечная, 5 | с. Тиличики, общественная территория по ул. Заречная д.5 | 2023 |
| – | с. Тиличики, благоустройство главной площади села Тиличики | 2024 |
| 24. | Сельское поселение «поселок Оссора» | п. Оссора, ул. Лукашевского, 47 | п. Оссора, территория, расположенная между ул. Советская и ул. Лукашевского, 55 | 2021 |
| п. Оссора, ул. Лукашевского, 69 | п. Оссора, территория, расположенная между  ул. Советская, 67 и территорией АСУАС |
| 25. | Начикинское сельское поселение | – | п. Сокоч, сквер по ул. Лесная, 1 | 2023 |
| – | п. Сокоч, сквер по ул. Лесная, 1 (2 этап) | 2024 |

Приложение 2

к Программе

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды

(Далее - Порядок)

Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае - определенных победителями до 01.06.2023 Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее - Всероссийский конкурс), в соответствии с правилами предоставления и распределения средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее - правила № 1) и Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальневосточного федерального округа (далее – Всероссийский конкурс ДФО, при совместном упоминании - конкурсы), в соответствии с правилами предоставления и распределения в 2023 - 2024 годах средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее - правила № 2), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2023 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

1. Понятия, используемые для целей настоящих Правил, применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2023 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления иного межбюджетного трансферта является решение федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов, порядок деятельности которой установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2023 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям - победителям конкурсов в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
4. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения, заключенного между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края (далее - Министерство) и муниципальным образованием - победителем конкурса в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
5. Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является финансовое обеспечение реализации проектов победителей конкурсов, предусмотренных конкурсной заявкой.
6. В случае если проектом предусмотрено строительство объектов капитального строительства, предоставление иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета на цели, указанные в пункте 6 настоящих правил, осуществляется в соответствии с адресным (пообъектным) распределением иного межбюджетного трансферта, определяемым на основании решения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Для включения объектов капитального строительства в указанное решение муниципальное образование Камчатского края предоставляют в адрес Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края (далее – Министерство) следующие документы и сведения в отношении каждого объекта капитального строительства:

1. наименование объекта капитального строительства;
2. мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;
3. срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию;
4. потребность в средствах федерального бюджета на финансовое обеспечение строительства объекта капитального строительства;
5. копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательство Российской Федерации является обязательным).
6. результаты проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимой в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации;
7. паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
8. копия утвержденного задания на проектирование;
9. копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
10. Предоставление иного межбюджетного трансферта местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:
11. предоставление в адрес Министерства, в течении 30 календарных дней со дня окончания проведения конкурса, в целях подготовки соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта проекта графика реализации проекта на территории муниципального образования, содержащего в том числе информацию о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции; в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению для строительства объектов капитального строительства) и о завершении реализации проекта не позднее 31 декабря года окончания реализации проекта, а также дальнейшее соблюдение выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования - победителя конкурса, предусмотренных проектом создания комфортной городской среды согласованного графика Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа власти) субъекта Российской Федерации и главой муниципального образования, включающего в том числе информацию о сроках выполнения каждого этапа работ.
12. включение мероприятий в муниципальную программу формирования современной городской среды;
13. завершение реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом подведения итогов конкурса;
14. возврат иного межбюджетного трансферта в полном объеме в случае нарушения срока реализации проекта;
15. предоставление отчетности в соответствии с условиями Соглашения, а также отчетности о выполнении графика реализации проекта и условий соглашения по формам и в сроки, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
16. соответствия разработанной проектной документации планировочным и архитектурным решениям проекта, представленным в составе конкурсной заявки;
17. обеспечение реализации мероприятий согласно перечню мероприятий, являющемуся приложением к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее - перечень мероприятий), на указываемой в соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта площади общественной территории, на которой будет реализовываться проект;
18. предоставление информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
19. обеспечение со финансирования реализации проекта муниципального образования - победителя конкурса в объеме, необходимом для реализации такого проекта, в случае если конкурсной заявкой было предусмотрено осуществление муниципальными образованиями со финансирование проекта;
20. обеспечение с начала выполнения работ по благоустройству территорий установки информационных конструкций (щитов, стендов, информационных таблиц), содержащих информацию о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», оформленных с применением единого визуального стиля национальных проектов и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также направление и заполнение брифа для брендирования на согласование, в соответствии со сроками составленного плана брендирования объектов.
21. Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета осуществляется путем сравнения, фактически достигнутого и установленного Соглашением значения показателя результата использования иного межбюджетного трансферта «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом».

В случае использования муниципальным образованием - победителем конкурса иного межбюджетного трансферта не по целевому назначению и (или) нарушения условий, установленных настоящим Порядком, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.

Министерство направляет указанное уведомление муниципальному образованию - победителю конкурса в течение 30 календарных дней со дня установления факта использования иного межбюджетного трансферта не по целевому назначению и (или) факта нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства иного межбюджетного трансферта не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, допущено недостижение значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта, установленного Соглашением, и до 1 апреля года, следующего за годом окончания реализации проектов соответствующего конкурса, указанное нарушение не устранено, размер средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет до 1 мая года, следующего за годом окончания реализации проектов соответствующего конкурса (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

, где

Vимбт - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования, без учета остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта;

m - количество результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления иного межбюджетного трансферта, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов предоставления иного межбюджетного трансферта.

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта рассчитывается по формуле:

, где

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

1. При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления иного межбюджетного трансферта (Di), рассчитывается по формуле:

, где

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления и иного межбюджетного трансферта, на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата предоставления иного межбюджетного трансферта, установленное соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта.

Требование о возврате иного межбюджетного трансферта направляется Министерством в адрес муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения нарушения, связанного с исполнением обязательств по обеспечению достижения значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных Соглашением.

Приложение 3

к Программе

Порядок предоставления субсидии на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

(Далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением № 22 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1710) , Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566-П (далее в - Правила) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, определенных победителями конкурса с 01.06.2023 на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – конкурс), проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
2. Понятия, используемые для целей настоящих Правил, применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2023 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии является решение федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов, порядок деятельности которой установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2023 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края (далее - Министерство) и муниципальным образованием - победителем конкурса в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
5. Целевым назначением субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципального образования при реализации проектов по созданию комфортной городской среды, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», предусматривающих поощрение муниципальных образований, определенных победителями конкурса, в том числе при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов капитального строительства в рамках мероприятий по реализации проекта (в случае если строительство объектов капитального строительства, в том числе проведение строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства предусмотрено проектом победителем конкурса).
6. В случае если проектом предусмотрено строительство объектов капитального строительства, предоставление субсидии из краевого бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих правил, осуществляется в соответствии с адресным (пообъектным) распределением субсидии, определяемым на основании решения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Для включения объектов капитального строительства в указанное решение муниципальное образование Камчатского края предоставляют в адрес Министерства следующие документы и сведения в отношении каждого объекта капитального строительства:
7. наименование объекта капитального строительства;
8. мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;
9. срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию;
10. потребность в средствах федерального бюджета на финансовое обеспечение строительства объекта капитального строительства;
11. копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательство Российской Федерации является обязательным).
12. результаты проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимой в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации;
13. паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
14. копия утвержденного задания на проектирование;
15. копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
16. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям - победителям конкурса в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на цели, указанные в части 6 настоящего Порядка.
17. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:
18. наличие в бюджете муниципального образования Камчатского края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из краевого бюджета, в объеме необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии из краевого бюджета;
19. наличие утвержденной нормативным правовым актом муниципального образования Камчатского края муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия (результаты), при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях со финансирования которых предоставляется субсидия, с указанием мероприятий по реализации проекта победителей конкурса;
20. предоставление в адрес Министерства, в течении 30 календарных дней со дня окончания проведения конкурса, в целях подготовки соглашения о предоставлении субсидии проекта графика реализации проекта, содержащего в том числе информацию о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению для строительства объектов капитального строительства) и о завершении реализации проекта не позднее 31 декабря года окончания реализации проекта, а также дальнейшее соблюдение выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования - победителя конкурса, предусмотренных проектом создания комфортной городской среды согласованного графика Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа власти) субъекта Российской Федерации и главой муниципального образования, включающего в том числе информацию о сроках выполнения каждого этапа работ.
21. завершение реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом подведения итогов конкурса;
22. возврат субсидии в полном объеме в случае нарушения срока реализации проекта;
23. предоставление отчетности в соответствии с условиями Соглашения, а также отчетности о выполнении графика реализации проекта и условий соглашения по формам и в сроки, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В случае предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальное образование также представляет отчетность о реализации объектов капитального строительства по формам и в сроки, установленных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
24. соответствия разработанной проектной документации планировочным и архитектурным решениям проекта, представленным в составе конкурсной заявки;
25. обеспечение реализации мероприятий согласно перечню мероприятий, являющемуся приложением к соглашению о предоставлении субсидии, на указываемой в соглашении о предоставлении субсидии площади общественной территории, на которой будет реализовываться проект;
26. предоставление информации и документов, подтверждающих целевое использование субсидии, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
27. обеспечение с начала выполнения работ по благоустройству территорий установки информационных конструкций (щитов, стендов, информационных таблиц), содержащих информацию о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», оформленных с применением единого визуального стиля национальных проектов и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также направление и заполнение брифа для брендирования на согласование, в соответствии со сроками составленного плана брендирования объектов.
28. 9. Размер субсидии, предоставляемой в соответствующем финансовом году на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса за счет средств федерального бюджета определяется федеральной конкурсной комиссией, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2023 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Субсидии за счет средств краевого бюджета на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса с учетом поступивших в краевой бюджет средств федерального бюджета на соответствующие цели в очередном финансовом году предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, при этом уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования из краевого бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия составляет 99,99 процентов.

10. Оценка эффективности использования субсидии из краевого бюджета осуществляется путем сравнения, фактически достигнутого и установленного Соглашением планового значения показателя результата «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом». Дополнительным результатом, конкретизирующий результат использования субсидии, в году предоставления субсидии является количество выполненных муниципальным образованием мероприятий по реализации проекта, в сроки, установленные графиком реализации проекта

В случае использования муниципальным образованием - победителем конкурса субсидии не по целевому назначению и (или) нарушения условий, установленных настоящим Порядком, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.

Министерство направляет указанное уведомление муниципальному образованию - победителю конкурса в течение 30 календарных дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению и (или) факта нарушения условий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, допущено недостижение значения результата предоставления субсидии, установленного Соглашением, и до 1 апреля года, следующего за годом окончания реализации проектов соответствующего конкурса, указанное нарушение не устранено, размер средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет до 1 мая года, следующего за годом окончания реализации проектов соответствующего конкурса (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

, где:

Vсуб - размер субсидии, предоставленного бюджету муниципального образования, без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов предоставления субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

, где

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии (Di), рассчитывается по формуле:

, где

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.

Требование о возврате субсидии направляется Министерством в адрес муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения нарушения, связанного с исполнением обязательств по обеспечению достижения значений результатов предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением.

Приложение 1

к Приложению 3

Адресный перечень проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

| № п/п | Наименование муниципального образования Камчатского края | Наименование проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизовское городское поселение | Благоустройство сквера Космонавтов (сквера Комсомольской славы) | 2019-2021 |
| 2 | Благоустройство территории «Городской парк отдыха у р.Половинка в Елизовском городском поселении Камчатского края | 2021-2023 |
| 3 | Комплексное развитие набережной реки Авача в городе Елизово | 2023-2024 |
| 4 | Спортивно-рекреационный парк «Простоквашино» г.Елизово | 2024-2025 |
| 5 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Благоустройство набережной вдоль Озерновской косы в г. Петропавловск-Камчатский | 2023-2024 |
| 6 | Благоустройство сквера по ул. Войцешека (Устройство сквера по ул. Войцешека, 3А) | 2023-2024 |
| 7 | Благоустройство Никольской сопки | 2024-2025 |
| 8 | Вилючинский городской округ | Благоустройство Вилючинского проспекта | 2020-2022 |
| 9 | Авачинский парк у пирса | 2022-2024 |
| 10 | Благоустройство Вилючинского проспекта  (2 этап, 3 и 4 очереди) | 2024-2025 |
| 11 | Мильковское сельское поселение | Благоустройство парка отдыха по пр. Комонавтов в с.Мильково Камчатского края | 2024-2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Предельные объемы

бюджетных средств на исполнение долгосрочных

государственных контрактов в целях реализации Программы

Государственная программа: «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

Структурный элемент: Создание и эксплуатация общественного центра на площади Ленина с благоустройством прилегающей территории, г. Петропавловск-Камчатский

| Объем финансового обеспечения | Реквизиты государственного контракта | Государственный заказчик | КБК | Результаты выполнения работ (оказания услуг) предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | Концессионное соглашение от 03.10.2023 | Камчатский край | 812 0503 242055505Г 415 1190101 105 | Обеспечено создание объекта «Общественный центр на площади Ленина с благоустройством прилегающей территории, г. Петропавловск-Камчатский» до 2027 года | 216000,0 | 20202,1 | 693939,4 | 202861,5 |
| Федеральный бюджет | 216000,0 | 20000,0 | 687000,0 | 200832,8 |
| Бюджет Камчатского края |  | 202,1 | 6939,4 | 2028,7 |
| Иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Объем финансового обеспечения | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Всего |
| Всего | 192773,9 | 1094580,4 | 1156754,1 | 1104413,6 | 1052293,9 | 1000526,5 | 948777,4 | 897406,1 | 846311,2 | 846311,2 | 563674,0 | 10786148,2 |
| Федеральный бюджет | 88987,8 | 355951,2 | 355951,2 | 355951,2 | 355951,2 | 355951,2 | 355951,2 | 355951,2 | 355951,2 | 355951,2 | 266963,4 | 4683344,8 |
| Бюджет Камчатского края | 103786,1 | 738629,2 | 800802,9 | 748462,4 | 696342,7 | 644575,3 | 592826,2 | 541454,9 | 490360,0 | 439682,9 | 296710,6 | 6102803,4 |
| Иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Перечень утративших силу постановлений Правительства Камчатского края

1. постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2017   
   №360-П «О государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»;
2. постановление Правительства Камчатского края от 02.03.2018   
   № 88-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
3. постановление Правительства Камчатского края от от 09.06.2018   
   № 240-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
4. постановление Правительства Камчатского края от 08.05.2019   
   № 206-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
5. постановление Правительства Камчатского края от 05.11.2019   
   № 465-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
6. постановление Правительства Камчатского края от 17.12.2020   
   № 505-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
7. постановление Правительства Камчатского края от 30.11.2021   
   № 512-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
8. постановление Правительства Камчатского края от 18.02.2022   
   № 77-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
9. постановление Правительства Камчатского края от 09.06.2022   
   № 303-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
10. постановление Правительства Камчатского края от 03.10.2022   
    № 520-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
11. постановление Правительства Камчатского края от 01.11.2022   
    № 567-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
12. постановление Правительства Камчатского края от 28.02.2023   
    № 108-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
13. постановление Правительства Камчатского края от 22.06.2023   
    № 357-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П;
14. постановление Правительства Камчатского края от 26.09.2023   
    № 502-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П.