**Отчет о деятельности отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства за 2013 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плана работы отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства на 2013 год** | | | |
|  | **Тема** | **Информация об исполнении** | |
| **1** | Рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии Камчатского Края до 2020 года | Проект Инвестиционной стратегии Камчатского Края до 2020 года рассмотрен на заседание отраслевой группы Протокол от 07.06.13 №1 | |
| **2** | О подготовке профессиональных кадров для нужд строительства | Данный вопрос рассматривался в рабочем порядке на совещаниях с представителями «Саморегулируемой организацией «Союз строителей Камчатки» по реализации инвестиционных проектов.  Мероприятия по данному вопросу прописаны в ДКЦП Министерства образования Камчатского края «Региональная комплексная программа развития профессионального образования в Камчатском крае на 2011-2013 годы», ее цель – создание регионально системы профессионального образования, отвечающей запросам экономики Камчатского края и потребностям населения Камчатского края в получении профессионального образования. С 2014 года – государственная программа «Развитие образования Камчатского края на 2014-2016 годы».  **Министерством строительства Камчатского края в 2013 году велась следующая работа по данному вопросу:**  - в строительные организации направлялись запросы о предполагаемой численности высвобождаемых работников при осуществлении технической и технологической модернизации производства в 2014 году (по данным руководителей предприятий высвобождение работников не планируется);  - в строительные организации направлялись запросы о потребности в специалистах, руководителями потребность не определена (процедура закупок, в том числе на выполнение строительных работ, исключает долгосрочное планирование потребности в кадрах);  - согласован проект Регламента формирования Прогноза потребностей регионального рынка в специалистах различных направлений – инвестиционных приоритетов Камчатского края на 2014-2020 годы, в котором учтены потребности рынка труда в специалистах строительной отрасли (в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края поданы сведения, которые сформированы на основании «Стратегии развития жилищного строительства Камчатского края на период до 2015 года»).  - 6 ноября 2013 г. принято участие в научно-практической конференции «Подготовка кадров в строительстве-приоритетное направление деятельности органов исполнительной власти и ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»  В последние годы объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» непрерывно сокращаются. За 4 месяца текущего года этот показатель также ниже показателя предыдущего периода за 2012 год. Исходя из этого можно сделать вывод о снижении потребности в рабочей силе. | |
| **3** | О развитии новых технологий в жилищном строительстве | В Министерство строительство Камчатского края обращаются представители строительных организаций с предложениями по применению инновационных строительных материалов в жилищном строительстве. В том числе ООО «БАСФ Строительные системы» был предоставлен типовой проект по сейсмоусилению детского сада для разработки проекта, с использованием композитных материалов на основе углеволокна (получено заключение в Центре исследований сейсмостойкости ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко с выводами и рекомендациями).  Данный вопрос рассмотрен на заседание отраслевой группы 20.12.13 (от Президента Торгово-промышленной палаты Камчатского края поступило предложение по участию в строительных выставках, ярмарках, проводимых за пределами Камчатского края, в том числе зарубежных с целью получения нового опыта) | |
| **4** | О применении инновационных строительных материалов в жилищном строительстве |
| **Вопросы, не включенные** **в План работы отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства на 2013** | | | |
|  | **Тема** | | **Информация об исполнении** |
|  | Рассмотрение проекта государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы» | | Проект государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» рассмотрен на заседании отраслевой группы 13.11.2013г. (Протокол заседания отраслевой группы от 13.11.2013 г. №2).  Государственная программа доработана с учетом предложений и замечаний (инвестиционных проектов не поступало). |
|  | Рассмотрение вопроса по разработке механизма включения в действующие отраслевые программы по развитию жилищного строительства мероприятий по строительству и обеспечением инфраструктурой жилых комплексов для работников предприятий-резидентов инвестиционных площадок | | Участникам отраслевой группы рекомендовано разработать предложения по включению в действующие отраслевые программы по развитию жилищного строительства мероприятий по строительству и обеспечением инфраструктурой жилых комплексов для работников предприятий-резидентов инвестиционных площадок. (Протокол заседания отраслевой группы от 13.11.2013 г. №2).  Строительство объектов инженерной инфраструктуры реализуется в рамках ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы»; реализация данных мероприятий с 2014 года будет осуществляться в рамках Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» в следующих районах: Северо-Восточная часть г.Петропавловска-Камчатского, квартал 110 г. Петропавловска-Камчатского, Елизовский мун. район (п. Красный, п. Лесной, ул. Вулканная), г.Петропавловск Камчатский ( между п. Дальний и п. Заозерный) |
|  | Рассмотрение предложений по разработке механизма включения в действующие отраслевые программы по развитию жилищного строительства мероприятий по строительству и обеспечением инфраструктурой жилых комплексов для работников предприятий-резидентов инвестиционных площадок (докладчики: члены отраслевой группы). | | Участникам заседания отраслевой группы предложено направить предложения по данному вопросу (Протокол заседания отраслевой группы от 13.11.2013 г. №2)  В качестве механизма предложено использовать формат заседания рабочей группы с рассмотрением конкретных инвестиционных площадок с приглашением всех заинтересованных сторон, в том числе представителей компаний естественных монополий. Обсуждение данного вопроса предложено учесть в плане работы отраслевой рабочей группы на 2014 год с рассмотрением конкретных инвестиционных площадок (Протокол заседания отраслевой группы от 20.12.2013 г. №3) |
|  | Федеральный закон от 30 сентября 2013 года N 267-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации» | | Участникам отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства изучить предлагаемые налоговые льготы, предоставить в Министерство строительство Камчатского краяпредложения о возможных региональных инвестиционных проектах, целью которых является производство товаров и при реализации которых можно воспользоваться налоговыми льготам (Протокол заседания отраслевой группы от 20.12.2013 г. №3). |
|  | Предложения по формированию плана работы отраслевой группы Инвести-ционного совета в Камчатском крае по развитию строительства на 2014 год | | Заслушаны и приняты к сведению предложения участников заседания отраслевой группы по формированию плана работы отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства на 2014 год.  При составлении плана работы отраслевой группы Инвестиционного совета на 2014 год принято решение включить вопросы по рассмотрению исполнения принятых решений с привлечением представителей муниципальных образований районов и иных заинтересованных лиц, от которых зависит исполнение принятых решений.  Министерству строительства Камчатского края предложено сформировать план работы отраслевой группы на 2014 год и предоставить на очередное заседание отраслевой группы для обсуждения в январе 2014 года.  (Протокол заседания отраслевой группы от 20.12.2013 г. №3) |
|  | Рассмотрение проекта «Стратегия развития жилищного строительства Камчатского края на период до 2025 года» | | На очередном заседании отраслевой группы рассмотрен проект «Стратегии развития жилищного строительства Камчатского края на период до 2025 года» (Протокол заседания отраслевой группы от 20.12.2013 г. №3) |
|  | Подведение итогов работы отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства за 2013 год | | На очередном заседании отраслевой группы заслушан доклад об итогах работы отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства за 2013 год.  Министерству строительства Камчатского края предложено подготовить отчет о ходе реализации в 2013 году мероприятий по ДКЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020 годы» и предоставить на очередное заседание отраслевой группы в январе 2014 года  (Протокол заседания отраслевой группы от 20.12.2013 г. №3). |
|  | Назначены ответственные лица за реализацию Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года. | | Приказ Министерства строительства Камчатского края «О назначении ответственного за реализацию Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года» от 26.07.2013 г. № 42 |