Приложение

к постановлению администрации

Козыревского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

**ПРОЕКТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**в Козыревском сельском поселении»**

п. Козыревск

2017 год

**Паспорт  
Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**в Козыревском сельском поселении» (далее - Программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | |  | | «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» | | |
| Основание для разработки Программы | |  | | - государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды  в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п | | |
| Разработчик Программы | |  | | -Администрация Козыревского сельского поселения; | | |
| соисполнители Программы | |  | | -отдел муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения | | |
| Подпрограммы Программы | |  | | 1) Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении»;  2) Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Козыревского сельского поселения | | |
| Цели Программы | |  | | Повышение качества и комфорта городской (сельской) среды на территории Козыревского сельского поселения | | |
| Задачи Программы | |  | | 1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Козыревского сельского поселения;  2) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий Козыревского сельского поселения: | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | |  | | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в Козыревском сельском поселении. 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в Козыревском сельском поселении. 3. Доля благоустроенных территорий индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в введении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 4. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в Козыревском сельском поселении. 5. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов в Козыревском сельском поселении. 6. Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в Козыревском сельском поселении. 7. Общее количество восстановленных (реконструированных) объектов централизованной системы водоснабжения на территории Козыревского сельского поселения | | |
| Сроки и этапы реализации Программы | |  | | В период 2018-2022 годы | | |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | | | | | Общий объем финансирования Программы составляет всего – **419,694969** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – **396,726587** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год –396,726587 тыс. рублей;  2019 год –0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей; | |
|  |  | |  | | 2022 год – 0,00000 тыс. рублей  - краевого бюджета – **20,880347** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год –**20,880347** тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей  - местного бюджета – **2,088035** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 2,088035 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей | |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |  | |  | | Создание комфортных условий для проживания граждан в Козыревском сельском поселении путем:  1) благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;  2) благоустройства всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  3) обустройство мест массового отдыха населения;  4) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  5) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;  6) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении;  7) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Козыревского сельского поселения.  8)Восстановление/реконструкция централизованной системы холодного водоснабжения в Козыревском сельском поселении. | |
| Контроль за исполнением Программы |  | |  | | Общее руководство и контроль осуществляет общественная комиссия (постановление администрации Козыревского сельского поселения от 29 ноября 2017 №83 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018 – 2022 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018 – 2022 годы», Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018 – 2022 годы») | |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

**1.1.Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края** занимает территорию 26,29 кв.км с населением по состоянию на 01.01.2017 года 1148 человек. В состав поселения входит два населенных пункта: п. Козыревск (центр поселения, расположен в 494 км от г. Петропавловска-Камчатского), с. Майское, расположенное в 30 км. от п. Козыревск.

В границах Козыревского сельского поселения находится 40 предприятий, учреждений и организаций различных организационно-правовых форм и видов собственности, индивидуальных предпринимателя.

**1.2. Характеристика степени благоустройства территорий дворовых территорий**:

Жилищный фонд Козыревского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017г составляет 476 домов, общей площадью 43,84 тыс.кв.м. из них:

многоквартирных домов - 19 ед. общей площадью 19 тыс.кв.м.

Остальные дома, расположенные на территории поселения, блокированной застройки и индивидуальные жилые дома.

Основная часть домов построена более 30 лет назад и не имеет современных элементов благоустройства. Только четыре 12-ти квартирных двухэтажных жилых дома общей площадью 3,085 кв.м сданы в эксплуатацию в 2015г. и 2016г. в рамках программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда и благоустроены полностью, согласно проекта.

Способ управления в многоквартирных домах: выбран и определен в результате проведения открытого конкурса и проведенных общих собраний собственников жилья - управляющей компанией - 19 МКД.

На дворовых территориях многоквартирных жилых домов отсутствует придомовое освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей и другие элементы благоустройства. Озеленение территорий частично выполняется инициативными гражданами в форме посадки цветов и кустарников, оформлением клумб с декоративным ограждением.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды обитания.

Проблемы благоустройства на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме администрацией поселения и управляющей организацией в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку эти проблемы без дополнительных денежных средств не решаются и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода, отсутствие проекта благоустройства не позволяет получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнение других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватывать весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в тёмное время суток.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения всех населенных пунктов Козыревского сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**1.3. Характеристика степени благоустройства территорий общего пользования:**

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Администрацией Козыревского сельского поселения в 2013 году разработан проект на строительство сквера в п. Козыревск по ул. Ленинская, 52.

В 2014 году начато строительство сквера: за счет денежных средств бюджета Камчатского края и Козыревского сельского поселения снесено расположенное на земельном участке ветхое административное здание, частично выполнено устройство ограждения. Но для завершения строительства в бюджете поселения нет денежных средств.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий п. Козыревск и с. Майское необходимо проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- устройство пешеходных дорожек (тротуаров);

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- ремонт и замена ограждений;

- строительство сквера;

- обустройство новых площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

-обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- устройство уличного освещения в п. Козыревск и с. Майское;

-устройство остановочного пункта в с. Майское;

-ремонт остановочного пункта в п. Козыревск;

- ремонт дорожного покрытия в п. Козыревск и с. Майское и

другие мероприятия, выявленные в процессе общественного обсуждения проекта Программы.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, сделает населённые пункты более привлекательными и благоустроенными, более удобными для проживания.

1.4. В связи с изменениями законодательства, Решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 31.10.2017 №73-нпа утверждены Правила благоустройства территории Козыревского сельского поселения в новой редакции, с учетом которых формируются мероприятия Программы.

**1.5. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Козыревского сельского поселения:**

Работы по благоустройству придомовых территорий, территорий общего пользования в основном проводятся в рамках муниципальных программ, а также инициативными гражданами и управляющей организацией МУП «Тепловодхоз» Козыревского сельского поселения.

В целях наведения чистоты и порядка на улицах, детских площадках, дворах, инженерных сетях, зданий, сооружений, расположенных на территории Козыревского сельского поселения, население ежегодно участвует в мероприятиях по благоустройству территорий в период проведения общих поселковых субботников, различных акций, которые организовываются по инициативе граждан, администрации, управляющей организации.

Кроме того, в летний период, работает школьная бригада, созданная для проведения работ по очистке от мусора территорий общего пользования.

Администрацией Козыревского сельского поселения регулярно осуществляется контроль соблюдения организациями, предприятиями и гражданами Правил благоустройства и содержания территории Козыревского сельского поселения, нарушителям направляются предписания об устранении замечаний.

Целенаправленные работы по благоустройству территории поселения выполняются посредством реализации Государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», а именно: замена ветхих водопроводных сетей, замена и ремонт уличных сетей наружного освещения, разбор аварийных домов, капитальный ремонт элементов улично-дорожной сети,

На территории Козыревского сельского поселения была проведена инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, проводится инвентаризация территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и территорий возле индивидуальных жилых домов в соответствии с:

- Порядком инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае», утвержденного Правительством Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;

- Порядком инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.8.2017 № 360-п;

- Порядком инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п.

По итогам инвентаризации путем натурного обследования составлены 13 паспортов благоустройства дворовых территорий, в период до 31.03.2018 года будет проводится инвентаризация территорий общего пользования, подлежащих благоустройству. Паспорта территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству, планируется составить до 31.03.2018 года.

Общая площадь обследованных дворовых территорий составила \_26,5 тысяч кв.м., кв. метров с общей численностью проживающих \_278\_\_ человек.

Оценка дворовых территорий представлена следующими показателями*:*

1. количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет 3 дворовые территории, общей площадью -8,760 тысяч кв.м;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) от общего количества дворовых территорий МКД составляет 33 %;
3. доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Козыревского сельского поселения составляет – 30%;
4. количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) составляет 3 площадки с общей площадью 0,048 тысяч кв. метров;

По итогам инвентаризации можно сделать вывод, что благоустройство дворовых территорий имеет невысокий уровень. Существующие элементы благоустройства не отвечают современным требованиям и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа элементов благоустройства, практически отсутствуют приспособления для маломобильных групп населения.

Количество МКД, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве, по итогам инвентаризации, составляет 12 единиц с общей площадью 14,25 тысяч кв. метров.

В Козыревском сельском поселении территории общего пользования представлены следующими объектами:

-улично-дорожная сеть;

-сквер в п. Козыревск.

В соответствии с проводимой инвентаризацией общественных территорий можно сделать следующий вывод:

1. требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей внутрипоселковых дорог;
2. требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров;
3. требуется оборудовать достаточным освещением общие территории;
4. требуется провести работы по озеленению общих территорий;
5. требуется завершить строительство сквера в п. Козыревск;
6. требуется устройство остановочного пункта в с. Майское;
7. требуется ремонт остановочного пункта в п. Козыревск.
8. Требуется восстановление (реконструкция) централизованной системы холодного водоснабжения на территории Козыревского сельского поселения.

В целях формирования комфортной среды мероприятия Программы будут направлены на улучшение состояния окружающей среды, включая обеспечение полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройство мест пребывания детей с родителями, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Реализация Программы обеспечит комплексное решение проблем благоустройства территории Козыревского сельского поселения упорядочит систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, повысит уровень благоустройства территории поселения.

**2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации**

2.1 Целями Программы является Повышение качества и комфорта городской/сельской среды на территории Козыревского сельского поселения.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования в Козыревском сельском поселении:

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Козыревском сельском поселении;

- благоустройство всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве, в Козыревском сельском поселении;

- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Козыревском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Козыревском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Козыревском сельском поселении;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Козыревского сельского поселения.

2.3 Обеспечение единых подходов и приоритетов к благоустройству территорий Козыревского сельского поселения: (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, дворовые проезды, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта и прочие мероприятия).

2.4. Период реализации Программы - 2018-2022 годы.

**3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение**

3.1. Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации основных мероприятий следующих Подпрограмм:

1) П[одпрограмма](consultantplus://offline/ref=C545CD5BAD912FF3540F85284558DBD9615499ACDF69488B4C57D2CEBE95FBB735DC53D3BD014366DBB22DB1OFmCE) 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении».

2) Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в Козыревском сельском поселении»

3.2. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении 1 к Программе.

3.3. Перечень основных мероприятий и источники финансирования по мероприятиям представлены в приложениях 1,2,3.

**4. Анализ рисков реализации Программы**

4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) дефицит бюджетного финансирования федерального, краевого и местного бюджетов и возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в общественном обсуждении проекта мероприятий Программы;

в) недостаточный контроль над реализацией Программы.

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить количество обустроенных и восстановленных территорий общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения, в том числе завершение строительства сквера в п. Козыревск;

- увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования, элементов улично дорожной сети, ограждений, а также дворовых территорий многоквартирных домов;

-увеличить общую протяженность отремонтированных и построенных линий наружного освещения;

-увеличить количество обустроенных и восстановленных детских площадок;

- улучшить внешний облик Козыревского сельского поселения;

- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения

-восстановить (реконструировать) централизованную систему холодного водоснабжения.

5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями (индикаторами), представленными в приложении 4.

**6. Контроль за исполнением программных мероприятий**

6.1. Контроль и координация реализации Программы осуществляется общественной комиссией, действующей на основании Порядка, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29 ноября 2017 №83.

6.2. Со стороны администрации общее руководство и контроль за реализацией всей Программы в целом осуществляет отдел муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения.

**П**[**одпрограмма**](consultantplus://offline/ref=C545CD5BAD912FF3540F85284558DBD9615499ACDF69488B4C57D2CEBE95FBB735DC53D3BD014366DBB22DB1OFmCE) **1**

«Современная городская среда в Козыревском сельском поселении»

(далее – Подпрограмма 1)

**Паспорт Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | - администрации Козыревского сельского поселения; |
| Разработчик  Подпрограммы 1 | - администрации Козыревского сельского поселения; |
| Цели Подпрограммы 1 | - повышение качества и комфорта городской среды на территории Козыревского сельского поселения; |
| Задачи Подпрограммы 1 | - повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования Козыревского сельского поселения путем:  - оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Козыревском сельском поселении;  - благоустройства всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве, в Козыревском сельском поселении;  - благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Козыревском сельском поселении;  - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Козыревском сельском поселении;  - повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Козыревском сельском поселении;  - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Козыревского сельского поселении |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2018-2022 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в Козыревском сельском поселении.  2) Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в Козыревском сельском поселении.  3) Доля благоустроенных территорий индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в введении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего – 419,694969 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 396,726587 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год –396,726587 тыс. рублей;  2019 год –0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей  - краевого бюджета – 20,880347 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год –20,880347 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей  - местного бюджета – 2,088035 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 2,088035 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1 | -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  -увеличение доли благоустроенных территорий индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в введении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - обустройство мест массового отдыха населения; |
| Контроль за исполнением Подпрограммы 1 | Общественная комиссия, состав утвержден постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29 ноября 2017 №83 |

**7. Общие положения и обоснование Подпрограммы 1**

7.1. Подпрограмма 1 реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «Об утверждении Государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (далее – Государственная программа), которым определены обязательства муниципальных образований в области формирования комфортной городской среды.

7.2. В Подпрограмме 1 используются следующие основные понятия:

*Дворовая территория* – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

*Общественные территории* - общественные пространства муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы парки.

*Заинтересованные лица* - представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

7.3. Реализации Подпрограммы 1 предшествует:

1) проведение на территории Козыревского сельского поселения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п;

2) проведение на территории Козыревского сельского поселения инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядком инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае», утвержденного Правительством Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;

3) проведение на территории Козыревского сельского поселения инвентаризации территорий, в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с порядком инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п.

7.4. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

7.5. При реализации мероприятий Подпрограммы 1, планируется:

- произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц;

- произвести дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц;

- благоустроить территории общего пользования, включенные в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений;

- благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями;

- благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями;

- провести иные мероприятия по благоустройству территорий Козыревского сельского поселения.

**8. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации**

8.1. Целью Подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта городской/сельской среды на территории Козыревского сельского поселения.

8.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования в Козыревском сельском поселении;

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Козыревского сельского поселении;

- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Козыревском сельском поселении;

- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Козыревском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Козыревском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Козыревском сельском поселении;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Козыревского сельского поселения.

8.3. Период реализации Подпрограммы 1 - 2018-2022 годы.

**9. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспечение**

9.1. Решение задач Подпрограммы 1 достигается путем реализации следующих мероприятий:

1) основное мероприятие 1.1 «Получение межбюджетных трансфертов муниципальному образованию на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

2) основное мероприятие 1.2 «Получение межбюджетных трансфертов муниципальному образованию на поддержку обустройства мест массового отдых населения». Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения.

9.2. Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 формируются:

1. адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу исходя из минимального перечня работ по благоустройству, который включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн, согласно Приложению 5;
2. адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствии Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу наиболее посещаемой территории общего пользования, согласно Приложению 6 (срок формирования окончательного перечня - до 31.03.2017);
3. адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц Приложение 7 (срок формирования окончательного перечня - до 31.03.2017);
4. мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

9.3. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и территории общего пользования в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы регламентируются Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29 ноября 2017 №83;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29 ноября 2017 №83.

- рассмотрения и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2018 -2022 годах, осуществляется в соответствии с [Порядк](#Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования общественных территорий в муниципальную программу, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29 ноября 2017 №83;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц .

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

9.4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатываются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со Сводом правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. [приказом](garantF1://70239496.0) Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 122/ГС).

9.5. Собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме трудового участия в соответствии с Порядком трудового участия Приложение 8.

9.6.Дизайн - проекты благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользовании, включенных в Подпрограмму 1, утверждаются в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Козыревского сельского поселения согласно Приложению 9 к Программе.

9.7. Финансирование Подпрограммы 1 определяется соглашением между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и администрацией Козыревского сельского поселения.

**10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1**

10.1. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий настоящей Подпрограммы 1.

10.2. Основные риски реализации Подпрограммы 1можно подразделить на внутренние и внешние:

1) К внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

а) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

2) К внешним рискам можно отнести:

а) техногенные и экологические риски, а также иные чрезвычайные ситуации.

10.3. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 и расходования финансовых ресурсов на всех этапах ее выполнения.

**11. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1**

11.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования;

-увеличить долю благоустроенных территорий возле индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в введении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в т.ч. объектов незавершенного строительства.

11.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями (индикаторами), представленными в Приложении 5.

**12. Система организации выполнения**

**Подпрограммы 1 и контроля за исполнением программных мероприятий**

12.1.Текущее управление Подпрограммой 1 осуществляет Администрация Козыревского сельского поселения, которая:

1) осуществляет нормативное правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 1;

2) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год и на плановый период.

12.2. Отдел муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения :

1. уточняет целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 1;
2. несет ответственность за своевременное и целевое использование средств;
3. представляет бюджетные заявки в соответствие с установленным порядком.
4. Вносит изменения в Подпрограмму 1.

# **Подпрограмма 2**

# «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»

# (далее Подпрограмма 2)

**Паспорт Подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | -администрация Козыревского сельского поселения; |
| Разработчик Подпрограммы 2 | - администрация Козыревского сельского поселения |
| Цели  Подпрограммы 2 | - формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Козыревского сельского поселения и улучшение внешнего облика Козыревского сельского поселения |
| Задачи  Подпрограммы 2 | -повышение уровня благоустройства территории Козыревского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2018- 2022 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в Козыревском сельском поселении; 2. общая площадь отремонтированных придомовых проездов в Козыревском сельском поселении; 3. общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в Козыревском сельском поселении; 4. общая протяженность восстановленной/реконструированной централизованной системы холодного водоснабжения в Козыревском сельском поселении; |
| Перечень  основных  мероприятий Подпрограммы 2 | 1) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»;  2) основное мероприятие 2.2 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение»;  3) основное мероприятие 2.3 «Ремонт и реконструкция элементов ландшафта»;  4) основное мероприятие 2.4 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»;  5) основное мероприятие 2.5 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов»;  6) основное мероприятие 2.6 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок».  7) Восстановление/реконструкция централизованной системы холодного водоснабжения в Козыревском сельском поселении. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет всего – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  -федерального-  - краевого бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  - местного бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 2 | - увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов;  - увеличение общей протяженности отремонтированных и построенных линий наружного освещения;  - увеличение количества обустроенных и восстановленных детских площадок;  - улучшение внешнего облика Козыревского сельского поселения;  - создание комфортных условий для жизнедеятельности населения |
| Контроль за исполнением  Подпрограммы 2 | Общественная комиссия, состав утвержден постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29 ноября 2017 №83;  Отдел муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения. |

**13. Общие положения и обоснование Подпрограммы 2**

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения» представляет собой комплекс мероприятий по благоустройству, улучшению санитарного и архитектурно - художественного оформления территории Козыревского сельского поселения, направленных на создание привлекательного имиджа населенных пунктов Козыревского сельского поселения

Уровень благоустройства населенных пунктов продолжает оставаться одной из проблем, требующей больших финансовых вложений. Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, уровень их износа по-прежнему остается достаточно высоким.

Существующие элементы благоустройства территории не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог, дорожного полотна дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Недостаточно развито уличное наружное освещение. На придомовых территориях поселения очень мало современных детских игровых площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов. Нуждаются в реконструкции и ремонте места массового отдыха.

Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Реализация Подпрограммы 2 обеспечит комплексное решение проблем благоустройства территории поселения, сосредоточить средств на решении основных задач, и не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по Подпрограмме 2 позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный эффект и качественно повысить уровень благоустройства территории поселения.

**14. Цели и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации**

14.1 Основной целью разработки Подпрограммы 2 является формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика Козыревского сельского поселения.

14.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи – благоустройство территорий Козыревского сельского поселения.

**15. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2**

**и ее ресурсное обеспечение**

15.1. Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 2 предусмотрены следующие основные мероприятия:

а) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»;

б) основное мероприятие 2.2 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение»;

в) основное мероприятие 2.3 «Ремонт и реконструкция элементов ландшафта»;

г) основное мероприятие 2.4 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»;

д) основное мероприятие 2.5 «Обустройство мест массового отдыха населения, ремонт, устройство территорий и ограждений объектов: парков, скверов»;

е) основное мероприятие 2.6 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок»;

ж) основное мероприятие 2.7. «Восстановление/реконструкция централизованной системы холодного водоснабжения в Козыревском сельском поселении».

15.2 Срок реализации Подпрограммы 2 – 2018- 2022 годы.

15.3 Финансирование Подпрограммы 2 предусматривается на принципах софинансирования за счет средств краевого и местного бюджетов.

15.4 Объемы финансирования могут изменяться исходя из изменения лимитов краевого и местного бюджетов.

**16. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2**

16.1. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий настоящей Программы 2.

16.2. Основные риски реализации Программы 2 можно подразделить на внутренние и внешние:

1) К внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

а) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

2) К внешним рискам можно отнести:

а) изменения в финансовом обеспечении аналогичное программы Камчатского края, что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий настоящей Подпрограммы 2;

в) техногенные и экологические риски, а также иные чрезвычайные ситуации.

16.3. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 и расходования финансовых ресурсов на всех этапах ее выполнения.

**17. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 2**

17.1. Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:

- отремонтировать автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- выполнить ремонт и реконструкцию элементов ландшафта;

-отремонтировать и устроить новые сети уличного наружного освещения;

-обустроить места массового отдыха населения –завершить строительство сквера в п. Козыревск;

-устроить, восстановить детские и другие придомовые площадки».

- восстановить/реконструировать централизованную систему холодного водоснабжения в Козыревском сельском поселении (приложение 10);

17.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями (индикаторами), представленными в Приложении 4.

**18. Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением программных мероприятий**

18.1.Текущее управление Подпрограммой 2 и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация Козыревского сельского поселения (отдел муниципального имущества и ЖКХ) который:

1) осуществляет нормативное правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2;

2) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год и на плановый период.

1. уточняет целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 2;

4) несет ответственность за своевременное и целевое использование средств;

5) представляет бюджетные заявки в соответствие с установленным порядком.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | Приложение 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении" | | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**  **в Козыревском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| № п/п | Наименование Программы/Подпрограммы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий, всего тыс. рублей | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | 2022 |
| **1.** | **«**Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении" | Всего | 419,694969 | 419,694969 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 396,726587 | 396,726587 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 20,880347 | 20,880347 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,088035 | 2,088035 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении" | Всего | 419,694969 | 419,694969 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 396,726587 | 396,726587 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 20,880347 | 20,880347 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,088035 | 2,088035 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской  среды в Козыревском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Натуральные показатели | | Сроки исп. мероп. | Объем/источники финансирования | Всего | в том числе по годам | | | | | Исполнители мероприятий |
| Ед.изм. | Кол-во | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении » | х | х | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 419,694969 | 419,694969 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Федеральный бюджет | 396,726587 | 396,726587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 20,880347 | 20,880347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2,088035 | 2,088035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | «Получение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» | х | х | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 419,694969 | 419,694969 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Федеральный бюджет | 396,726587 | 396,726587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 20,880347 | 20,880347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2,088035 | 2,088035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «Получение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | х | х | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия | | | | Натуральные показатели | | | Сроки исп. мероп. | Объем/источники финансирования | Всего | | | | | | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнители мероприятий | | |
| Ед.изм. | | Кол-во | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | |
|
| 2 | | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения» | | | | х | | х | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.1 | | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | | | | х | | х | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2.2 | | «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение» | | | | х | | х | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | |  | | | |  | |  |  |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2.3 | | « Ремонт и реконструкция элементов ландшафта» | | | | х | | х | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.4 | «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» | | | | | х | х | | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.5 | «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» | | | | | х | х | | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.6 | «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» | | | | | х | х | | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.7 | «Восстановление/реконструкция централизованной системы холодного водоснабжения в Козыревском сельском поселении» | | | | | х | х | | 2018-2022 | Всего, в т. ч.: | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | Администрация Козыревского сельского поселения | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | в том числе по годам | | | | | | Исполнители мероприятий | | | | |
| Приложение 4  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»  Целевые показатели (индикаторы) программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | Краевой бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | | | 2018 | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| № п/п | | | Целевой показатель (индикатор) | | | | | | | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 2 | | | | | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения» | | | | | | х | | | | | х | | | 2018-2022 | | | | | Всего, в т. ч.: | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Администрация Козыревского сельского поселения | | | |
| 2018 | | | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | 2022 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Современная городская среда Козыревском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | Краевой бюджет | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  |
| 1 | | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в Козыревском сельском поселении. | | | | | | | | | % | | 100 | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в Козыревском сельском поселении. | | | | | | | | | % | | 20 | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | 20 | | | 20 | | |  | | | | | х | | | | | 2018-2022 | | | | | | | | Всего, в т. ч.: | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | Администрация Козыревского сельского поселения | | | | | | |
| 3 | | | Доля благоустроенных территорий индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в введении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | | | | | | | | | % | | 20 | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | 20 | | | 20 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Козыревского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | Федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  |
| 1 | | | Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в Козыревском сельском поселении; | | | | | | | | | км | | 6,06 | | | | | | | 6,06 | | | | 6,06 | | | | | 6,06 | | | 6,06 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Краевой бюджет | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | Общая площадь отремонтированных придомовых проездов в Козыревском сельском поселении. | | | | | | | | | шт. | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| 3 | | | Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в Козыревском сельском поселении. | | | | | | | | | км | | 4 | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | |
| 4 | | | Общее количество восстановленных (реконструированных) объектов централизованной системы водоснабжения на территории Козыревского сельского поселения | | | | | | | | | шт | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | **1** | | | **1** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 5  к Программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству** | | | | |
|  |  |  | |  |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Общая площадь дворовой территории, кв. метров | | Год реализации |
| 1 | П. Козыревск, ул. Советская, 7,9,11,13,15 | 4657 | | 2018 |
| 2 | П. Козыревск, ул. Советская,62 | 2625 | | 2018 |
| 3 | П. Козыревск, ул. Советская, 66 | 1556 | | 2018 |
| 4 | П. Козыревск, ул. Советская, 63 | 711 | | 2018 |
| 5 | П. Козыревск, ул. Советская, 65 | 567 | | 2018 |
| 6 | П. Козыревск, пер.2-й Рабочий,7 | 731 | | 2018 |
| 7 | П. Козыревск, ул. Ленинская, 60 | 545 | | 2018 |
| 8 | П. Козыревск, ул. Ленинская, 80 | 2859 | | 2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 6  к Программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству\*** | | | | |
|  |  | п. Козыревск | |  |
| № п/п | Адрес общественной территории | Общая площадь общественной территории, кв. метров | | Год реализации |
| 1 | Ул. Советская | 8082 | | 2018-2022 |
| 2 | Ул. Ленинская | 7482 | | 2018-2022 |
| 3 | Ул. Комсомольская | 11934 | | 2018-2022 |
| 4 | Ул. Октябрьская | 7128 | | 2018-2022 |
| 5 | Ул. Новая | 5838 | | 2018-2022 |
| 5 | Ул. Белинского | 5874 | | 2018-2022 |
| 6 | Ул. Калинина | 4170 | | 2018-2022 |
| 7 | Ул. Безымянная | 2550 | | 2018-2022 |
| 8 | Ул. Чехова | 5844 | | 2018-2022 |
| 9 | Ул. Саратовская | 4350 | | 2018-2022 |
| 10 | Ул. Островского |  | | 2018-2022 |
| 11 | Ул. Набережная | 330 | | 2018-2022 |
| 12 | Ул. Лесная | 3360 | | 2018-2022 |
| 13 | Переулки: (1-й Озёрный, 2-й Озёрный, 3-й Озёрный, Гаражный, 1-й Рабочий, 2-й Рабочий, 3-й Рабочий, Кооперативный, Почтовый) | 26465 | | 2018-2022 |
| 14 | Магистраль | 8505 | | 2018-2022 |

с. Майское

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Общая площадь общественной территории, кв. метров | Год реализации |
| 1 | Пер. Зеленый,1 | 1500 | 2018-2022 |
| 2 | Пер. Зеленый,2 | 1000 | 2018-2022 |
| 3 | Улица Набережная | 1500 | 2018-2022 |
| 4 | Улица Советская | 1200 | 2018-2022 |
| 5 | Улица Комсомольская | 1200 | 2018-2022 |
| 5 | Улица Майская | 1500 | 2018-2022 |
| 6 | Улица Школьная | 2000 | 2018-2022 |
| 7 | Улица Зеленая | 1500 | 2018-2022 |
| 8 | Улица Озерная | 1000 | 2018-2022 |
| 9 | Главная дорога (БАМ) | 1500 | 2018-2022 |
| 10 | проезды |  | 2018-2022 |

\*формируется в срок до 31.03.2018г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7  к Программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018-2022 годы» |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц\*** | | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование собственника (пользователь) | Наименование (вид) территории | Адрес местонахождения территории |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

\*формируется до 31.03.2018г.

|  |
| --- |
| Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» |

**Порядок, условия трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству**

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) и определяет условия участия в трудовой (неденежной) форме собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется заинтересованными лицами в форме трудового участия.

3. Трудовое участие заинтересованных лиц производится в виде неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации и навыков, специальных допусков, лицензий как, например:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- Получение строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

4. Решение о трудовом участии с обязательным указанием видов работ принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, при выборе дворовой территории для включения в муниципальную программу и должно быть отражено в протоколе общего собрания.

5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

- отчет Совета многоквартирного дома;

- отчет лица, управляющего многоквартирным домом.

К отчетам могут представляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые могут размещаться в средствах массовой информации, социальных сетях, сети Интернет.

|  |
| --- |
| Приложение 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении» |

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и**

**утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых**

**территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Козыревского сельского поселения**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Козыревского сельского поселения, дизайн-проекта благоустройства общественной территории Козыревского сельского поселения, а также их утверждение с целью формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018 – 2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Козыревского сельского поселения, а так же дизайн-проекта благоустройства общественной территории Козыревского сельского поселения понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. В состав дизайн-проекта может быть включена как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилым зданиям и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2.Разработка дизайн - проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории Козыревского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Козыревского сельского поселения, принятыхРешением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Дизайн-проект дворовой территории разрабатывается уполномоченным органом администрации Козыревского сельского поселения.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Камчатского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

От имени администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу уполномочен отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Пионерского сельского поселения (далее отдел земельных отношений).

2.4. Разработка дизайн – проекта территории(ий) общего пользования осуществляется отделом земельных отношений

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо) согласовывает в администрации Козыревского сельского поселения дизайн-проект для его обсуждения и согласования.

3.2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, представленного в составе заявки на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Козыревского сельском поселении на 2018-2022 годы», дизайн-проекта общественной территории осуществляется Муниципальной общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018-2022 годы».

3.3. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, один из них хранится у уполномоченного лица, второй в администрации Козыревского сельского поселения.

3.4. Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Козыревского сельского поселения.

3.5. Утвержденные дизайн-проекты, в течение 2 (двух) рабочих дней передаются в администрацию Козыревского сельского поселения для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории и территории(ий) общего пользования.

3.6. Администрация Козыревского сельского поселения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий, и территории(ий) общего пользования, включённых в муниципальную программу

Приложение10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в

Козыревском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Камчатского края** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной)  системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов |  | **Объемы финансовых средств, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| Мощность Объекта (м3/сутки, км. и пр.) | Общая стоимость создания (восстановление, реконструкции), тыс. рублей | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Примечание  (указать имеется ли объект в схеме водоснабжения сельского населенного пункта) | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| \_Усть-Камчатский \_- муниципальный район | | | | | | | | | | | |
| Козыревское сельское поселение | | | | | | | | | | | |
| 1 | строительство инженерных сооружений и магистральных сетей водоснабжения п. Козыревск, в том числе проектные работы | 1920 м3/сут. | 257 000,00 | 257 000,00 |  | |  |  |  | согласно проекта | |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Майское | 3 км | 12000 | 12000 |  | |  |  |  | имеется | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Сельский населенный пункт - административно-территориальная единица, село, поселок, хутор, иной населенный пункт, не отнесенный к категории городских населенных пунктов, жители которого заняты преимущественно сельскохозяйственным производством и (или) добычей (сбором, заготовкой, выловом) биологических ресурсов (Закон Камчатского края от 29.04.2008 N 46 (ред. от 30.07.2015) "Об административно-территориальном устройстве Камчатского края" (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 22.04.2008 N 108) | | | | | | | | | | | |
|
|